PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

INTERDISCIPLINAR 2026.1

Professor fomentador: Ismael Rodrigues

Alunos:

Bruno José Rufino Ferreira - Teste

Carlos Henrique Pereira dos Santos - Front End

Gabriel Da Silva Vieira - Teste

Guilherme Aurélio Moura da Costa - Teste

Herbert Taylor da Silva Souza - Front End

Igor Guilherme De Souza Lima - Front End

José Ramos dos Santos Júnior – Front End

Luan almeida barros - Back End

Luanderson Guilherme da Silva – Front End

Marcos Nascimento da Silva - Teste

Pablo Gomes de oliveira - Back End

Palloma Trindade Laurentino - Documentação

Rafael Carneiro da Silva - Documentação

Roberto Maia - Banco de Dados

Romero César Buarque de Sampaio Junior- Back End

Russiberth Albuquerque dos Santos - Banco de Dados

Yuri Ferreira do Nascimento - Back End

Yuri Raniery De Jesus Santos- Documentação

Recife, 2026

ÍNDICE

- TERMO DE ABERTURA DO PROJETO - Histórico de versões - Justificativa do projeto - Objetivo do projeto - Produto e principais requisitos - Marcos - Premissas - Equipe - Restrições - Riscos - Orçamento - DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS - Histórico de versões - Requisitos do Sistema 2.2.1 Requisitos Funcionais 2.2.2 Requisitos Não Funcionais - DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO - Histórico de versões - Descrição do escopo do projeto - Entregas - Critérios de aceitação - Exclusões do projeto - PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS - Histórico de versões - Frequência de avaliação do orçamento - Administração do plano de gerenciamento de custos - Detalhamento dos custos - Membros da Equipe - Detalhamento dos custos – Recursos - RELATÓRIO DE TESTE DE USABILIDADE - Objetivo do Teste - Metodologia - Cenário de Teste - Perfil dos Participantes - Resultados dos Testes - Comportamento Observado nos Usuários - Análise Geral - Conclusão - SISTEMA DE GERENCIAMENTO – BARBEARIA BELLATOR - Introdução - Arquitetura do Sistema - Tecnologias Utilizadas - Módulos e Funcionalidades Principais 6.4.1 Autenticação e Autorização 6.4.2 Gerenciamento de Usuários 6.4.3 Gerenciamento de Serviços 6.4.4 Gerenciamento de Agendamentos 6.4.5 Funcionalidades Administrativas e Relatórios - Estrutura do Banco de Dados - Considerações de Segurança - Conclusão - ANÁLISE DA INTERFACE WEB DO SISTEMA BELLATOR - Introdução, - Estrutura da Interface (HTML) - Arquitetura Visual e Estilização (CSS) 7.3.1 Sistema de Design (Design System) 7.3.2 Tema Visual 7.3.3 Layout e Responsividade 7.3.4 Componentização da Interface 7.3.5 Interatividade e Feedback 7.3.6 Componentes Funcionais - Avaliação de Usabilidade - Análise Técnica - Conclusão - SISTEMA DE GESTÃO PARA BARBEARIAS (SaaS) - Introdução - Objetivos 8.2.1 Objetivo Geral 8.2.2 Objetivos Específicos - Justificativa - Rerefencial Teórico - Descrição do Produto 8.5.1 Funcionalidades 8.5.2 Diferenciais - Modelo de Negócio 8.6.1 Planos de Assinatura 8.6.2 Estratégia Comercial - Análise de Mercado 8.7.1 Público-Alvo 8.7.2 Segmentação de Mercado 8.7.3 Análise da Concorrência 8.7.4 Análise de Oportunidades 8.7.5 Análise de Ameaças 8.7.6 Tendências de Mercado - Marketing 8.8.1 Estratégias 8.8.2 Posicionamento - Operacional 8.9.1 Estrutura Operacional 8.9.2 Funcionamento do Sistema 8.9.3 Suporte Técnico - Financeiro - SWOT - Conclusão - ANÁLISE DE SEGURANÇA DA APLICAÇÃO WEB - Introdução - Contexto da Aplicação - Objetivos da Análise - Fundamentação Teórica 6.4.1 Segurança de Aplicações Web 6.4.2 OWASP Top 10 6.4.3 JSON Web Tokens (JWT) 6.4.4 Spring Security - Metodologia - Análise de Vulnerabilidades e Riscos - Detalhamento das Vulnerabilidades - Recomendações de Segurança 6.8.1 Gestão de Segredos 6.8.2 Configuração de CORS 6.8.3 Controle de Acesso e Validação - Conclusão - CONCLUSÃO FINAL - ANEXO

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

1.  Identificação do projeto

Projeto Sistema de Gestão de Barbearia Bellator

Cliente Bellator Barbearia Ltda.

Gerente do Projeto Palloma Trindade Laurentino

  - Histórico de versões

| Versão | Data | Autor | Descrição |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Equipe | Criação inicial do documento |
| 1.1 |  | Equipe | Inclusão da identificação do projeto. |
| 1.2 |  | Equipe | Adição dos requisitos e descrição do produto |
| 1.3 |  | Equipe | Inclusão da equipe e divisão de responsabilidades |
| 1.4 |  | Equipe | Adição de premissas, restrições e riscos |
| 1.5 |  | Equipe | Inclusão dos marcos do projeto |
| 1.6 |  | Equipe | Revisão geral do documento |
| 1.7 |  | Equipe | Versão final para entrega |

1.2 Justificativa do Projeto

Atualmente, a barbearia realiza o controle de atendimentos de forma manual (papel, ligações e mensagens), o que gera desorganização, conflitos de horários, atrasos e perda de clientes. Este projeto surge para solucionar esses problemas por meio da criação de um sistema digital que automatiza o agendamento, melhora a organização e aumenta a eficiência operacional, contribuindo para a profissionalização e crescimento do negócio.

- Objetivo do Projeto

Objetivo Geral: Desenvolver um sistema web para gerenciamento de agendamentos e serviços de uma barbearia. Objetivos Específicos: - Implementar cadastro de clientes e barbeiros - Permitir agendamento, cancelamento e reagendamento de serviços - Controlar horários e evitar conflitos - Gerar relatórios de atendimentos e faturamento - Melhorar a experiência do usuário (cliente e barbeiro)

- Produto e Principais Requisitos

O produto deste projeto é um sistema web de gestão de barbearia, desenvolvido para automatizar o processo de agendamento de serviços, controle de clientes e organização da rotina de atendimento. O sistema permitirá que barbeiros e clientes interajam de forma simples e eficiente, possibilitando o agendamento de horários, consulta de serviços, controle de atendimentos e geração de relatórios. A aplicação será acessível via navegador desktop, garantindo praticidade, mobilidade e facilidade de uso.

- Marcos

Marco; Descrição; Data Prevista. - Início do Projeto; Definição da equipe e planejamento inicial; 20/03/2026. - Levantamento de Requisitos; Coleta e documentação dos requisitos do sistema; 20/03/2026. - Modelagem do Sistema; Definição do banco de dados e estrutura do sistema. - Desenvolvimento do Sistema; Implementação das funcionalidades principais. - Testes de Usabilidade; Execução dos testes com usuários. - Preparação da Apresentação; Criação dos materiais finais. - Entrega Final; Apresentação e entrega do projeto completo.

- Premissas

- A equipe possui conhecimento básico a intermediário em desenvolvimento de software - Todos os integrantes estarão disponíveis durante o período do projeto - O ambiente de desenvolvimento (computadores, internet e ferramentas) estará disponível - O cliente (barbearia) fornecerá as informações necessárias para levantamento de requisitos - O sistema será utilizado inicialmente em ambiente de testes (acadêmico) - As tecnologias escolhidas (Java, Spring Boot, MySQL) serão suficientes para o desenvolvimento do sistema - O projeto não sofrerá mudanças significativas de escopo durante o desenvolvimento Caso alguma premissa não seja atendida, o planejamento do projeto poderá sofrer impactos, exigindo revisão de prazos e escopo.

- Equipe

### Back-End (Lógica e Regras de Negócio) - José Ramos - Luan Almeida - Pablo Gomes - Roberto Maia - Romero - Russiberth - Yuri ### Documentação (Requisitos) - Palloma Trindade - Rafael Carneiro - Yuri ### Front-End (Interface do Sistema) - Carlos - Guilherme - Igor - Taylor ### Ornamentação (Design e Apresentação) - Guilherme - Palloma Trindade ### Testes (Qualidade e Validação) - Bruno - Gabriel - Guilherme Moura - Mark

- Restrições

- O projeto possui prazo limitado devido ao calendário acadêmico - Os recursos financeiros são inexistentes (projeto acadêmico) - A equipe possui experiência limitada em algumas tecnologias - O desenvolvimento será realizado apenas com ferramentas gratuitas - O sistema não será implantado em ambiente de produção real - O tempo disponível dos integrantes é restrito devido a outras atividades acadêmicas - O projeto deve seguir os requisitos definidos pelo professor/orientador

- Riscos

- Dificuldade no uso das tecnologias A equipe pode enfrentar dificuldades com Java, Spring Boot ou banco de dados. - Problemas na integração com o banco de dados Erros na conexão ou modelagem podem causar falhas no sistema. - Atraso no cronograma Devido a outras atividades acadêmicas, o projeto pode sofrer atrasos. - Mudanças nos requisitos Alterações durante o desenvolvimento podem impactar o escopo e o prazo. - Falhas na comunicação da equipe Pode gerar retrabalho ou desenvolvimento incorreto. - Problemas de usabilidade O sistema pode não ser intuitivo para o usuário final.

1.10 Orçamento

Valor estimado R$ 50.000,00

| Aprovação: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Profissional | Nome | Data |

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

2. Identificação do Projeto

Projeto Sistema de Gestão de Barbearia Bellator

Cliente Bellator Barbearia Ltda.

Gerente do Projeto Palloma Trindade Laurentino

2.1 Histórico de versões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Equipe | Criação inicial do documento |
|  |  | Equipe | Inclusão da identificação do projeto. |
|  |  | Equipe | Adição da descrição e objetivos do projeto |
|  |  | Equipe | Inclusão dos requisitos do sistema |
|  |  | Equipe | Adição da equipe e divisão de responsabilidades |
|  |  | Equipe | Inclusão de premissas, restrições e riscos |
|  |  | Equipe | Adição dos marcos do projeto |
|  |  | Equipe | Revisão geral e ajustes no documento |
|  |  | Equipe | Versão final para entrega |
|  |  | Equipe |  |

## 2.2 Requisitos do Sistema

A equipe de requisitos é responsável por trabalhar em contato direto com o proprietário da barbearia, garantindo que o levantamento, a análise e a documentação das necessidades do cliente sejam realizados de forma completa e precisa. O objetivo é assegurar que o software desenvolvido atenda às expectativas do negócio e dos usuários, promovendo eficiência, organização e satisfação no atendimento.

Para atingir essa garantia, a equipe de requisitos se divide nas seguintes funções:

Analista de Requisitos: Conduz entrevistas com o proprietário e outros stakeholders, levanta requisitos funcionais e não funcionais, elabora a documentação detalhada do sistema e valida os requisitos com os usuários, garantindo precisão e clareza.

Gerente de Produto: Prioriza funcionalidades de acordo com o valor de negócio, define o escopo do projeto, gerencia o backlog de tarefas e atua como representante do cliente junto à equipe técnica, assegurando que as decisões de desenvolvimento estejam alinhadas às necessidades da barbearia.

Especialista de Domínio: Fornece conhecimento técnico e específico do negócio, avaliando a viabilidade dos requisitos levantados, apoiando a tomada de decisões sobre funcionalidades críticas e contribuindo para que o software seja adequado à operação da barbearia.

2.2.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais definem o que o sistema da barbearia deve fazer para atender clientes e facilitar o trabalho dos barbeiros. Eles descrevem as principais funções do software, como cadastrar clientes, agendar horários, registrar serviços realizados, controlar pagamentos e enviar lembretes de agendamento. Esses requisitos garantem que o sistema funcione conforme as necessidades da barbearia e melhore sua organização e atendimento.

| [RF01] O sistema deve permitir o cadastro de clientes |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve permitir que o diretor realize o cadastro de novos usuários com as devidas permissões para secretario ou para instrutor. |
| Procedimentos | Acesso ao sistema, Acesso à tela de cadastro, preenchimento dos dados, validação dos dados, confirmação do cadastro, armazenamento dos dados e feedback ao usuário. |
| Prioridade | Essencial |

| [RF02] O sistema deve permitir o cadastro de barbeiros |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema da barbearia deve permitir o cadastro de clientes, registrando informações como nome, telefone, e-mail e histórico de atendimentos. Essa funcionalidade é essencial para organizar o atendimento, facilitar o agendamento de horários e manter um relacionamento personalizado com cada cliente, melhorando a gestão e a fidelização. |
| Procedimentos | Acesso ao sistema, Acesso à funcionalidade, preenchimento dos dados, validação dos dados, confirmação do cadastro, armazenamento dos dados e feedback ao usuário. |
| Prioridade | Essencial |

| [RF03] O sistema deve permitir o cadastro de serviços |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve permitir o cadastro de serviços, incluindo nome, descrição, valor e duração, possibilitando a organização dos atendimentos e definição dos serviços oferecidos pela barbearia. |
| Procedimentos | Acesso ao sistema, acesso à funcionalidade, preenchimento dos dados, validação dos dados, confirmação do cadastro, armazenamento dos dados e feedback ao usuário. |
| Prioridade | Importante |

| [RF04] O sistema deve permitir o agendamento de horários |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve permitir o agendamento de horários, associando cliente, barbeiro, serviço, data e horário disponível, evitando conflitos e garantindo a organização da agenda. Deve também permitir a criação, alteração e cancelamento de agendamentos, mantendo o controle dos atendimentos realizados. |
| Procedimentos | Acesso ao sistema, acesso à funcionalidade, seleção do cliente, Seleção do barbeiro, seleção do serviço, escolha de data e horário, validação do agendamento, confirmação do agendamento, registro no sistema e feedback ao usuário. |
| Prioridade | Essencial |

| [RF05] O sistema deve permitir o cancelamento de agendamentos |  |
| --- | --- |
| Descrição | Este requisito permite que o usuário realize o cancelamento de um agendamento previamente registrado no sistema. Ao solicitar o cancelamento, o sistema deve validar as condições estabelecidas (como permissões e horário do agendamento), atualizar o status do agendamento para "Cancelado" e garantir que a operação seja devidamente registrada. O processo deve ser realizado de forma simples, segura e com confirmação da ação pelo usuário. |
| Procedimentos | Usuário acessa a lista de agendamentos, seleciona um agendamento, clica em Cancelar, sistema pede confirmação, Sistema valida regras, sistema altera status para “Cancelado”, sistema exibe mensagem de sucesso. |
| Prioridade | Essencial |

| [RF06] O sistema deve registrar os atendimentos realizados |  |
| --- | --- |
| Descrição | Este requisito permite que o sistema registre os atendimentos realizados, armazenando informações relevantes como data, horário, responsável pelo atendimento e detalhes do serviço executado. O registro deve garantir a integridade dos dados, possibilitar consultas futuras e servir como base para controle, histórico e relatórios do sistema. |
| Procedimentos | O usuário acessa a área de atendimentos, seleciona um agendamento previamente realizado, preenche as informações do atendimento (Data e hora, descrição do serviço, profissional responsável), confirma o registro, o sistema valida os dados informados, o sistema salva o atendimento no banco de dados, o sistema exibe mensagem de sucesso. |
| Prioridade | Essencial |

| [RF07] O sistema deve permitir a visualização da agenda dos barbeiros |  |
| --- | --- |
| Descrição | Este requisito permite que o usuário visualize a agenda dos barbeiros, exibindo os horários disponíveis e ocupados de cada profissional. A funcionalidade deve facilitar o planejamento de agendamentos, proporcionando uma visão clara e organizada da disponibilidade, contribuindo para a eficiência no atendimento e na gestão do tempo. |
| Procedimentos | O usuário acessa a área de agenda, seleciona um barbeiro específico, o sistema exibe os horários (Disponíveis ou ocupados), o usuário pode navegar entre datas, o sistema atualiza a visualização conforme a seleção, o sistema mantém os dados atualizados em tempo real. |
| Prioridade | Essencial |

| [RF08] O sistema deve gerar relatórios de atendimentos |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema gere relatórios contendo informações sobre os atendimentos realizados. Os relatórios devem apresentar dados como quantidade de atendimentos, períodos, profissionais envolvidos e serviços executados, auxiliando no acompanhamento, análise e tomada de decisão pelos usuários responsáveis. |
| Procedimentos | O usuário acessa a área de relatórios, seleciona os filtros desejados, o sistema processa os dados, o sistema gera o relatório, o relatório é exibido na tela, o usuário pode exportar. |
| Prioridade | Importante |

| [RF09] O sistema deve gerar relatórios de faturamento |  |
| --- | --- |
| Descrição | Este requisito permite que o sistema gere relatórios de faturamento, apresentando informações financeiras relacionadas aos atendimentos realizados. Os relatórios devem incluir dados como valores arrecadados, serviços prestados, períodos e profissionais envolvidos, possibilitando o acompanhamento do desempenho financeiro e auxiliando na tomada de decisões. |
| Procedimentos | O usuário acessa a área de relatórios financeiros, seleciona os filtros desejados, o sistema processa os dados financeiros, sistema calcula os valores de faturamento, o sistema gera o relatório, o relatório é exibido na tela, o usuário pode exportar |
| Prioridade | Importante |

| [RF10] O sistema deve permitir login e autenticação de usuários |  |
| --- | --- |
| Descrição | Permite que usuários acessem o sistema por meio de autenticação, utilizando credenciais válidas (como usuário e senha). O sistema deve validar as informações fornecidas, garantindo que apenas usuários autorizados tenham acesso às funcionalidades, assegurando a segurança e o controle de acesso. |
| Procedimentos | O usuário acessa a tela de login, informa suas credenciais, o sistema valida os dados informados, o sistema verifica se o usuário está cadastrado e ativo, se válido (sistema permite o acesso e redireciona para a área principal, se inválido sistema exibe mensagem de erro, o sistema inicia a sessão do usuário. |
| Prioridade | Essencial |

2.2.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem como o sistema deve operar, ou seja, características de qualidade que garantem eficiência, segurança e satisfação dos usuários. Em uma barbearia, eles são essenciais para que o software funcione de forma confiável e ágil.

Por exemplo, o sistema deve ser rápido e responsivo para que agendamentos e cadastros ocorram sem atrasos, seguro para proteger os dados dos clientes, fácil de usar para que barbeiros e recepcionistas naveguem sem dificuldade, e disponível durante o horário de funcionamento da barbearia.

Esses requisitos garantem que o sistema não só execute as funções esperadas, mas também proporcione uma experiência eficiente e confiável, ajudando a barbearia a se organizar melhor e atender seus clientes com qualidade.

| ### [NF01] O sistema deve ser responsivo a desktop |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve ser responsivo, adaptando sua interface para diferentes tamanhos de tela, permitindo o uso adequado em desktops, tablets e dispositivos móveis. |
| Tipo de requisito | Usabilidade / Interface |

| ### [NF02] O sistema deve garantir segurança dos dados dos usuários |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve garantir a proteção dos dados dos usuários, utilizando mecanismos de segurança como criptografia, autenticação e controle de acesso. |
| Tipo de requisito | Segurança |

| ### [NF03] O sistema deve ter tempo de resposta rápido |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve apresentar tempo de resposta adequado, realizando operações como login, agendamento e consultas em até poucos segundos. |
| Tipo de requisito | Desempenho |

| ### [NF04] O sistema deve possuir interface simples e intuitiva (Usabilidade) |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve possuir uma interface simples, intuitiva e de fácil navegação, permitindo que usuários realizem tarefas sem necessidade de treinamento avançado. |
| Tipo de requisito | Usabilidade |

| ### [NF05] O sistema deve estar disponível durante todo o período de uso |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve estar disponível para uso durante o horário de funcionamento do serviço, garantindo acesso contínuo aos usuários. |
| Tipo de requisito | Disponibilidade |

| ### [NF06] O sistema deve utilizar banco de dados MySQL |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve utilizar o sistema gerenciador de banco de dados MySQL para armazenamento e gerenciamento das informações. |
| Tipo de requisito | Tecnológico |

| ### [NF07] O sistema deve ser desenvolvido utilizando Java e Spring Boot |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve ser desenvolvido utilizando a linguagem Java e o framework Spring Boot, garantindo padronização e facilidade de manutenção. |
| Tipo de requisito | Tecnológico |

| ### [NF08] Controle de Acesso |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve controlar o acesso às funcionalidades com base no perfil do usuário (ex: cliente, barbeiro, administrador). |
| Tipo de requisito | Segurança |

| ### [NF09] Escalabilidade |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve ser capaz de suportar o aumento de usuários e volume de dados sem perda significativa de desempenho. |
| Tipo de requisito | Desempenho / Arquitetura |

| ### [NF10] Integridade dos Dados |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve garantir que os dados armazenados permaneçam corretos, consistentes e sem duplicidade. |
| Tipo de requisito | Confiabilidade |

| ### [NF11] Histórico de Ações do Usuário |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve registrar ações importantes realizadas pelos usuários, como alterações, cancelamentos e registros de atendimentos. |
| Tipo de requisito | Segurança / Confiabilidade |

| Aprovação: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Profissional | Nome | Data |

DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

3. Identificação do projeto

Projeto Sistema de Gestão de Barbearia Bellator

Cliente Bellator Barbearia Ltda.

Gerente do Projeto Palloma Trindade Laurentino

3.1 Histórico de versões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Equipe | Criação inicial do documento |
|  |  | Equipe | Ajustes no escopo e objetivos |
|  |  | Equipe | Inclusão dos requisitos do sistema |
|  |  | Equipe | Atualização das exclusões do projeto. |
|  |  | Equipe | Revisão geral e correções |
|  |  | Equipe |  |

3.2 Descrição do escopo do projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema web que permitirá: - Cadastro de usuários - Autenticação de login - Cadastro, edição e exclusão de Serviço ou Agendamento - Visualização de dados em lista - Interface responsiva para desktop - Integração com banco de dados MySQL O sistema será desenvolvido utilizando tecnologias como: - Java com Spring Boot (Back-end) - HTML, CSS e possivelmente JavaScript (Front-end) - MySQL (Banco de dados)

3.3 Entregas

- Sistema funcional completo - Código-fonte documentado - Banco de dados estruturado - Documentação do sistema - Manual básico de uso - Relatórios de testes

3.4 Critérios de aceitação

O projeto será considerado concluído quando: - Todas as funcionalidades principais estiverem operando - O sistema estiver sem erros críticos - Os testes forem concluídos com sucesso - A documentação estiver finalizada

3.5 Exclusões do projeto

Este projeto não contempla as seguintes funcionalidades e recursos: - Desenvolvimento de aplicativo mobile nativo (Android/iOS), sendo o sistema restrito à versão web - Integração com sistemas de pagamento online ou gateways financeiros - Integração com redes sociais ou plataformas externas (Ex: WhatsApp automatizado, Instagram, etc.) - Controle financeiro avançado (fluxo de caixa detalhado, emissão de notas fiscais, contabilidade) - Sistema de fidelidade, pontos ou programas de recompensas - Múltiplas unidades/filiais (o sistema será voltado para uma única barbearia) - Painéis avançados de Business Intelligence (relatórios analíticos complexos) - Integração com dispositivos físicos (Ex: máquinas de cartão, impressoras fiscais)

| Aprovação: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Profissional | Nome | Data |

PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS

4. Identificação do projeto

Projeto Sistema de Gestão de Barbearia Bellator

Cliente Bellator Barbearia Ltda.

Gerente do Projeto Palloma Trindade Laurentino

4.1 Histórico de versões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Equipe | Elaboração da declaração do escopo do projeto |
|  |  | Equipe | Ajuste nos custos estimados |
|  |  | Equipe | Revisão do documento |

4.2 Frequência de avaliação do orçamento

A supervisão dos custos do projeto será de responsabilidade do Gerente do Projeto, que terá como principais atribuições: - Monitorar os custos planejados versus os custos reais - Garantir o cumprimento do orçamento aprovado - Autorizar ajustes financeiros quando necessário - Elaborar relatórios periódicos de desempenho financeiro O Gerente do Projeto contará com o apoio do Líder Técnico, responsável por: - Validar as estimativas de esforço da equipe - Informar possíveis variações no desenvolvimento que impactem os custos - Auxiliar na análise de desvios orçamentários

4.3 Administração do plano de gerenciamento de custos

2.1 Responsável pelo plano Palloma Trindade Laurentino, no cargo de Gerente do Projeto, será o responsável pelo gerenciamento dos custos do projeto, atuando no planejamento, monitoramento e controle do orçamento, sob a supervisão do Patrocinador do Projeto (Cliente). José Ramos dos Santos Júnior, no cargo de Líder Técnico, será o responsável pelo gerenciamento dos custos na ausência do responsável principal, garantindo a continuidade das atividades de controle financeiro e tomada de decisões relacionadas ao orçamento.

| 4.4 Detalhamento dos custos - Membros da Equipe |  |
| --- | --- |
| Membro | Custo |
| 05 Pessoas Desenvolvedor Front-end | R$ 14.000,00 |
| 06 Pessoas Desenvolvedor Back-end | R$ 16.200,00 |
| 04 Pessoas Testes (QA) | R$ 4.900,00 |
| 03 Pessoas Documentação | R$. 4.500,00 |
| CUSTO TOTAL - MEMBROS | R$. 39.600,00 |

| 4.5 Detalhamento dos custos – Recursos |  |
| --- | --- |
| Item | Custo |
| Recursos Humanos - Inicial | R$ 39.600,00 |
| Infraestrutura – Soma Anual 300x12 | R$ 3.600,00 |
| Ferramentas – GitHub/ Trello/ Figma e Insomnia | R$ 6.800,00 |
| CUSTO TOTAL - RECURSOS | R$ 43.200,00 |

| CUSTO TOTAL DO PROJETO | R$ 50.000,00 |
| --- | --- |

| Aprovação: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Profissional | Nome | Data |

RELATÓRIO DE TESTE DE USABILIDADE

5. Identificação do projeto

Projeto Sistema de Gestão de Barbearia Bellator

Cliente Bellator Barbearia Ltda.

Gerente do Projeto Palloma Trindade Laurentino

5.1Objetivo do Teste

Avaliar a usabilidade do sistema (protótipo) por meio da análise da interação dos usuários com a interface, com foco na identificação de barreiras de uso, padrões de comportamento e eficiência na execução das tarefas propostas. O teste tem como objetivo verificar a facilidade de navegação, a clareza dos elementos visuais, a intuitividade da interface e o nível de esforço cognitivo exigido dos usuários durante a utilização do sistema. Além disso, busca-se identificar inconsistências na experiência do usuário (UX), bem como oportunidades de melhoria relacionadas à arquitetura da informação, design de interação e acessibilidade. A partir dos dados coletados, pretende-se propor recomendações que contribuam para a otimização da interface, tornando o sistema mais eficiente, intuitivo e adequado a diferentes perfis de usuários.

5.2 Metodologia

Foram convidados 05 usuários com perfis distintos para realizar testes práticos no sistema. Durante a execução das tarefas, foram observados: - Facilidade de navegação - Tempo de execução - Comportamento durante o uso - Dificuldades encontradas Ao final, foram feitas perguntas para coletar feedback direto dos usuários.

5.3 Cenário de Teste

Você é um cliente que acessou o sistema da barbearia para buscar informações e realizar um agendamento de serviço. Atividades propostas: - Encontrar informações sobre os serviços disponíveis na barbearia. - Realizar um agendamento de corte de cabelo pelo sistema.

5.4 Perfil dos Participantes

### Usuário 01 - Idade: 18 anos - Escolaridade: Ensino Médio completo - Conhecimento de internet: Intermediário - Tempo de uso diário: 6 horas ### Usuário 02 - Idade: 32 anos - Escolaridade: Ensino Superior completo - Conhecimento de internet: Avançado - Tempo de uso diário: 8 horas ### Usuário 03 - Idade: 45 anos - Escolaridade: Ensino Médio incompleto - Conhecimento de internet: Básico - Tempo de uso diário: 2 horas

5.5 Resultados dos Testes

Os testes de usabilidade do sistema foram conduzidos pela equipe de testes do projeto, composta por integrantes responsáveis pela validação da interface e experiência do usuário. A equipe organizou e acompanhou a execução das atividades propostas, garantindo que os participantes realizassem as tarefas dentro do cenário definido. Durante os testes, foram observados aspectos como facilidade de navegação, tempo de execução, dificuldades encontradas e comportamento dos usuários durante a interação com o sistema. Além disso, a equipe coletou o feedback dos participantes por meio de perguntas estruturadas, permitindo uma análise mais precisa sobre a usabilidade do sistema e a identificação de pontos de melhoria. Os dados obtidos foram analisados pela equipe de testes, que consolidou as informações com base nas observações comportamentais e nas respostas fornecidas pelos usuários, contribuindo para a avaliação geral da qualidade da interface e da experiência do usuário.

5.5.1 Comportamento Observado nos Usuários

### Usuário 01 Comportamento observado: - Navegou com facilidade - Demonstrou segurança durante o uso - Não abriu muitas abas - Concluiu as tarefas rapidamente Respostas: - Sistema fácil de usar, pois é simples e direto. - Acredita que poucas pessoas teriam dificuldade. - Melhoraria apenas o visual, deixando mais moderno. ### Usuário 02 Comportamento observado: - Navegação muito rápida - Identificou funções com facilidade - Não apresentou dificuldades - Concluiu as tarefas em pouco tempo Respostas: - Sistema fácil e intuitivo. - Acha que usuários iniciantes podem ter pequena dificuldade. - Melhoraria adicionando mais funcionalidades, como histórico de agendamentos. ### Usuário 03 Comportamento observado: - Apresentou certa dificuldade na navegação - Demorou mais tempo para concluir as tarefas - Voltou algumas vezes para páginas anteriores - Demonstrou leve frustração em alguns momentos Respostas: - Achou um pouco difícil, principalmente para encontrar o agendamento. - Sim, acredita que pessoas com pouca experiência terão dificuldade. - Melhoraria deixando os botões mais visíveis e maiores.

5.6 Análise Geral

Com base nos testes de usabilidade realizados, foi possível identificar que o sistema apresenta um nível satisfatório de usabilidade, especialmente para usuários com conhecimento intermediário e avançado em navegação digital. Esses usuários conseguiram executar as tarefas propostas com facilidade, demonstrando fluidez na interação e baixo nível de erro. Por outro lado, usuários com menor experiência apresentaram dificuldades durante a navegação, principalmente na localização de funcionalidades essenciais, como o processo de agendamento. Esse comportamento indica que a interface ainda não está totalmente intuitiva para todos os perfis de público. Observou-se também que o tempo de execução das tarefas foi adequado entre os usuários mais experientes, enquanto usuários iniciantes demandaram mais tempo e, em alguns casos, necessitaram retornar etapas, evidenciando possíveis falhas na organização das informações e na hierarquia visual do sistema. Diante disso, identificou-se a necessidade de melhorias na clareza dos elementos da interface, especialmente botões e menus, bem como na estruturação das informações, a fim de proporcionar uma navegação mais intuitiva, acessível e eficiente para todos os perfis de usuários.

5.7 Conclusão

O sistema atende bem aos requisitos básicos de usabilidade, porém ainda precisa de ajustes para se tornar mais acessível a todos os públicos. Principais melhorias sugeridas: - Melhorar a visibilidade dos botões - Tornar a navegação mais intuitiva - Simplificar o processo de agendamento - Melhorar o design da interface

# Resumo do Sistema de Gerenciamento – Barbearia Bellator

## 6.1 Introdução

Este documento apresenta a arquitetura e funcionalidades de um sistema web de agendamento para a Barbearia Bellator, voltado a otimizar o gerenciamento de clientes, barbeiros e serviços.

A plataforma centraliza o registro de usuários (clientes, barbeiros e administradores) e a agenda de horários, oferecendo API REST e interface web.

O projeto é uma aplicação Fullstack moderna, utilizando uma arquitetura baseada em micro-serviços (embora contida em um único projeto) com separação clara entre as camadas de apresentação, lógica de negócio e persistência.

## 6.2 Arquitetura do Sistema

O sistema segue uma arquitetura em camadas, conforme ilustrado no diagrama acima.

A camada de apresentação (Presentation Layer) trata as requisições HTTP via controladores REST. A camada de negócios (Business Layer) contém a lógica central (serviços), incluindo regras de validação, autenticação e gerenciamento de transações.

A camada de persistência (Persistence Layer) interage com o banco de dados, mapeando objetos Java para tabelas via JPA e executando operações CRUD.

Essas camadas permitem criar aplicações Java estruturadas e escaláveis; de fato, o Spring Boot facilita a criação de aplicativos autônomos, prontos para produção.

O fluxo de uma requisição exemplifica essa arquitetura. O cliente (frontend) envia um pedido HTTP a um Controller, que delega a um Service as tarefas de negócio.

O serviço então acessa entidades JPA por meio de um Repository, que executa as operações no banco de dados.

O Spring Data JPA fornece interfaces de repositório prontas (ex.: JpaRepository) para simplificar essas interações.

Em seguida, a resposta processada é devolvida ao cliente em formato JSON.

### 6.3 Tecnologias Utilizadas

- Backend: Java 17 com Spring Boot e Maven. O Spring Boot inclui servidor embarcado (Tomcat) e configuração automática, facilitando APIs REST.

- Spring Data JPA e MySQL: Uso de JPA/Hibernate para persistência relacional. Spring Data JPA abstrai CRUD e reduz boilerplate. O banco de dados é relacional (MySQL, por exemplo), amplamente suportado pelo Spring Boot.

- Segurança: Spring Security para autenticação/autorização e JSON Web Tokens (JWT) para autenticação sem estado (stateless).

- Frontend: Aplicação web com JavaScript, HTML e CSS. A interface consome as APIs REST do backend.

- Ferramentas auxiliares: Spring Security (segurança), Spring Boot Actuator (monitoramento opcional), e bibliotecas comuns (Jackson para JSON, etc.).

## 6.4 Módulos e Funcionalidades Principais

O sistema é dividido em módulos que refletem as funcionalidades básicas de uma barbearia: autenticação, usuários, serviços, agendamentos e relatórios administrativos.

### 6.4.1 Autenticação e Autorização

- Registro (/auth/register): Permite cadastrar novos usuários. O email deve ser válido e único. A senha é transformada em hash para armazenamento seguro (utiliza PasswordEncoder do Spring Security).

- Login (/auth/login): Autentica usuário válido e retorna um JWT assinado. Esse token (normalmente enviado no cabeçalho Authorization) permite autenticação stateless em chamadas subsequentes. Conforme descrito na documentação, “Spring Security é o padrão de fato para segurança em aplicações Spring Boot, e o JWT é uma boa escolha para proteger uma API REST”. Devido à assinatura digital, o fluxo fica sem estado (“stateless”), não exigindo sessões no servidor.

- Controle por papéis: Cada usuário recebe um papel (ROLE_ADMIN, ROLE_BARBEIRO ou ROLE_CLIENTE). Métodos sensíveis são protegidos via anotações como @PreAuthorize. Por exemplo, @PreAuthorize("hasRole('ADMIN')") assegura que somente um usuário com papel ADMIN pode executá-lo.

### 6.4.2 Gerenciamento de Usuários

- Entidade Usuario: Representa clientes, barbeiros e administradores. Campos típicos: ID (PK), nome, email (único), CPF (único), telefone, data de nascimento, endereço, senha (hash), papel (Role), etc. É anotada com JPA (@Entity) e mapeada para a tabela USUARIOS.

- UsuarioRepository: Interface que estende JpaRepository<Usuario, Long>, permitindo operações CRUD no banco.

- UsuarioService: Contém a lógica de negócio (verificação de usuários existentes, criptografia de senha, regras de atualização).

- UsuarioController: Exposição REST dos endpoints de usuário (ex.: listagem geral de usuários, consulta por ID, atualização de perfil).

### 6.4.3 Gerenciamento de Serviços

- Entidade Servico: Representa um serviço oferecido (ex.: corte, barba, etc.), com campos ID (PK), nome, descrição, duração em minutos e preço. Anotada como JPA (@Entity).

- ServicoRepository: Estende JpaRepository<Servico, Long>.

- ServicoService: Lógica de negócio para criação, atualização, exclusão e listagem de serviços.

- ServicoController: Endpoints REST para CRUD de serviços. Clientes e barbeiros visualizam ou selecionam serviços disponíveis a partir deste módulo.

### 6.4.4 Gerenciamento de Agendamentos

- Entidade Agendamento: Registra um agendamento de serviço. Campos: ID (PK), referência ao cliente (FK para USUARIOS), referência ao barbeiro (FK), referência ao serviço (FK para SERVICOS), data/hora agendada, e status (ex.: AGENDADO, CONCLUIDO, CANCELADO).
• Para evitar conflitos de horário, é comum aplicar uma restrição UNIQUE em (ID_BARBEIRO, DATA_HORA), de modo que não se permita inserir dois agendamentos iguais para o mesmo barbeiro no mesmo horário.

- AgendamentoRepository: Estende JpaRepository<Agendamento, Long>.

- AgendamentoService: Encapsula regras para criar agendamentos válidos (verificação de disponibilidade) e atualizar status.

- AgendamentoController: Exposição REST dos endpoints de agendamento, como criar agendamentos, listar agendamentos do cliente (por ex. /agendamentos/me), e consultar agenda do barbeiro (/agendamentos/minha-agenda).

### 6.4.5 Funcionalidades Administrativas e Relatórios

- Listagem global (/admin/agendamentos): Endpoint exclusivo para ADMIN que retorna todos os agendamentos do sistema, útil para visão geral da operação.

- Relatório financeiro (/admin/relatorio): Gera métricas do sistema, por exemplo total de agendamentos, número de serviços concluídos e faturamento acumulado em um período. Essas informações permitem análise de desempenho e receita da barbearia.

## 6.5 Estrutura do Banco de Dados

O modelo relacional adotado inclui principais tabelas:

- USUARIOS: (ID_USUARIO PK, EMAIL UNIQUE, NOME, CPF UNIQUE, TELEFONE, DATA_NASCIMENTO, ENDERECO, CEP, BAIRRO, CIDADE, SENHA_HASH, ROLE, DATA_CRIACAO, DATA_ATUALIZACAO). Armazena clientes, barbeiros e administradores.

- SERVICOS: (ID_SERVICO PK, NOME, DESCRICAO, DURACAO_MINUTOS, PRECO). Define os serviços oferecidos pela barbearia.

- BARBEIRO_SERVICOS: Tabela de relacionamento N:N que liga barbeiros aos serviços que podem executar. Contém (ID_BARBEIRO FK, ID_SERVICO FK).

- AGENDAMENTOS: (ID_AGENDAMENTO PK, ID_CLIENTE FK, ID_BARBEIRO FK, ID_SERVICO FK, DATA_HORA, STATUS). Registra cada agendamento com referência a cliente, barbeiro e serviço. A coluna DATA_HORA em conjunto com ID_BARBEIRO pode ter restrição UNIQUE para evitar conflitos.

## 6.6 Considerações de Segurança

O sistema adota diversas boas práticas de segurança:

- Spring Security: As APIs são protegidas por Spring Security, framework padrão para segurança em aplicativos Spring Boot.

- JWT: A autenticação é sem estado. Após login bem-sucedido, um token JWT assinado é emitido, que o cliente envia em cada requisição. Como o token é auto-contido e assinado, não há necessidade de sessões no servidor.

- Criptografia de Senhas: As senhas nunca são armazenadas em texto plano. É utilizado um PasswordEncoder (como BCrypt) para gerar hash unidirecionais das senhas. Isso significa que o banco guarda apenas hashes, e o sistema compara hashes no login.

- Controle por papéis (@PreAuthorize): Anotações como @PreAuthorize garantem que apenas usuários com permissões adequadas acessem certas rotas ou métodos. Por exemplo, hasRole('ROLE_ADMIN') impede que usuários comuns visualizem relatórios administrativos.

## 6.7 Conclusão

O sistema de gerenciamento da Barbearia Bellator foi implementado utilizando arquitetura moderna em camadas e práticas consolidadas de segurança. O uso do Spring Boot e Spring Security torna a aplicação padronizada e de fácil manutenção. As entidades e repositórios JPA viabilizam operações CRUD simplificadas. As funcionalidades cobrem o cadastro de usuários, serviços e o fluxo completo de agendamentos, além de relatórios administrativos. Em potenciais melhorias futuras, podem ser consideradas notificações em tempo real (via WebSocket ou SSE), um sistema de avaliações dos barbeiros e integração com gateway de pagamentos, ampliando ainda mais os recursos da plataforma.

ANÁLISE DA INTERFACE WEB DO SISTEMA BELLATOR BARBEARIA

7. 1 Introdução

A interface web constitui um dos principais elementos de interação entre o usuário e o sistema, sendo responsável por garantir a usabilidade, eficiência e satisfação durante o uso da aplicação. Nesse contexto, este capítulo apresenta uma análise detalhada da interface do sistema Bellator Barbearia, voltado ao agendamento de serviços.

A análise contempla aspectos estruturais, visuais e funcionais, considerando princípios de usabilidade, experiência do usuário (UX) e boas práticas de desenvolvimento front-end.

7.2 Estrutura da Interface (HTML)

A estrutura do sistema foi desenvolvida utilizando HTML5, adotando uma abordagem semântica que favorece a organização do conteúdo, a acessibilidade e a indexação por mecanismos de busca.

Observa-se a utilização de elementos estruturais como:

- <!doctype html>: Define que o documento é HTML5

- <html lang="pt-BR">: O atributo melhora acessibilidade e SEO, indicando que o conteúdo está em português do Brasil

- <head> : Responsável por configurações e recursos externos:

- <header>: responsável pela barra superior e identidade visual

- <main>: área principal de renderização dinâmica de conteúdo

- <nav>: menu de navegação inferior voltado para dispositivos móveis

Além disso, a presença de atributos como aria-label e aria-live evidencia a preocupação com acessibilidade, permitindo melhor interação com tecnologias assistivas.

A aplicação apresenta características de uma Single Page Application (SPA), na qual o conteúdo é atualizado dinamicamente por meio de JavaScript, sem recarregamento completo da página.

7.3 Arquitetura Visual e Estilização (CSS)

7.2.1 Sistema de Design (Design System)

A utilização de variáveis CSS definidas no seletor :root caracteriza a implementação de um sistema de design, permitindo padronização de cores, tipografia, espaçamentos e elementos visuais.

7.2.2 Tema Visual

A interface adota um tema escuro (dark mode), com uso de gradientes e transparências que proporcionam profundidade visual.

7.3.3 Layout e Responsividade

O layout da aplicação é estruturado com o uso de Flexbox e Grid Layout, garantindo organização eficiente dos elementos.

7.3.4 Componentização da Interface

A interface é composta por elementos reutilizáveis, como cartões, botões, campos de entrada e componentes de navegação.

7.3.5 Interatividade e Feedback

A aplicação apresenta diversos estados interativos, além de mecanismos de feedback como notificações, modais e animações.

7.3.6 Componentes Funcionais

Destacam-se o calendário interativo, menu lateral e botão de contato via WhatsApp.

7.4 Avaliação de Usabilidade

A interface apresenta forte aderência aos princípios de usabilidade, com navegação intuitiva e boa organização visual.

7.5 Análise Técnica

Pontos Fortes:

- Estrutura semântica

- Interface moderna

- Responsividade

Pontos de Melhoria:

- Dependência de CDN

- Ajustes de acessibilidade

7.6 Conclusão

O sistema apresenta uma interface moderna, funcional e adequada para uso real, atendendo às necessidades de agendamento.

SISTEMA DE GESTÃO PARA BARBEARIAS (SaaS)

8. PLANO DE NEGÓCIO

8.1 INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias da informação tem promovido transformações significativas na forma como empresas gerenciam seus processos e se relacionam com seus clientes. Nesse contexto, pequenos negócios, como barbearias, ainda enfrentam dificuldades na adoção de soluções tecnológicas, mantendo práticas tradicionais de controle, como uso de agendas físicas e aplicativos de mensagens.

Diante disso, observa-se a necessidade de ferramentas digitais que auxiliem na organização, controle financeiro e melhoria da experiência do cliente. Assim, este trabalho apresenta um plano de negócio voltado ao desenvolvimento e comercialização de um sistema web de gestão e agendamento para barbearias, baseado no modelo de Software como Serviço (SaaS).

8.2 OBJETIVOS

8.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e comercializar um sistema web de gestão e agendamento para barbearias.

8.2.2 Objetivos Específicos

- Automatizar agendamentos

- Gerenciar clientes

- Controlar finanças

- Gerar relatórios

8.3 JUSTIFICATIVA

A informatização de processos é um fator determinante para a competitividade no mercado atual. No entanto, muitos pequenos empreendimentos ainda operam de forma manual, o que pode gerar falhas, perda de informações e baixa eficiência.

O desenvolvimento de um sistema específico para barbearias se justifica pela necessidade de modernização desse segmento, permitindo maior controle das operações, aumento da produtividade e melhoria no atendimento ao cliente.

Além disso, o modelo SaaS possibilita acesso facilitado à tecnologia, com baixo custo inicial para os usuários, tornando a solução viável para pequenos negócios.

8.4  REFERENCIAL TEÓRICO

A utilização de sistemas de informação nas organizações tem como objetivo principal apoiar a tomada de decisão e otimizar processos (LAUDON; LAUDON, 2014).

Segundo Pressman (2016), o desenvolvimento de software deve considerar aspectos como usabilidade, eficiência e confiabilidade, garantindo que o sistema atenda às necessidades dos usuários.

No modelo SaaS, o software é disponibilizado como serviço, sendo acessado via internet, sem necessidade de instalação local, o que reduz custos e facilita a escalabilidade (TAURION, 2009).

8.5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### 8.5.1 Funcionalidades

- Cadastro de clientes;

- Agendamento de serviços;

- Controle de atendimentos;

- Gestão financeira;

- Geração de relatórios;

- Painel administrativo.

### 8.5.2 Diferenciais

- Interface simples e intuitiva;

- Acesso remoto;

- Automação de processos;

- Redução de erros operacionais.

8.6 MODELO DE NEGÓCIO

8.6.1 Planos de Assinatura

- Básico: R$29,90

- Profissional: R$49,90

- Premium: R$79,90

### 8.6.2 Estratégia Comercial

- Período de teste gratuito;

- Planos mensais e anuais;

- Atendimento e suporte ao cliente.

8.7 ANÁLISE DE MERCADO

8.7.1 Público-Alvo

O público-alvo do sistema é composto por barbearias de pequeno e médio porte, bem como profissionais autônomos do setor de estética masculina que necessitam de ferramentas para organização de seus processos.

Esse público apresenta as seguintes características:

- Baixo ou médio nível de digitalização;

- Utilização de métodos informais de controle (agenda física e aplicativos de mensagens);

- Necessidade de otimização do tempo e aumento da produtividade;

- Busca por soluções acessíveis e de fácil utilização.

Além disso, destaca-se que muitos desses profissionais não possuem conhecimento técnico avançado, o que reforça a necessidade de um sistema com interface intuitiva e de fácil aprendizado.

8.7.2 Segmentação de Mercado

O mercado pode ser segmentado em:

- Geográfica: atuação inicial em nível local/regional, com possibilidade de expansão nacional devido à natureza digital do sistema;

- Demográfica: pequenos empreendedores e microempresários do setor de estética masculina;

- Comportamental: usuários que buscam praticidade, organização e melhoria no atendimento ao cliente.

Essa segmentação permite direcionar estratégias de marketing mais eficientes e aumentar a taxa de conversão de clientes.

### 8.7.3 Análise da Concorrência

A concorrência pode ser classificada em três categorias principais:

a) Concorrentes diretos: Sistemas de gestão voltados para barbearias e salões, que oferecem funcionalidades semelhantes.

b) Concorrentes indiretos: Aplicativos genéricos de agendamento e gestão empresarial que não são específicos para o segmento.

c) Concorrentes substitutos: Métodos tradicionais, como agenda física e uso de aplicativos de mensagens ( WhatsApp), amplamente utilizados pelos profissionais do setor.

De modo geral, observa-se que muitos concorrentes apresentam interfaces complexas ou custos elevados, o que pode dificultar a adesão por pequenos empreendedores.

### 8.7.4 Análise de Oportunidades

O cenário atual apresenta diversas oportunidades para o negócio, tais como:

- Crescente digitalização de pequenos negócios;

- Expansão do mercado de estética masculina;

- Aumento da demanda por soluções práticas e automatizadas;

- Baixa concorrência especializada em sistemas simples e acessíveis.

Esses fatores indicam um ambiente favorável para a inserção do sistema no mercado.

8.7.5 Análise de Ameaças

Apesar das oportunidades, existem fatores que podem impactar negativamente o negócio:

- Resistência de alguns profissionais à adoção de tecnologia;

- Entrada de novos concorrentes no mercado;

- Existência de soluções gratuitas, ainda que limitadas;

- Dependência de estratégias eficazes de marketing para aquisição de clientes.

8.7.6 Tendências de Mercado

Entre as principais tendências observadas, destacam-se:

- Adoção crescente de sistemas baseados em nuvem (cloud);

- Valorização da experiência do cliente;

- Uso de ferramentas digitais para gestão e relacionamento com clientes;

- Expansão do modelo de negócios baseado em assinatura (SaaS).

Essas tendências reforçam a relevância e o potencial de crescimento do sistema proposto.

8.8 Marketing

### 8.8.1 Estratégias

As estratégias de marketing serão baseadas em canais digitais e ações presenciais, visando maximizar o alcance e a conversão de clientes.

a) Marketing Digital

- Utilização de redes sociais para divulgação do sistema;

- Criação de conteúdo educativo sobre gestão de barbearias;

- Publicação de vídeos demonstrativos das funcionalidades;

- Investimento em anúncios segmentados (tráfego pago).

b) Demonstração do Sistema

- Oferta de período de teste gratuito;

- Apresentações práticas do sistema para potenciais clientes;

- Demonstrações presenciais em barbearias.

c) Participação em Eventos do Setor

- Presença em feiras e eventos relacionados à estética e beleza;

- Divulgação direta para profissionais do segmento;

- Networking com potenciais parceiros e clientes.

d) Prova Social

- Coleta de depoimentos de clientes;

- Divulgação de casos de sucesso;

- Apresentação de resultados obtidos com o uso do sistema.

e) Prospecção Direta

- Contato direto com barbearias locais;

- Apresentação personalizada do sistema;

- Oferta de condições especiais para novos clientes.

### 8.8.2 Posicionamento

O sistema será posicionado como uma solução tecnológica acessível, eficiente e especializada para barbearias, com foco na simplificação da gestão e melhoria do atendimento ao cliente.

Busca-se transmitir a ideia de um produto:

- Fácil de usar, mesmo para usuários sem conhecimento técnico;

- Financeiramente acessível para pequenos empreendedores;

- Específico para o segmento, atendendo às suas necessidades reais;

- Capaz de aumentar a organização e a produtividade do negócio.

8.9 Operacional

O plano operacional descreve a estrutura necessária para o funcionamento do sistema, bem como as atividades envolvidas na sua manutenção, suporte e evolução contínua. Por se tratar de um software no modelo SaaS, toda a operação ocorre em ambiente digital, garantindo escalabilidade e acesso remoto.

### 8.9.1 Estrutura Operacional

O sistema será hospedado em servidores na nuvem, permitindo acesso via internet por meio de navegadores, sem necessidade de instalação local.

A infraestrutura será composta por:

- Servidor de aplicação: responsável pelo processamento das requisições do sistema;

- Banco de dados: utilizado para armazenamento seguro das informações dos clientes e operações;

- Serviços de hospedagem em nuvem: garantindo disponibilidade, segurança e escalabilidade;

- Sistema de backup: para proteção e recuperação de dados.

Essa estrutura permite maior confiabilidade e disponibilidade do sistema, reduzindo riscos de falhas operacionais.

### 8.9.2 Funcionamento do Sistema

O sistema funcionará de forma contínua (24 horas por dia), permitindo que os usuários realizem agendamentos, consultas e operações a qualquer momento.

O acesso será realizado mediante autenticação, garantindo a segurança das informações. Cada cliente terá acesso a um ambiente próprio, com seus dados isolados.

### 8.9.3 Suporte Técnico

O suporte ao cliente será um elemento essencial para o sucesso do negócio, sendo responsável por auxiliar usuários na utilização do sistema e resolução de problemas.

As formas de suporte incluirão:

- Atendimento via WhatsApp e e-mail;

- Suporte remoto;

- Disponibilização de tutoriais e materiais explicativos;

- Atualizações e correções contínuas do sistema.

8.10 Financeiro

Investimento: R$ 50.000,00

Custos mensais: R$ 12.000,00

8.11 SWOT

### Forças

- Escalabilidade;

- Baixo custo operacional;

- Facilidade de uso.

### Fraquezas

- Dependência de marketing;

- Necessidade de suporte contínuo.

### Oportunidades

- Crescimento do setor;

- Digitalização de pequenos negócios.

### Ameaças

- Concorrência;

- Resistência tecnológica.

8.12 Conclusão

O presente plano de negócio demonstra que o desenvolvimento e comercialização de um sistema de gestão para barbearias é viável técnica e economicamente. O modelo SaaS permite crescimento escalável, enquanto o foco em um nicho específico contribui para maior aceitação do produto.

9.0 ANÁLISE DE SEGURANÇA DA  APLICAÇÃO  WEB

9.1 Introdução

Este documento apresenta uma análise de segurança abrangente da aplicação web "Barbearia Bellator", desenvolvida utilizando o framework Spring Boot e tecnologias frontend baseadas em JavaScript. O objetivo principal é identificar potenciais vulnerabilidades, avaliar os riscos associados e propor recomendações para fortalecer a postura de segurança da aplicação, seguindo as melhores práticas e padrões da indústria.

Com a crescente digitalização de serviços, a segurança de aplicações web tornou-se um pilar fundamental para a proteção de dados e a integridade dos negócios. A aplicação "Barbearia Bellator" gerencia agendamentos e informações de usuários, tornando-a um alvo potencial para ataques cibernéticos. Este estudo visa examinar a arquitetura e o código-fonte da aplicação para identificar e mitigar riscos de segurança.

9.2 Contexto da Aplicação

A aplicação "Barbearia Bellator" é um sistema de gestão para barbearias, permitindo o agendamento de serviços, gerenciamento de usuários (clientes, barbeiros, administradores) e visualização de relatórios.

O backend é construído com Spring Boot, enquanto o frontend utiliza JavaScript puro, comunicando-se via APIs RESTful.

9.3 Objetivos da Análise

- Identificar vulnerabilidades de segurança no código-fonte e na arquitetura da aplicação.

- Avaliar o nível de risco associado a cada vulnerabilidade encontrada.

- Propor recomendações de segurança baseadas em padrões reconhecidos, como o OWASP Top 10.

- Fornecer um relatório detalhado e estruturado, adequado para fins acadêmicos e práticos.

9.4 Fundamentação Teórica

Esta seção aborda os conceitos fundamentais de segurança de aplicações web que servem como base para a análise realizada.

9.4.1 Segurança de Aplicações Web

A segurança de aplicações web envolve a proteção de sistemas e dados contra ameaças e vulnerabilidades que podem ser exploradas por agentes maliciosos. Isso inclui a proteção contra acesso não autorizado, modificação de dados, negação de serviço e outras formas de ataque cibernético.

9.4.2 OWASP Top 10

O OWASP Top 10 é um documento de conscientização padrão para desenvolvedores e profissionais de segurança web. Ele representa um consenso sobre as dez vulnerabilidades de segurança mais críticas em aplicações web. A análise seguirá as diretrizes do OWASP para categorizar e avaliar as vulnerabilidades encontradas.

9.4.3 JSON Web Tokens (JWT)

JWTs são um método compacto e autocontido para transmitir informações de forma segura entre as partes como um objeto JSON. São frequentemente utilizados para autenticação e autorização em APIs RESTful. A segurança do JWT depende da correta implementação e gestão das chaves criptográficas.

9.4.4 Spring Security

Spring Security é um framework poderoso e altamente personalizável para autenticação e controle de acesso em aplicações Java. Ele fornece uma gama de recursos de segurança, incluindo proteção contra ataques comuns, gerenciamento de sessões e integração com diferentes mecanismos de autenticação.

9.5 Metodologia

A análise de segurança foi conduzida através de uma revisão estática do código-fonte, focando nas seguintes áreas:

- Autenticação e Autorização: Verificação da implementação de login, registro, gestão de sessões e controle de acesso baseado em papéis.

- Tratamento de Dados: Análise de como os dados são recebidos, processados, armazenados e transmitidos, com foco em validação de entrada e proteção contra injeção.

- Configurações de Segurança: Revisão das configurações do Spring Security, CORS e outras configurações relacionadas à segurança.

- Gerenciamento de Erros e Logs: Avaliação de como os erros são tratados e se informações sensíveis são expostas.

  - Análise de Vulnerabilidades e Riscos

  - Detalhamento das Vulnerabilidades

#### VULN-001: Exposição de Dados Sensíveis (Senhas Fixas em Seed)

Localização: src/main/java/com/bellator/bellator_barbearia/config/DevSeedRunner.java

O método seedUser no DevSeedRunner inicializa usuários com senhas predefinidas e fracas. Embora útil para desenvolvimento, a presença desses dados em um ambiente de produção, mesmo que criptografados, representa um risco significativo. Um atacante poderia usar essas credenciais conhecidas para obter acesso inicial ao sistema.

Impacto: Comprometimento de contas de usuário, acesso não autorizado a funcionalidades administrativas ou de barbeiro, dependendo do papel atribuído.

#### VULN-002: Configuração de CORS Excessivamente Permissiva

Localização: src/main/java/com/bellator/bellator_barbearia/security/CorsConfig.java

A configuração de CORS permite todas as origens (.allowedOrigins("*")). Isso significa que qualquer domínio pode fazer requisições cross-origin para a API, o que pode ser explorado em ataques de Cross-Site Request Forgery (CSRF) ou para uso não autorizado da API por aplicações de terceiros.

Impacto: Ataques CSRF, exfiltração de dados, uso indevido da API.

#### VULN-003: Segredo do JWT Exposto

Localização: src/main/java/com/bellator/bellator_barbearia/security/JwtService.java

A chave secreta utilizada para assinar os JWTs é carregada de uma propriedade (app.jwt.secret). Se essa propriedade for armazenada diretamente no código-fonte, em um arquivo de configuração versionado ou em um ambiente de produção sem proteção adequada, um atacante pode obter a chave e forjar JWTs válidos, comprometendo a autenticação e autorização.

Impacto: Falsificação de tokens de autenticação, escalonamento de privilégios, acesso não autorizado.

#### VULN-004: Falta de Rate Limiting

Localização: src/main/java/com/bellator/bellator_barbearia/auth/AuthController.java (endpoints /register e /login)

Não há mecanismos de controle de taxa (rate limiting) implementados nos endpoints de autenticação e registro. Isso permite que um atacante realize um número ilimitado de tentativas de login ou registro em um curto período, facilitando ataques de força bruta ou enumeração de usuários.

Impacto: Ataques de força bruta, enumeração de usuários, negação de serviço (por sobrecarga de recursos).

#### VULN-005: IDs Sequenciais Expostos (IDOR)

Localização: Vários controladores e serviços (ex: AgendamentoController, ServicoController)

A aplicação utiliza IDs sequenciais para identificar recursos (e.g., agendamentos, serviços). Embora a aplicação utilize @PreAuthorize em alguns endpoints, a exposição de IDs sequenciais pode facilitar ataques de Insecure Direct Object References (IDOR) se o controle de acesso não for rigorosamente aplicado em todos os pontos onde um ID é utilizado. Um atacante pode tentar modificar ou acessar recursos de outros usuários simplesmente alterando o ID na URL.

Impacto: Acesso não autorizado a recursos de outros usuários, modificação ou exclusão indevida de dados.

  - Recomendações de Segurança

Para mitigar as vulnerabilidades identificadas e fortalecer a segurança da aplicação "Barbearia Bellator", as seguintes recomendações são propostas:

    - Gestão de Segredos

- Implementar Variáveis de Ambiente ou Cofre de Segredos: A chave secreta do JWT (app.jwt.secret) e outras credenciais sensíveis devem ser armazenadas em variáveis de ambiente ou em um cofre de segredos (e.g., HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager, Azure Key Vault). Nunca hardcode segredos ou os inclua em arquivos de configuração versionados.

- Remoção Condicional de Seeds: O DevSeedRunner deve ser explicitamente marcado com @Profile("dev") para garantir que os dados de teste e senhas fracas não sejam carregados em ambientes de produção. Alternativamente, remova completamente o DevSeedRunner em builds de produção.

    - Configuração de CORS

- Restringir Origens Permitidas: Em ambientes de produção, a configuração de CORS (CorsConfig) deve listar explicitamente as origens (domínios) permitidas para acessar a API, em vez de usar *. Por exemplo: cfg.setAllowedOrigins(List.of("https://seufrontend.com", "https://outraorigem.com" ));.

    - Controle de Acesso e Validação

- Implementar Rate Limiting: Utilize bibliotecas ou configurações de framework (e.g., Spring Cloud Gateway, filtros customizados) para impor limites de taxa nos endpoints de login e registro. Isso ajudará a prevenir ataques de força bruta e enumeração de usuários.

- Validação de Senhas Fortes: No AuthRegisterRequest, adicione validações para impor políticas de senhas fortes (e.g., mínimo de 8 caracteres, combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais).

- Verificação de Autorização em IDOR: Para IDs sequenciais, garanta que em cada requisição que utiliza um ID de recurso, o usuário autenticado tenha permissão explícita para acessar ou modificar aquele recurso específico. Por exemplo, no AgendamentoService.cancelar(), a verificação a.getCliente().getEmail().equalsIgnoreCase(requesterEmail) é um bom exemplo, mas deve ser aplicada consistentemente em todos os endpoints que manipulam recursos por ID.

9.9 Conclusão

A aplicação "Barbearia Bellator" demonstra uma base de desenvolvimento sólida com o uso de tecnologias modernas como Spring Boot e JWT para autenticação. No entanto, a análise revelou áreas críticas onde a segurança pode ser significativamente aprimorada. A implementação das recomendações propostas, especialmente no que tange à gestão de segredos, configuração de CORS e controle de acesso, é fundamental para proteger a aplicação contra ameaças comuns e garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados. A adoção contínua de práticas de desenvolvimento seguro e auditorias regulares de segurança são essenciais para manter a robustez da aplicação em um cenário de ameaças em constante evolução.

10.0 Conclusão Final

A aplicação Barbearia Bellator apresenta um nível consistente de desenvolvimento, evidenciando a adoção de tecnologias modernas e amplamente utilizadas no mercado, como o Spring Boot e mecanismos de autenticação baseados em JWT. A estrutura em camadas, aliada ao uso de boas práticas como a separação de responsabilidades e integração com JPA para persistência de dados, demonstra que o sistema foi concebido com foco em organização, escalabilidade e manutenção a longo prazo.

Do ponto de vista funcional, o sistema atende de forma satisfatória às principais demandas de uma barbearia, oferecendo recursos essenciais como cadastro de usuários, gerenciamento de serviços, controle de agendamentos e geração de relatórios administrativos. Além disso, a proposta de comercialização no modelo SaaS se mostra viável tanto tecnicamente quanto economicamente, principalmente por explorar um nicho específico, o que aumenta as chances de adoção e competitividade no mercado.

Entretanto, apesar da base sólida, a análise evidencia que o sistema ainda não se encontra em um nível ideal de maturidade, especialmente no que se refere à segurança da informação. Foram identificadas fragilidades importantes, como possíveis problemas na gestão de segredos, configuração inadequada de CORS e necessidade de um controle de acesso mais rigoroso. Esses pontos representam riscos reais e precisam ser tratados com prioridade, considerando o impacto direto na confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados da aplicação.

No que diz respeito à usabilidade, o sistema demonstra potencial, apresentando uma interface funcional e adequada para uso prático. Contudo, ainda existem limitações que podem comprometer a experiência do usuário, como baixa visibilidade de elementos importantes, navegação pouco intuitiva e um fluxo de agendamento que pode ser simplificado. Esses ajustes são fundamentais para tornar o sistema mais acessível, eficiente e competitivo, especialmente em um mercado onde a experiência do usuário é um diferencial decisivo.

Em termos de evolução, o projeto possui grande potencial de crescimento. A incorporação de funcionalidades como notificações em tempo real, sistemas de avaliação de profissionais e integração com gateways de pagamento pode ampliar significativamente o valor da plataforma. No entanto, é importante destacar que a prioridade imediata deve ser o fortalecimento da segurança e a melhoria da usabilidade, garantindo uma base sólida antes da expansão de funcionalidades.

Dessa forma, conclui-se que a Barbearia Bellator é uma aplicação promissora, com boa estrutura técnica e viabilidade de mercado, mas que ainda requer ajustes estratégicos para atingir um nível profissional mais elevado. A continuidade do desenvolvimento deve ser orientada por práticas de segurança robustas, testes constantes e melhorias centradas no usuário, assegurando não apenas o funcionamento do sistema, mas também sua confiabilidade, eficiência e aceitação no mercado real.

ANEXO

Sistema de Gestão - Barbearia Bellator

- .mvn\wrapper

1º mvn\wrapper\maven-wrapper.properties

wrapperVersion=3.3.4

distributionType=only-script

distributionUrl=https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/apache-maven/3.9.12/apache-maven-3.9.12-bin.zip

- .vscode

1º .vscode\launch.json

{

// Use o IntelliSense para saber mais sobre os atributos possíveis.

// Focalizar para exibir as descrições dos atributos existentes.

// Para obter mais informações, acesse: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387

"version": "0.2.0",

"configurations": [

{

"type": "java",

"name": "SystemBarbeariaApplication",

"request": "launch",

"mainClass": "com.bellator.bellator_barbearia.SystemBarbeariaApplication",

"projectName": "bellator_barbearia"

},

{

"type": "chrome",

"request": "launch",

"name": "Iniciar o Chrome em relação a localhost",

"url": "http://localhost:8080",

"webRoot": "${workspaceFolder}"

}

]

}

2º .vscode\settings.json

{

"java.compile.nullAnalysis.mode": "automatic"

}

- src\main

1º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\auth

package com.bellator.bellator_barbearia.auth;

import org.springframework.web.bind.annotation.*;

@RestController

@RequestMapping("/auth")

public class AuthController {

private final AuthService authService;

public AuthController(AuthService authService) {

this.authService = authService;

}

@PostMapping("/register")

public AuthResponse register(@RequestBody AuthRegisterRequest req) {

return authService.register(req);

}

@PostMapping("/login")

public AuthResponse login(@RequestBody AuthRequest req) {

return authService.login(req);

}

}

2º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\auth\AuthRegisterRequest.java

package com.bellator.bellator_barbearia.auth;

import com.bellator.bellator_barbearia.role.Role;

public class AuthRegisterRequest {

public String nome;

public String telefone;

public String email;

public String senha;

public Role role;

}

3º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\auth\AuthRequest.java

package com.bellator.bellator_barbearia.auth;

import lombok.Data;

@Data

public class AuthRequest {

private String email;

private String senha;

}

4º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\auth\AuthResponse.java

package com.bellator.bellator_barbearia.auth;

import com.bellator.bellator_barbearia.dto.UsuarioResponse;

import com.bellator.bellator_barbearia.role.Role;

public class AuthResponse {

private String token;

private Role role;

private UsuarioResponse usuario;

public AuthResponse(String token, Role role, UsuarioResponse usuario) {

this.token = token;

this.role = role;

this.usuario = usuario;

}

public String getToken() {

return token;

}

public Role getRole() {

return role;

}

public UsuarioResponse getUsuario() {

return usuario;

}

}

5º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\auth\AuthService.java

package com.bellator.bellator_barbearia.auth;

import com.bellator.bellator_barbearia.dto.UsuarioResponse;

import com.bellator.bellator_barbearia.exception.ApiException;

import com.bellator.bellator_barbearia.model.Usuarios;

import com.bellator.bellator_barbearia.repository.UsuarioRepository;

import com.bellator.bellator_barbearia.security.JwtService;

import org.springframework.http.HttpStatus;

import org.springframework.security.authentication.AuthenticationManager;

import org.springframework.security.authentication.UsernamePasswordAuthenticationToken;

import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;

import org.springframework.stereotype.Service;

import java.util.Map;

@Service

public class AuthService {

private final UsuarioRepository usuarioRepo;

private final PasswordEncoder encoder;

private final AuthenticationManager authManager;

private final JwtService jwtService;

public AuthService(UsuarioRepository usuarioRepo, PasswordEncoder encoder,

AuthenticationManager authManager, JwtService jwtService) {

this.usuarioRepo = usuarioRepo;

this.encoder = encoder;

this.authManager = authManager;

this.jwtService = jwtService;

}

public AuthResponse register(AuthRegisterRequest req) {

if (usuarioRepo.existsByEmail(req.email.toLowerCase())) {

throw new ApiException(HttpStatus.CONFLICT, "Email já cadastrado");

}

Usuarios u = new Usuarios();

u.setNome(req.nome);

u.setEmail(req.email.toLowerCase());

u.setTelefone(req.telefone);

u.setSenhaHash(encoder.encode(req.senha));

u.setRole(req.role != null ? req.role : com.bellator.bellator_barbearia.role.Role.CLIENTE); // valor padrão para role

u = usuarioRepo.save(u);

String token = jwtService.generate(u.getEmail(), Map.of(

"role", u.getRole().name(),

"uid", u.getId()

));

return new AuthResponse(token, u.getRole(), new UsuarioResponse(u.getId(), u.getNome(), u.getEmail(),u.getTelefone(), u.getRole()));

}

public AuthResponse login(AuthRequest req) {

try {

authManager.authenticate(new UsernamePasswordAuthenticationToken(req.getEmail().toLowerCase(), req.getSenha()));

} catch (Exception ex) {

throw new ApiException(HttpStatus.UNAUTHORIZED, "Credenciais inválidas");

}

Usuarios u = usuarioRepo.findByEmail(req.getEmail().toLowerCase())

.orElseThrow(() -> new ApiException(HttpStatus.UNAUTHORIZED, "Credenciais inválidas"));

String token = jwtService.generate(u.getEmail(), Map.of(

"role", u.getRole().name(),

"uid", u.getId()

));

return new AuthResponse(token, u.getRole(), new UsuarioResponse(u.getId(), u.getNome(), u.getEmail(),u.getTelefone(), u.getRole()));

}

}

- src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\config

1º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\config\DevSeedRunner.java

package com.bellator.bellator_barbearia.config;

import com.bellator.bellator_barbearia.role.Role;

import com.bellator.bellator_barbearia.model.Servicos;

import com.bellator.bellator_barbearia.model.Usuarios;

import com.bellator.bellator_barbearia.repository.ServicoRepository;

import com.bellator.bellator_barbearia.repository.UsuarioRepository;

import org.springframework.boot.CommandLineRunner;

import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;

import org.springframework.stereotype.Component;

/**

* Carga inicial idempotente (só insere se ainda não existir).

* Sem perfil {@code dev} o seed não rodava e a lista de serviços vinha vazia.

*/

@Component

public class DevSeedRunner implements CommandLineRunner {

private final UsuarioRepository usuarioRepo;

private final ServicoRepository servicoRepo;

private final PasswordEncoder encoder;

public DevSeedRunner(UsuarioRepository usuarioRepo, ServicoRepository servicoRepo, PasswordEncoder encoder) {

this.usuarioRepo = usuarioRepo;

this.servicoRepo = servicoRepo;

this.encoder = encoder;

}

@Override

public void run(String... args) {

seedUser("Admin", "admin@bellator.dev", "123456", Role.ADMIN);

seedUser("Carlos", "barber@bellator.dev", "123456", Role.BARBEIRO);

seedUser("Cliente", "client@bellator.dev", "123456", Role.CLIENTE);

seedServico("Corte Tradicional", 30.0, 30);

seedServico("Corte + Barba", 45.0, 45);

seedServico("Barba Completa", 25.0, 25);

seedServico("Acabamento", 15.0, 15);

}

private void seedUser(String nome, String email, String senha, Role role) {

if (usuarioRepo.existsByEmail(email)) return;

Usuarios u = new Usuarios();

u.setNome(nome);

u.setEmail(email);

u.setSenhaHash(encoder.encode(senha));

u.setRole(role);

usuarioRepo.save(u);

}

private void seedServico(String nome, double preco, int duracao) {

boolean exists = servicoRepo.findAll().stream().anyMatch(s -> s.getNome().equalsIgnoreCase(nome));

if (exists) return;

Servicos s = new Servicos();

s.setNome(nome);

s.setPreco(preco);

s.setDuracaoMinutos(duracao);

servicoRepo.save(s);

}

}

2º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\config\MethodSecurityConfig.java

package com.bellator.bellator_barbearia.config;

import org.springframework.context.annotation.Configuration;

import org.springframework.security.config.annotation.method.configuration.EnableMethodSecurity;

@Configuration

@EnableMethodSecurity

public class MethodSecurityConfig {

}

- src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\controller

1º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\controller\AdminController.java

package com.bellator.bellator_barbearia.controller;

import com.bellator.bellator_barbearia.dto.RelatorioResponse;

import com.bellator.bellator_barbearia.model.Agendamentos;

import com.bellator.bellator_barbearia.role.StatusAgendamento;

import com.bellator.bellator_barbearia.service.AgendamentoService;

import org.springframework.security.access.prepost.PreAuthorize;

import org.springframework.web.bind.annotation.*;

import java.util.List;

@RestController

@RequestMapping("/admin")

public class AdminController {

private final AgendamentoService agendamentoService;

public AdminController(AgendamentoService agendamentoService) {

this.agendamentoService = agendamentoService;

}

@GetMapping("/agendamentos")

@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")

public List<Agendamentos> listarTodos() {

return agendamentoService.listarTodos();

}

@GetMapping("/relatorio")

@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")

public RelatorioResponse relatorio() {

List<Agendamentos> all = agendamentoService.listarTodos();

long total = all.size();

long concluidos = all.stream().filter(a -> a.getStatus() == StatusAgendamento.CONCLUIDO).count();

double faturamento = all.stream()

.filter(a -> a.getStatus() == StatusAgendamento.CONCLUIDO)

.mapToDouble(a -> a.getServicos().getPreco() == null ? 0.0 : a.getServicos().getPreco())

.sum();

return new RelatorioResponse(total, concluidos, faturamento);

}

}

2º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\controller\AgendamentoController.java

package com.bellator.bellator_barbearia.controller;

import com.bellator.bellator_barbearia.dto.AgendamentoCreateRequest;

import com.bellator.bellator_barbearia.dto.AgendamentoResponse;

import com.bellator.bellator_barbearia.model.Agendamentos;

import com.bellator.bellator_barbearia.service.AgendamentoService;

import org.springframework.security.core.Authentication;

import org.springframework.web.bind.annotation.*;

import java.time.LocalDate;

import java.util.List;

@RestController

@RequestMapping("/agendamentos")

public class AgendamentoController {

private final AgendamentoService service;

public AgendamentoController(AgendamentoService service) {

this.service = service;

}

@PostMapping

public AgendamentoResponse criar(Authentication auth, @RequestBody AgendamentoCreateRequest req) {

Agendamentos a = service.criar(auth.getName(), req);

return toResp(a);

}

@GetMapping("/me")

public List<AgendamentoResponse> meus(Authentication auth) {

return service.meus(auth.getName()).stream().map(this::toResp).toList();

}

@GetMapping("/minha-agenda")

public List<AgendamentoResponse> minhaAgenda(Authentication auth, @RequestParam(required = false) LocalDate data) {

LocalDate dia = data != null ? data : LocalDate.now();

return service.agendaBarbeiro(auth.getName(), dia).stream().map(this::toResp).toList();

}

@PutMapping("/{id}/concluir")

public AgendamentoResponse concluir(Authentication auth, @PathVariable Long id) {

return toResp(service.concluir(id, auth.getName()));

}

@PutMapping("/{id}/cancelar")

public AgendamentoResponse cancelar(Authentication auth, @PathVariable Long id) {

boolean isAdmin = auth.getAuthorities().stream()

.anyMatch(a -> a.getAuthority().equals("ROLE_ADMIN"));

return toResp(service.cancelar(id, auth.getName(), isAdmin));

}

private AgendamentoResponse toResp(Agendamentos a) {

return new AgendamentoResponse(

a.getId(),

a.getCliente().getNome(),

a.getBarbeiro().getNome(),

a.getServicos().getNome(),

a.getServicos().getPreco(),

a.getData(),

a.getHorario(),

a.getStatus()

);

}

}

3º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\controller\BarbeiroController.java

package com.bellator.bellator_barbearia.controller;

import com.bellator.bellator_barbearia.dto.UsuarioResponse;

import com.bellator.bellator_barbearia.service.UsuarioService;

import org.springframework.web.bind.annotation.*;

import java.util.List;

@RestController

@RequestMapping("/barbeiros")

public class BarbeiroController {

private final UsuarioService usuarioService;

public BarbeiroController(UsuarioService usuarioService) {

this.usuarioService = usuarioService;

}

@GetMapping

public List<UsuarioResponse> listar() {

return usuarioService.listarBarbeiros().stream()

.map(u -> new UsuarioResponse(u.getId(), u.getNome(), u.getEmail(),u.getTelefone(), u.getRole()))

.toList();

}

}

4º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\controller\HealthController.java

package com.bellator.bellator_barbearia.controller;

import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import java.util.Map;

@RestController

public class HealthController {

@GetMapping("/")

public Map<String, Object> root() {

return Map.of("ok", true, "name", "bellator-api");

}

}

5º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\controller\PublicAgendaController.java

package com.bellator.bellator_barbearia.controller;

import com.bellator.bellator_barbearia.model.Agendamentos;

import com.bellator.bellator_barbearia.role.StatusAgendamento;

import com.bellator.bellator_barbearia.model.Usuarios;

import com.bellator.bellator_barbearia.repository.AgendamentoRepository;

import com.bellator.bellator_barbearia.repository.UsuarioRepository;

import org.springframework.web.bind.annotation.*;

import java.time.LocalDate;

import java.util.List;

@RestController

@RequestMapping("/agenda")

public class PublicAgendaController {

private final UsuarioRepository usuarioRepo;

private final AgendamentoRepository agendamentoRepo;

public PublicAgendaController(UsuarioRepository usuarioRepo, AgendamentoRepository agendamentoRepo) {

this.usuarioRepo = usuarioRepo;

this.agendamentoRepo = agendamentoRepo;

}

/**

* Endpoint público para o FRONTEND (cliente) checar horários ocupados.

* Ex: GET /agenda?barbeiroId=2&data=2026-03-03

*/

@GetMapping

public List<String> horariosOcupados(@RequestParam Long barbeiroId, @RequestParam LocalDate data) {

Usuarios barbeiro = usuarioRepo.findById(barbeiroId).orElseThrow();

List<Agendamentos> ags = agendamentoRepo

.findByBarbeiroAndDataAndStatusNotOrderByHorarioAsc(barbeiro, data, StatusAgendamento.CANCELADO);

return ags.stream().map(a -> a.getHorario().toString()).toList();

}

}

6º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\controller\ServicoController.java

package com.bellator.bellator_barbearia.controller;

import com.bellator.bellator_barbearia.dto.ServicoRequest;

import com.bellator.bellator_barbearia.dto.ServicoResponse;

import com.bellator.bellator_barbearia.model.Servicos;

import com.bellator.bellator_barbearia.service.ServicoService;

import jakarta.validation.Valid;

import org.springframework.security.access.prepost.PreAuthorize;

import org.springframework.web.bind.annotation.*;

import java.util.List;

@RestController

@RequestMapping("/servicos")

public class ServicoController {

private final ServicoService service;

public ServicoController(ServicoService service) {

this.service = service;

}

@GetMapping

public List<ServicoResponse> listar() {

return service.listar().stream()

.map(s -> new ServicoResponse(s.getId(), s.getNome(), s.getPreco(), s.getDuracaoMinutos()))

.toList();

}

@PostMapping

@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")

public ServicoResponse criar(@Valid @RequestBody ServicoRequest req) {

Servicos s = service.criar(req);

return new ServicoResponse(s.getId(), s.getNome(), s.getPreco(), s.getDuracaoMinutos());

}

@PutMapping("/{id}")

@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")

public ServicoResponse atualizar(@PathVariable Long id, @Valid @RequestBody ServicoRequest req) {

Servicos s = service.atualizar(id, req);

return new ServicoResponse(s.getId(), s.getNome(), s.getPreco(), s.getDuracaoMinutos());

}

@DeleteMapping("/{id}")

@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")

public void deletar(@PathVariable Long id) {

service.deletar(id);

}

}

7º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\controller\UsuarioController.java

package com.bellator.bellator_barbearia.controller;

import com.bellator.bellator_barbearia.model.Usuarios;

import com.bellator.bellator_barbearia.service.UsuarioService;

import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import java.util.List;

@RestController

@RequestMapping("/usuarios")

public class UsuarioController {

private final UsuarioService service;

public UsuarioController(UsuarioService service) {

this.service = service;

}

@GetMapping("/barbeiros")

public List<Usuarios> listarBarbeiros() {

return service.listarBarbeiros();

}

}

8º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\controller\WebController.java

package com.bellator.bellator_barbearia.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;

import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

@Controller

public class WebController {

@GetMapping("/app")

public String index() {

return "forward:/index.html";

}

}

- src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\dto

1º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\dto\AgendamentoCreateRequest.java

package com.bellator.bellator_barbearia.dto;

import jakarta.validation.constraints.NotNull;

import lombok.Data;

import java.time.LocalDate;

import java.time.LocalTime;

@Data

public class AgendamentoCreateRequest {

@NotNull

public Long servicoId;

@NotNull

public Long barbeiroId;

@NotNull

public LocalDate data;

@NotNull

public LocalTime horario;

}

2 º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\dto\AgendamentoResponse.java

package com.bellator.bellator_barbearia.dto;

import com.bellator.bellator_barbearia.role.StatusAgendamento;

import lombok.Data;

import java.time.LocalDate;

import java.time.LocalTime;

@Data

public class AgendamentoResponse {

public Long id;

public String clienteNome;

public String barbeiroNome;

public String servicoNome;

public Double servicoPreco;

public LocalDate data;

public LocalTime horario;

public StatusAgendamento status;

public AgendamentoResponse(Long id, String clienteNome, String barbeiroNome, String servicoNome, Double servicoPreco,

LocalDate data, LocalTime horario, StatusAgendamento status) {

this.id = id;

this.clienteNome = clienteNome;

this.barbeiroNome = barbeiroNome;

this.servicoNome = servicoNome;

this.servicoPreco = servicoPreco;

this.data = data;

this.horario = horario;

this.status = status;

}

}

3º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\dto\RelatorioResponse.java

package com.bellator.bellator_barbearia.dto;

import lombok.Data;

@Data

public class RelatorioResponse {

public long totalAgendamentos;

public long concluidos;

public double faturamentoTotal;

public RelatorioResponse(long totalAgendamentos, long concluidos, double faturamentoTotal) {

this.totalAgendamentos = totalAgendamentos;

this.concluidos = concluidos;

this.faturamentoTotal = faturamentoTotal;

}

}

4º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\dto\ServicoRequest.java

package com.bellator.bellator_barbearia.dto;

import jakarta.validation.constraints.Min;

import jakarta.validation.constraints.NotBlank;

import jakarta.validation.constraints.NotNull;

import lombok.Data;

@Data

public class ServicoRequest {

@NotBlank

public String nome;

@NotNull @Min(0)

public Double preco;

@NotNull @Min(5)

public Integer duracaoMinutos;

}

5º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\dto\ServicoResponse.java

package com.bellator.bellator_barbearia.dto;

import lombok.Data;

@Data

public class ServicoResponse {

public Long id;

public String nome;

public Double preco;

public Integer duracaoMinutos;

public ServicoResponse(Long id, String nome, Double preco, Integer duracaoMinutos) {

this.id = id;

this.nome = nome;

this.preco = preco;

this.duracaoMinutos = duracaoMinutos;

}

}

6º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\dto\UsuarioResponse.java

package com.bellator.bellator_barbearia.dto;

import com.bellator.bellator_barbearia.role.Role;

import lombok.Data;

@Data

public class UsuarioResponse {

public Long id;

public String nome;

public String email;

public String telefone;

public Role role;

public UsuarioResponse(Long id, String nome, String email,String telefone, Role role) {

this.id = id;

this.nome = nome;

this.email = email;

this.telefone = telefone;

this.role = role;

}

}

- src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\exception

1º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\exception\ApiException.java

package com.bellator.bellator_barbearia.exception;

import org.springframework.http.HttpStatus;

public class ApiException extends RuntimeException {

private final HttpStatus status;

public ApiException(HttpStatus status, String message) {

super(message);

this.status = status;

}

public HttpStatus getStatus() {

return status;

}

}

2º package com.bellator.bellator_barbearia.exception;

import org.springframework.http.HttpStatus;

import org.springframework.http.ResponseEntity;

import org.springframework.validation.FieldError;

import org.springframework.web.bind.MethodArgumentNotValidException;

import org.springframework.web.bind.annotation.ExceptionHandler;

import org.springframework.web.bind.annotation.RestControllerAdvice;

import java.time.Instant;

import java.util.HashMap;

import java.util.Map;

@RestControllerAdvice

public class GlobalExceptionHandler {

@ExceptionHandler(ApiException.class)

public ResponseEntity<?> handleApi(ApiException ex) {

return ResponseEntity.status(ex.getStatus()).body(error(ex.getStatus(), ex.getMessage()));

}

@ExceptionHandler(MethodArgumentNotValidException.class)

public ResponseEntity<?> handleValidation(MethodArgumentNotValidException ex) {

Map<String, Object> body = error(HttpStatus.BAD_REQUEST, "Validação inválida");

Map<String, String> fields = new HashMap<>();

for (FieldError fe : ex.getBindingResult().getFieldErrors()) {

fields.put(fe.getField(), fe.getDefaultMessage());

}

body.put("fields", fields);

return ResponseEntity.badRequest().body(body);

}

@ExceptionHandler(Exception.class)

public ResponseEntity<?> handleGeneric(Exception ex) {

return ResponseEntity.status(HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR)

.body(error(HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR, "Erro interno"));

}

private Map<String, Object> error(HttpStatus status, String message) {

Map<String, Object> body = new HashMap<>();

body.put("timestamp", Instant.now().toString());

body.put("status", status.value());

body.put("error", status.getReasonPhrase());

body.put("message", message);

return body;

}

}

- src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\model

1ºsrc\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\model\Agendamentos.java

package com.bellator.bellator_barbearia.model;

import com.bellator.bellator_barbearia.role.StatusAgendamento;

import jakarta.persistence.*;

import jakarta.validation.constraints.NotNull;

import lombok.Data;

import java.time.LocalDate;

import java.time.LocalTime;

@Data

@Entity

@Table(name = "agendamentos",

uniqueConstraints = {

@UniqueConstraint(name = "uk_barbeiro_data_hora", columnNames = {"barbeiro_id","data","horario"})

}

)

public class Agendamentos {

@Id

@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)

private Long id;

@ManyToOne(optional = false)

@JoinColumn(name = "cliente_id")

private Usuarios cliente;

@ManyToOne(optional = false)

@JoinColumn(name = "barbeiro_id")

private Usuarios barbeiro;

@ManyToOne(optional = false)

@JoinColumn(name = "servico_id")

private Servicos servicos;

@NotNull

private LocalDate data;

@NotNull

private LocalTime horario;

@Enumerated(EnumType.STRING)

private StatusAgendamento status = StatusAgendamento.AGENDADO;

}

2º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\model\Servicos.java

package com.bellator.bellator_barbearia.model;

import jakarta.persistence.*;

import jakarta.validation.constraints.Min;

import jakarta.validation.constraints.NotBlank;

import jakarta.validation.constraints.NotNull;

import lombok.Data;

@Data

@Entity

@Table(name = "servicos")

public class Servicos {

@Id

@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)

private Long id;

@NotBlank

private String nome;

@NotNull

@Min(0)

private Double preco;

@NotNull

@Min(5)

private Integer duracaoMinutos;

}

3º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\model\Usuarios.java

package com.bellator.bellator_barbearia.model;

import com.bellator.bellator_barbearia.role.Role;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonIgnore;

import jakarta.persistence.*;

import lombok.Data;

@Data

@Entity

@Table(name = "usuarios", uniqueConstraints = {

@UniqueConstraint(name = "uk_usuario_email", columnNames = "email")

})

public class Usuarios {

@Id

@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)

private Long id;

private String nome;

@Column(unique = true)

private String email;

private String telefone;

@JsonIgnore

private String senhaHash;

@Enumerated(EnumType.STRING)

private Role role;

}

- src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\repository

1º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\repository\AgendamentoRepository.java

package com.bellator.bellator_barbearia.repository;

import com.bellator.bellator_barbearia.model.Agendamentos;

import com.bellator.bellator_barbearia.role.StatusAgendamento;

import com.bellator.bellator_barbearia.model.Usuarios;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;

import java.time.LocalDate;

import java.time.LocalTime;

import java.util.List;

public interface AgendamentoRepository extends JpaRepository<Agendamentos, Long> {

boolean existsByBarbeiroAndDataAndHorario(Usuarios barbeiro, LocalDate data, LocalTime horario);

List<Agendamentos> findByClienteOrderByDataDescHorarioDesc(Usuarios cliente);

List<Agendamentos> findByBarbeiroAndDataOrderByHorarioAsc(Usuarios barbeiro, LocalDate data);

List<Agendamentos> findByBarbeiroAndDataAndStatusNotOrderByHorarioAsc(Usuarios barbeiro, LocalDate data, StatusAgendamento status);

}

2º  src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\repository\ServicoRepository.java

package com.bellator.bellator_barbearia.repository;

import com.bellator.bellator_barbearia.model.Servicos;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;

public interface ServicoRepository extends JpaRepository<Servicos, Long> {

}

3º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\repository\UsuarioRepository.java

package com.bellator.bellator_barbearia.repository;

import com.bellator.bellator_barbearia.role.Role;

import com.bellator.bellator_barbearia.model.Usuarios;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;

import java.util.List;

import java.util.Optional;

public interface UsuarioRepository extends JpaRepository<Usuarios, Long> {

Optional<Usuarios> findByEmail(String email);

Optional<Usuarios> findByEmailIgnoreCase(String email);

boolean existsByEmail(String email);

List<Usuarios> findByRole(Role role);

}

- src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\role

1º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\role\Role.java

package com.bellator.bellator_barbearia.role;

public enum Role {

CLIENTE,

BARBEIRO,

ADMIN

}

2º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\role\StatusAgendamento.java

package com.bellator.bellator_barbearia.role;

public enum StatusAgendamento {

AGENDADO,

CONCLUIDO,

CANCELADO

}

- src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\security

1º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\security\CorsConfig.java

package com.bellator.bellator_barbearia.security;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;

import org.springframework.context.annotation.Bean;

import org.springframework.context.annotation.Configuration;

import org.springframework.web.cors.CorsConfiguration;

import org.springframework.web.cors.CorsConfigurationSource;

import org.springframework.web.cors.UrlBasedCorsConfigurationSource;

import org.springframework.web.servlet.config.annotation.CorsRegistry;

import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;

import java.util.Arrays;

import java.util.List;

@Configuration

public class CorsConfig {

@Value("${app.cors.allowedOrigins}")

private String allowedOrigins;

@Bean

public CorsConfigurationSource corsConfigurationSource() {

CorsConfiguration cfg = new CorsConfiguration();

List<String> origins = Arrays.stream(allowedOrigins.split(","))

.map(String::trim)

.filter(s -> !s.isEmpty())

.toList();

cfg.setAllowedOrigins(origins);

cfg.setAllowedMethods(List.of("GET","POST","PUT","DELETE","OPTIONS"));

cfg.setAllowedHeaders(List.of("Authorization","Content-Type"));

cfg.setAllowCredentials(false);

UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource();

source.registerCorsConfiguration("/**", cfg);

return source;

}

@Bean

public WebMvcConfigurer corsConfigurer() {

return new WebMvcConfigurer() {

@Override

public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) {

registry.addMapping("/**")

.allowedOrigins("*")

.allowedMethods("*");

}

};

}

}

2º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\security\JwtAuthFilter.java

package com.bellator.bellator_barbearia.security;

import jakarta.servlet.FilterChain;

import jakarta.servlet.ServletException;

import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;

import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;

import lombok.RequiredArgsConstructor;

import org.springframework.security.authentication.UsernamePasswordAuthenticationToken;

import org.springframework.security.core.context.SecurityContextHolder;

import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetailsService;

import org.springframework.security.web.authentication.WebAuthenticationDetailsSource;

import org.springframework.stereotype.Component;

import org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter;

import java.io.IOException;

import java.util.Locale;

@Component

@RequiredArgsConstructor

public class JwtAuthFilter extends OncePerRequestFilter {

private final JwtService jwtService;

private final UserDetailsService userDetailsService;

@Override

protected void doFilterInternal(

HttpServletRequest request,

HttpServletResponse response,

FilterChain filterChain) throws ServletException, IOException {

String path = request.getRequestURI();

// Libera todos os arquivos estáticos comuns e tudo dentro de /static/

if (path.matches(".*(\\.js|\\.css|\\.png|\\.jpg|\\.jpeg|\\.ico|\\.svg|\\.woff2?|\\.ttf|\\.eot)$") ||

path.startsWith("/js/") || path.startsWith("/css/") || path.startsWith("/images/") || path.startsWith("/assets/") || path.startsWith("/static/")) {

filterChain.doFilter(request, response);

return;

}

final String authHeader = request.getHeader("Authorization");

if (authHeader == null || !authHeader.startsWith("Bearer ")) {

filterChain.doFilter(request, response);

return;

}

String token = authHeader.substring(7).trim();

if (token.isEmpty()) {

filterChain.doFilter(request, response);

return;

}

try {

if (!jwtService.isTokenValid(token)) {

filterChain.doFilter(request, response);

return;

}

String username = jwtService.getSubject(token);

if (username == null) {

filterChain.doFilter(request, response);

return;

}

username = username.trim().toLowerCase(Locale.ROOT);

var userDetails = userDetailsService.loadUserByUsername(username);

UsernamePasswordAuthenticationToken authToken =

new UsernamePasswordAuthenticationToken(

userDetails,

null,

userDetails.getAuthorities()

);

authToken.setDetails(

new WebAuthenticationDetailsSource().buildDetails(request)

);

SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(authToken);

} catch (Exception e) {

// Token inválido ou usuário inexistente

}

filterChain.doFilter(request, response);

}

}

3º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\security\JwtService.java

package com.bellator.bellator_barbearia.security;

import io.jsonwebtoken.Claims;

import io.jsonwebtoken.Jwts;

import io.jsonwebtoken.SignatureAlgorithm;

import io.jsonwebtoken.security.Keys;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;

import org.springframework.stereotype.Service;

import javax.crypto.SecretKey;

import java.nio.charset.StandardCharsets;

import java.time.Instant;

import java.util.Date;

import java.util.Map;

@Service

public class JwtService {

private final SecretKey key;

@Value("${app.jwt.issuer}")

private String issuer;

@Value("${app.jwt.expiration}")

private long expiration;

public JwtService(@Value("${app.jwt.secret}") String secret) {

this.key = Keys.hmacShaKeyFor(secret.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));

}

public String generate(String subject, Map<String, Object> claims) {

Instant now = Instant.now();

return Jwts.builder()

.setSubject(subject)

.setIssuer(issuer)

.setIssuedAt(Date.from(now))

.setExpiration(new Date(System.currentTimeMillis() + expiration))

.addClaims(claims)

.signWith(key, SignatureAlgorithm.HS256)

.compact();

}

public String generateToken(String subject) {

return generate(subject, Map.of());

}

public boolean isTokenValid(String token) {

return !getClaims(token).getExpiration().before(new Date());

}

private Claims getClaims(String token) {

return Jwts.parserBuilder()

.setSigningKey(key)

.build()

.parseClaimsJws(token)

.getBody();

}

public String getSubject(String token) {

Claims claims = Jwts.parserBuilder()

.setSigningKey(key)

.build()

.parseClaimsJws(token)

.getBody();

return claims.getSubject();

}

}

4º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\security\SecurityConfig.java

package com.bellator.bellator_barbearia.security;

import lombok.RequiredArgsConstructor;

import org.springframework.context.annotation.Bean;

import org.springframework.context.annotation.Configuration;

import org.springframework.http.HttpMethod;

import org.springframework.security.authentication.AuthenticationManager;

import org.springframework.security.config.annotation.authentication.configuration.AuthenticationConfiguration;

import org.springframework.security.config.Customizer;

import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;

import org.springframework.security.config.http.SessionCreationPolicy;

import org.springframework.security.crypto.bcrypt.BCryptPasswordEncoder;

import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;

import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;

import org.springframework.security.web.access.intercept.AuthorizationFilter;

@Configuration

@RequiredArgsConstructor

public class SecurityConfig {

private final JwtAuthFilter jwtAuthFilter;

@Bean

public SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {

http

.csrf(csrf -> csrf.disable())

.cors(Customizer.withDefaults())

.authorizeHttpRequests(auth -> auth

.requestMatchers(HttpMethod.OPTIONS, "/**").permitAll()

// 🔓 LIBERA FRONT (ESSENCIAL)

.requestMatchers(

"/",

"/health",

"/images/**",

"/css/**",

"/app",

"/index.html",

"/styles.css",

"/favicon.ico",

"/assets/**",

"/js/**",

"/static/**",

"/resources/**",

"/calendar.js"

).permitAll()

// 🔓 LIBERA LOGIN / H2

.requestMatchers("/auth/**", "/h2-console/**").permitAll()

// 🔓 LIBERA LISTAGENS PÚBLICAS (Serviços e Barbeiros)

.requestMatchers(HttpMethod.GET, "/servicos", "/usuarios/barbeiros").permitAll()

// 🔓 Horários ocupados na agenda (fluxo de agendamento no front)

.requestMatchers(HttpMethod.GET, "/agenda").permitAll()

// 🔒 RESTO PROTEGIDO

.anyRequest().authenticated()

)

.sessionManagement(session ->

session.sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS)

);

// JWT imediatamente antes da autorização para o contexto não ser limpo por filtros intermediários

http.addFilterBefore(jwtAuthFilter, AuthorizationFilter.class);

// H2 console

http.headers(headers -> headers.frameOptions(frame -> frame.disable()));

return http.build();

}

@Bean

public PasswordEncoder passwordEncoder() {

return new BCryptPasswordEncoder();

}

@Bean

public AuthenticationManager authenticationManager(

AuthenticationConfiguration config) throws Exception {

return config.getAuthenticationManager();

}

}

5º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\security\UserDetailsServiceImpl.java

package com.bellator.bellator_barbearia.security;

import com.bellator.bellator_barbearia.model.Usuarios;

import com.bellator.bellator_barbearia.repository.UsuarioRepository;

import org.springframework.security.core.authority.SimpleGrantedAuthority;

import org.springframework.security.core.userdetails.User;

import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;

import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetailsService;

import org.springframework.security.core.userdetails.UsernameNotFoundException;

import org.springframework.stereotype.Service;

import java.util.List;

@Service

public class UserDetailsServiceImpl implements UserDetailsService {

private final UsuarioRepository repo;

public UserDetailsServiceImpl(UsuarioRepository repo) {

this.repo = repo;

}

@Override

public UserDetails loadUserByUsername(String username) throws UsernameNotFoundException {

Usuarios u = repo.findByEmailIgnoreCase(username)

.orElseThrow(() -> new UsernameNotFoundException("Usuário não encontrado"));

return new User(u.getEmail(), u.getSenhaHash(),

List.of(new SimpleGrantedAuthority("ROLE_" + u.getRole().name())));

}

}

- src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\service

1º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\service\AgendamentoService.java

package com.bellator.bellator_barbearia.service;

import com.bellator.bellator_barbearia.dto.AgendamentoCreateRequest;

import com.bellator.bellator_barbearia.exception.ApiException;

import com.bellator.bellator_barbearia.model.Agendamentos;

import com.bellator.bellator_barbearia.role.StatusAgendamento;

import com.bellator.bellator_barbearia.model.Usuarios;

import com.bellator.bellator_barbearia.repository.AgendamentoRepository;

import org.springframework.http.HttpStatus;

import org.springframework.stereotype.Service;

import java.time.LocalDate;

import java.util.List;

@Service

public class AgendamentoService {

private final AgendamentoRepository repo;

private final UsuarioService usuarioService;

private final ServicoService servicoService;

public AgendamentoService(AgendamentoRepository repo, UsuarioService usuarioService, ServicoService servicoService) {

this.repo = repo;

this.usuarioService = usuarioService;

this.servicoService = servicoService;

}

public Agendamentos criar(String clienteEmail, AgendamentoCreateRequest req) {

Usuarios cliente = usuarioService.byEmail(clienteEmail);

Usuarios barbeiro = usuarioService.byId(req.barbeiroId);

if (!"BARBEIRO".equals(barbeiro.getRole().name())) {

throw new ApiException(HttpStatus.BAD_REQUEST, "Usuário selecionado não é barbeiro");

}

if (repo.existsByBarbeiroAndDataAndHorario(barbeiro, req.data, req.horario)) {

throw new ApiException(HttpStatus.CONFLICT, "Horário já ocupado");

}

Agendamentos a = new Agendamentos();

a.setCliente(cliente);

a.setBarbeiro(barbeiro);

a.setServicos(servicoService.byId(req.servicoId));

a.setData(req.data);

a.setHorario(req.horario);

a.setStatus(StatusAgendamento.AGENDADO);

return repo.save(a);

}

public List<Agendamentos> meus(String clienteEmail) {

Usuarios cliente = usuarioService.byEmail(clienteEmail);

return repo.findByClienteOrderByDataDescHorarioDesc(cliente);

}

public List<Agendamentos> agendaBarbeiro(String barbeiroEmail, LocalDate data) {

Usuarios barbeiro = usuarioService.byEmail(barbeiroEmail);

return repo.findByBarbeiroAndDataOrderByHorarioAsc(barbeiro, data);

}

public Agendamentos concluir(Long id, String barbeiroEmail) {

Agendamentos a = repo.findById(id).orElseThrow(() -> new ApiException(HttpStatus.NOT_FOUND, "Agendamento não encontrado"));

if (!a.getBarbeiro().getEmail().equalsIgnoreCase(barbeiroEmail)) {

throw new ApiException(HttpStatus.FORBIDDEN, "Você não pode concluir esse agendamento");

}

a.setStatus(StatusAgendamento.CONCLUIDO);

return repo.save(a);

}

public Agendamentos cancelar(Long id, String requesterEmail, boolean isAdmin) {

Agendamentos a = repo.findById(id).orElseThrow(() -> new ApiException(HttpStatus.NOT_FOUND, "Agendamento não encontrado"));

boolean isClienteDono = a.getCliente().getEmail().equalsIgnoreCase(requesterEmail);

if (!isAdmin && !isClienteDono) {

throw new ApiException(HttpStatus.FORBIDDEN, "Você não pode cancelar esse agendamento");

}

a.setStatus(StatusAgendamento.CANCELADO);

return repo.save(a);

}

public List<Agendamentos> listarTodos() {

return repo.findAll();

}

}

2º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\service\ServicoService.java

package com.bellator.bellator_barbearia.service;

import com.bellator.bellator_barbearia.dto.ServicoRequest;

import com.bellator.bellator_barbearia.exception.ApiException;

import com.bellator.bellator_barbearia.model.Servicos;

import com.bellator.bellator_barbearia.repository.ServicoRepository;

import org.springframework.http.HttpStatus;

import org.springframework.stereotype.Service;

import java.util.List;

@Service

public class ServicoService {

private final ServicoRepository repo;

public ServicoService(ServicoRepository repo) {

this.repo = repo;

}

public List<Servicos> listar() {

return repo.findAll();

}

public Servicos criar(ServicoRequest req) {

Servicos s = new Servicos();

s.setNome(req.nome);

s.setPreco(req.preco);

s.setDuracaoMinutos(req.duracaoMinutos);

return repo.save(s);

}

public Servicos atualizar(Long id, ServicoRequest req) {

Servicos s = repo.findById(id).orElseThrow(() -> new ApiException(HttpStatus.NOT_FOUND, "Serviço não encontrado"));

s.setNome(req.nome);

s.setPreco(req.preco);

s.setDuracaoMinutos(req.duracaoMinutos);

return repo.save(s);

}

public void deletar(Long id) {

if (!repo.existsById(id)) {

throw new ApiException(HttpStatus.NOT_FOUND, "Serviço não encontrado");

}

repo.deleteById(id);

}

public Servicos byId(Long id) {

return repo.findById(id).orElseThrow(() -> new ApiException(HttpStatus.NOT_FOUND, "Serviço não encontrado"));

}

}

3º src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\service\UsuarioService.java

package com.bellator.bellator_barbearia.service;

import com.bellator.bellator_barbearia.exception.ApiException;

import com.bellator.bellator_barbearia.role.Role;

import com.bellator.bellator_barbearia.model.Usuarios;

import com.bellator.bellator_barbearia.repository.UsuarioRepository;

import org.springframework.http.HttpStatus;

import org.springframework.stereotype.Service;

import java.util.List;

@Service

public class UsuarioService {

private final UsuarioRepository repo;

public UsuarioService(UsuarioRepository repo) {

this.repo = repo;

}

public Usuarios byEmail(String email) {

return repo.findByEmail(email).orElseThrow(() -> new ApiException(HttpStatus.NOT_FOUND, "Usuário não encontrado"));

}

public Usuarios byId(Long id) {

return repo.findById(id).orElseThrow(() -> new ApiException(HttpStatus.NOT_FOUND, "Usuário não encontrado"));

}

public List<Usuarios> listarBarbeiros() {

return repo.findByRole(Role.BARBEIRO);

}

}

- src\main\java\com\bellator\bellator_barbearia\SystemBarbeariaApplication.java

package com.bellator.bellator_barbearia;

import org.springframework.boot.SpringApplication;

import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication

public class SystemBarbeariaApplication {

public static void main(String[] args) {

SpringApplication.run(SystemBarbeariaApplication.class, args);

}

}

- src\main\resources

- src\main\resources\static

- src\main\resources\static\assets

- src\main\resources\static\js

- src\main\resources\static\js\pages

1º src\main\resources\static\js\pages\admin.js

import { el, money, mountReveal } from "../ui.js";

import * as api from "../api.js";

export function AdminPage(ctx){

const wrap = el("div", {});

wrap.append(

el("h1",{class:"h1 reveal"},"Painel do Administrador"),

el("p",{class:"sub reveal"},"Relatórios e gestão (API).")

);

const doneEl = el("strong",{}, "0");

const totalEl = el("strong",{}, money(0));

const card = el("div",{class:"card reveal"});

card.append(

el("div",{class:"kv"}, [

el("i",{"data-lucide":"calendar"}),

el("div",{}, [el("small",{},"Atendimentos concluídos"), el("br"), doneEl]),

el("div",{class:"right"},"")

]),

el("div",{class:"hr"}),

el("div",{class:"kv"}, [

el("i",{"data-lucide":"star"}),

el("div",{}, [el("small",{},"Faturamento (concluídos)"), el("br"), totalEl]),

el("div",{class:"right"},"")

])

);

wrap.append(el("div",{class:"section"}, [card]));

// Atualiza via API

(async ()=>{

try{

await api.refreshAdminReport();

const report = api.adminReport();

doneEl.textContent = String(report.doneCount || 0);

totalEl.textContent = money(report.total || 0);

try{ window.lucide?.createIcons?.(); }catch(e){}

}catch(e){}

})();

mountReveal(wrap);

return wrap;

}

2º src\main\resources\static\js\pages\appointments.js

import { el, setActiveNav, fmtDateTime, toast, modal, mountReveal } from "../ui.js";

import * as api from "../api.js";

export function AppointmentsPage(ctx){

setActiveNav("appointments");

const { user } = ctx;

const wrap = el("div", {});

wrap.append(

el("h1",{class:"h1 reveal"}, user.role==="cliente" ? "Meus Agendamentos" : (user.role==="admin" ? "Agendamentos (Admin)" : "Agenda do Dia")),

el("p",{class:"sub reveal"}, user.role==="cliente"

? "Acompanhe seus horários e cancele quando necessário."

: "Visualize, conclua e gerencie agendamentos.")

);

const list = el("div", {class:"section"});

wrap.append(list);

const btnNew = user.role==="cliente"

? el("button", {class:"btn btn--primary reveal", type:"button", onClick: ()=> location.hash="#/book/service"}, "Novo Agendamento")

: null;

if(btnNew) wrap.append(btnNew);

async function render(){

list.innerHTML = "";

await api.refreshAppointmentsForUser(user);

const appts = api.listAppointmentsForUser(user);

if(appts.length === 0){

list.append(el("div",{class:"card reveal"}, [

el("div",{class:"card__title"},"Nenhum agendamento por aqui."),

el("div",{class:"card__desc"},"Toque em “Novo Agendamento” para reservar seu horário.")

]));

mountReveal(wrap);

return;

}

for(const a of appts){

const status = a.status;

const isCanceled = status==="Cancelado";

const isDone = status==="Concluído";

const c = el("div",{class:`card reveal ${isCanceled ? "card--ghost":""}`});

c.append(

el("div",{class:"card__row"}, [

el("div",{}, [

el("div",{class:"card__title"}, a.servicoNome || "Serviço"),

el("div",{class:"card__desc"}, `${a.barbeiroNome || "Barbeiro"}${a.clienteNome && user.role !== "cliente" ? ` • ${a.clienteNome}` : ""} • ${fmtDateTime(a.dataHora)}`)

]),

el("span",{class:"badge"}, status)

])

);

const actions = el("div",{style:"margin-top:12px;display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap"});

if(user.role==="cliente" && status==="Agendado"){

actions.append(el("button",{class:"btn btn--danger", type:"button", onClick: ()=> confirmCancel(a.id)}, "Cancelar"));

}

if(user.role==="barbeiro" && status==="Agendado"){

actions.append(el("button",{class:"btn btn--primary", type:"button", onClick: async ()=>{

await api.completeAppointment(a.id);

toast("Atendimento marcado como concluído ✅");

render();

}}, "Concluir"));

}

if(user.role==="admin"){

actions.append(el("button",{class:"btn", type:"button", onClick: ()=> toast("Dica: no painel admin você vê relatórios.")}, "Info"));

}

if(actions.children.length) c.append(actions);

list.append(c);

}

mountReveal(wrap);

}

function confirmCancel(id){

modal({

title:"Cancelar agendamento?",

body:"Você tem certeza que deseja cancelar? Cancelamentos devem ser feitos com pelo menos 2 horas de antecedência.",

actions:[

{ label:"Voltar", variant:"btn--outline", onClick: async ()=>{} },

{ label:"Cancelar Agendamento", variant:"btn--danger", onClick: async ()=>{

try{

await api.cancelAppointment(id);

toast("Agendamento cancelado.");

render();

}catch(e){

toast(e.message || "Não foi possível cancelar.");

}

}

}

]

});

}

render();

mountReveal(wrap);

return wrap;

}

3º src\main\resources\static\js\pages\auth.js

import { el, toast, mountReveal } from "../ui.js";

import * as api from "../api.js";

export function AuthPage(){

const wrap = el("div", {});

wrap.append(

el("h1", {class:"h1 reveal"}, "Entrar"),

el("p", {class:"sub reveal"}, "Acesse sua conta para agendar com poucos cliques.")

);

const tabs = el("div", {class:"tabs reveal"});

const tLogin = el("button", {class:"tab is-active", type:"button"}, "ENTRAR");

const tReg = el("button", {class:"tab", type:"button"}, "CADASTRAR");

tabs.append(tLogin, tReg);

wrap.append(tabs);

const card = el("div", {class:"card reveal"});

wrap.append(card);

function renderLogin(){

card.innerHTML = "";

const email = el("input", {class:"input", type:"email", placeholder:"seu@email.com", autocomplete:"email"});

const pass = el("input", {class:"input", type:"password", placeholder:"••••••", autocomplete:"current-password"});

card.append(

el("div", {class:"field"}, [el("div",{class:"label"},"E-mail"), email]),

el("div", {class:"field"}, [el("div",{class:"label"},"Senha"), pass]),

el("div", {class:"helper"}, "Dica: contas demo → cliente@bellator.com / 123456 • admin@bellator.com / 123456 • carlos@bellator.com / 123456"),

el("div", {class:"hr"}),

el("button", {class:"btn btn--primary", type:"button", onClick: async ()=>{

try{

await api.login(email.value, pass.value);

location.hash = "#/home";

toast("Bem-vindo 👊");

}catch(e){

toast(e.message || "Falha ao entrar.");

}

}}, "Entrar")

);

}

function renderRegister(){

card.innerHTML = "";

const nome = el("input", {class:"input", type:"text", placeholder:"Seu nome completo", autocomplete:"name"});

const email = el("input", {class:"input", type:"email", placeholder:"seu@email.com", autocomplete:"email"});

const tel = el("input", {class:"input", type:"tel", placeholder:"(81) 9xxxx-xxxx", autocomplete:"tel"});

const pass = el("input", {class:"input", type:"password", placeholder:"Crie uma senha", autocomplete:"new-password"});

const terms = el("label", {class:"helper"}, [

el("input", {type:"checkbox"}), " Ao se cadastrar, você concorda com nossos ",

el("strong", {}, "Termos de uso"), " e ", el("strong", {}, "Política de privacidade"), "."

]);

card.append(

el("h2", {class:"h1", style:"font-size:18px;margin-top:0"}, "Criar conta"),

el("p", {class:"sub", style:"margin-top:-2px"}, "Preencha seus dados para se cadastrar."),

el("div", {class:"field"}, [el("div",{class:"label"},"Nome Completo"), nome]),

el("div", {class:"field"}, [el("div",{class:"label"},"E-mail"), email]),

el("div", {class:"field"}, [el("div",{class:"label"},"Telefone"), tel]),

el("div", {class:"field"}, [el("div",{class:"label"},"Senha"), pass]),

terms,

el("div", {class:"hr"}),

el("button", {class:"btn btn--primary", type:"button", onClick: async ()=>{

const checked = terms.querySelector("input").checked;

if(!checked) return toast("Aceite os termos para continuar.");

if(pass.value.trim().length < 6) return toast("Sua senha deve ter pelo menos 6 caracteres.");

try{

await api.register({nome:nome.value, email:email.value, telefone:tel.value, senha:pass.value});

location.hash = "#/home";

toast("Conta criada com sucesso ✅");

}catch(e){

toast(e.message || "Falha ao cadastrar.");

}

}}, "Cadastrar")

);

}

tLogin.addEventListener("click", ()=>{

tLogin.classList.add("is-active"); tReg.classList.remove("is-active");

renderLogin();

});

tReg.addEventListener("click", ()=>{

tReg.classList.add("is-active"); tLogin.classList.remove("is-active");

renderRegister();

});

renderLogin();

mountReveal(wrap);

return wrap;

}

4º src\main\resources\static\js\pages\barber.js

import { el, toast, fmtDateTime, mountReveal } from "../ui.js";

import * as api from "../api.js";

export function BarberPanelPage(ctx) {

const wrap = el("div", { class: "barber-panel-wrap" });

wrap.append(

el("h1", { class: "h1 reveal" }, "Painel do Barbeiro"),

el("p", { class: "sub reveal" }, "Visualize os agendamentos e marque como concluído.")

);

const user = ctx?.user || {};

const list = el("div", { class: "section" });

wrap.append(list);

async function render() {

list.innerHTML = "";

await api.refreshAppointmentsForUser(user);

const appts = api.listAppointmentsForUser(user).filter((a) => a.status !== "Cancelado");

const today = new Date();

today.setHours(0, 0, 0, 0);

const todays = appts.filter((a) => {

const d = new Date(a.dataHora);

const dd = new Date(d);

dd.setHours(0, 0, 0, 0);

return dd.getTime() === today.getTime();

});

if (todays.length === 0) {

list.append(

el("div", { class: "card reveal" }, [

el("div", { class: "card__title" }, "Sem horários hoje."),

el("div", { class: "card__desc" }, "Quando um cliente agendar, aparece aqui.")

])

);

mountReveal(wrap);

return;

}

for (const a of todays) {

const cNome = a.clienteNome || "Cliente";

const card = el("div", { class: "card reveal" });

card.append(

el("div", { class: "card__row" }, [

el("div", {}, [

el(

"div",

{ class: "card__title" },

`${a.servicoNome || "Serviço"} • ${fmtDateTime(a.dataHora)}`

),

el(

"div",

{ class: "card__desc" },

`Cliente: ${cNome} • Status: ${a.status}`

)

]),

el("span", { class: "badge" }, a.status)

]),

el("div", { style: "margin-top:12px; display:flex; gap:10px; flex-wrap:wrap" }, [

a.status === "Agendado"

? el(

"button",

{

class: "btn btn--primary",

type: "button",

onClick: async () => {

await api.completeAppointment(a.id);

toast("Concluído ✅");

render();

}

},

"Concluir"

)

: el("button", { class: "btn", type: "button", disabled: true }, "Concluído")

])

);

list.append(card);

}

mountReveal(wrap);

}

render();

mountReveal(wrap);

return wrap;

}

5º src\main\resources\static\js\pages\book_barber.js

import * as api from "../api.js";

import { el, toast, mountReveal } from "../ui.js";

import { BarberCard } from "../barber.js";

export async function BookBarberPage(ctx){

const wrap = el("div", {});

const db = api.ensureDB();

const services = Object.fromEntries(db.services.map(s=>[s.id,s]));

const chosen = services[ctx.wizard.serviceId];

wrap.append(

summaryBar(chosen),

el("h1",{class:"h1 reveal"},"Escolha o Barbeiro"),

el("p",{class:"sub reveal"},"Selecione o profissional")

);

let barbers = [];

try {

barbers = await api.listBarbers();

} catch (e) {

toast(e.message || "Erro ao carregar barbeiros");

}

const list = el("div",{class:"section"});

wrap.append(list);

let selected = null;

let selectedCard = null;

function render(){

list.innerHTML = "";

for(const b of barbers){

const card = el("button",{class:`card reveal ${selected?.id===b.id ? "card--selected": ""}`, type:"button", style:"text-align:left; width:100%; cursor:pointer"});

card.append(

BarberCard(b),

el("span",{class:"badge"}, "Disponível")

);

card.addEventListener("click", ()=>{

selected = b;

if (selectedCard) selectedCard.classList.remove("card--selected");

card.classList.add("card--selected");

selectedCard = card;

});

list.append(card);

}

}

const cta = el("button",{class:"btn btn--primary reveal", type:"button", onClick: ()=>{

if(!selected) return toast("Escolha um barbeiro para continuar.");

ctx.wizard.barberId = selected.id;

location.hash = "#/book/datetime";

}}, "Continuar");

wrap.append(cta);

render();

mountReveal(wrap);

return wrap;

}

function summaryBar(service){

if(!service) return el("div",{});

return el("div",{class:"card card--tight reveal", style:"margin-top:6px"}, [

el("div",{class:"card__row"}, [

el("div",{}, [

el("div",{class:"helper"},"Serviço"),

el("div",{style:"font-weight:700"}, service.nome),

el("div",{class:"helper"}, `${service.duracaoMin} min • ${money(service.preco)}`)

]),

el("i",{"data-lucide":"scissors"})

])

]);

function money(v){

try{ return new Intl.NumberFormat("pt-BR",{style:"currency",currency:"BRL"}).format(v); }

catch{ return "R$ "+Number(v).toFixed(2).replace(".",","); }

}

}

6º src\main\resources\static\js\pages\book_confirm.js

import * as api from "../api.js";

import { el, toast } from "../ui.js";

function toLocalDateAndHorario(iso) {

const d = new Date(iso);

if (Number.isNaN(d.getTime())) throw new Error("Data/horário inválidos.");

const data = `${d.getFullYear()}-${String(d.getMonth() + 1).padStart(2, "0")}-${String(d.getDate()).padStart(2, "0")}`;

const horario = `${String(d.getHours()).padStart(2, "0")}:${String(d.getMinutes()).padStart(2, "0")}:00`;

return { data, horario };

}

export async function BookConfirmPage(ctx) {

const { user } = ctx;

const wrap = el("div", {});

const db = api.ensureDB();

const services = Object.fromEntries(db.services.map((s) => [s.id, s]));

const barbers = Object.fromEntries(db.barbers.map((b) => [b.id, b]));

const service = services[ctx.wizard.serviceId];

const barber = barbers[ctx.wizard.barberId];

const dt = ctx.wizard.datetimeISO ? new Date(ctx.wizard.datetimeISO) : null;

let errMsg = null;

if (!ctx.wizard.__created) {

try {

if (!user?.id) throw new Error("Sessão inválida. Entre novamente.");

if (ctx.wizard.serviceId == null || ctx.wizard.barberId == null || !ctx.wizard.datetimeISO) {

throw new Error("Dados do agendamento incompletos. Volte e conclua as etapas.");

}

const { data, horario } = toLocalDateAndHorario(ctx.wizard.datetimeISO);

await api.createAppointment({

servicoId: Number(ctx.wizard.serviceId),

barbeiroId: Number(ctx.wizard.barberId),

data,

horario

});

ctx.wizard.__created = true;

} catch (e) {

errMsg = e.message || "Não foi possível finalizar.";

toast(errMsg);

}

}

if (errMsg) {

wrap.append(

el("div", { class: "section" }, [

el("div", { class: "card reveal" }, [

el("h1", { class: "h1" }, "Não foi possível agendar"),

el("p", { class: "sub" }, errMsg),

el("div", { style: "margin-top:16px;display:flex;flex-direction:column;gap:10px" }, [

el(

"button",

{ class: "btn btn--primary", type: "button", onClick: () => (location.hash = "#/book/datetime") },

"Voltar à data e horário"

),

el("button", { class: "btn btn--outline", type: "button", onClick: () => (location.hash = "#/home") }, "Início")

])

])

])

);

mountReveal(wrap);

return wrap;

}

wrap.append(

el("div", { class: "section" }, [

el("div", { class: "card reveal" }, [

el("div", { style: "display:flex; align-items:center; justify-content:center; margin:8px 0 6px" }, [

el("i", { "data-lucide": "check" })

]),

el("h1", { class: "h1", style: "text-align:center;margin-top:0" }, "Agendamento Confirmado!"),

el("p", { class: "sub", style: "text-align:center;margin-top:-6px" }, "Seu horário foi reservado com sucesso"),

el("div", { style: "display:grid; gap:10px; margin-top:12px" }, [

kv("scissors", "Serviço", service?.nome || "-", money(service?.preco || 0)),

kv("user", "Barbeiro", barber?.nome || "-", barber?.especialidade || ""),

kv("calendar", "Data", dt && !Number.isNaN(dt.getTime()) ? fmtDate(dt.toISOString()) : "-", ""),

kv("clock", "Horário", dt && !Number.isNaN(dt.getTime()) ? fmtTime(dt.toISOString()) : "-", "")

])

])

])

);

wrap.append(

el("div", { class: "card reveal" }, [

el("div", { class: "kv" }, [

el("i", { "data-lucide": "map-pin" }),

el("div", {}, [

el("small", {}, "Localização"),

el("br"),

el("strong", {}, "Bellator Barbearia"),

el("br"),

el("small", {}, "R. Aristóteles Paes de Azevedo, 145 - Pau Amarelo, Paulista - PE, 53431-145")

]),

el("div", { class: "right" }, "")

]),

el("div", { class: "hr" }),

el("div", { class: "card card--ghost", style: "border-radius:16px;padding:12px" }, [

el("div", { style: "display:flex; gap:10px; align-items:flex-start" }, [

el("i", { "data-lucide": "shield" }),

el("div", {}, [

el("div", { style: "font-weight:700; font-size:12px" }, "Importante:"),

el("div", { class: "helper" }, "Chegue com 5 minutos de antecedência. Cancelamentos devem ser feitos com pelo menos 2 horas de antecedência.")

])

])

])

])

);

wrap.append(

el("div", { class: "section reveal" }, [

el("button", { class: "btn btn--primary", type: "button", onClick: () => (location.hash = "#/appointments") }, "Ver meus agendamentos"),

el("div", { style: "height:10px" }),

el("button", { class: "btn btn--outline", type: "button", onClick: () => (location.hash = "#/home") }, "Voltar ao início")

])

);

mountReveal(wrap);

return wrap;

}

function kv(icon, label, left, right) {

return el("div", { class: "kv" }, [

el("i", { "data-lucide": mapIcon(icon) }),

el("div", {}, [el("small", {}, label), el("br"), el("strong", {}, left)]),

el("div", { class: "right" }, right || "")

]);

}

function mapIcon(name) {

const m = { scissors: "scissors", user: "user", calendar: "calendar", clock: "clock", star: "star", pin: "map-pin", check: "check" };

return m[name] || name || "circle";

}

function money(valor) {

return valor.toLocaleString("pt-BR", { style: "currency", currency: "BRL" });

}

function fmtDate(iso) {

const d = new Date(iso);

return d.toLocaleDateString("pt-BR");

}

function fmtTime(iso) {

const d = new Date(iso);

return d.toLocaleTimeString("pt-BR", { hour: "2-digit", minute: "2-digit" });

}

function mountReveal(wrap) {

setTimeout(() => {

wrap.querySelectorAll(".reveal").forEach((el) => el.classList.add("is-in"));

}, 10);

}

7º src\main\resources\static\js\pages\book_datetime.js

import { el, toast, mountReveal, fmtDate, fmtTime } from "../ui.js";

import { Calendar } from "../calendar.js";

import * as api from "../api.js";

export function BookDateTimePage(ctx){

const wrap = el("div", {});

const db = api.ensureDB();

const services = Object.fromEntries(db.services.map(s=>[s.id,s]));

const barbers = Object.fromEntries(db.barbers.map(b=>[b.id,b]));

const service = services[ctx.wizard.serviceId];

const barber = barbers[ctx.wizard.barberId];

wrap.append(

summary(service, barber),

el("h1",{class:"h1 reveal"},"Escolha a Data e Horário"),

el("p",{class:"sub reveal"},"Selecione um dia e um horário disponível")

);

const calWrap = el("div",{class:"section"});

const timesWrap = el("div",{class:"section"});

wrap.append(calWrap, timesWrap);

const minDate = new Date();

let selectedDate = null;

let selectedTime = null;

function disabledDates(){

return [];

}

const cal = Calendar({

value: null,

minDate,

disabledDates: disabledDates(),

onChange: (d)=>{

selectedDate = d;

selectedTime = null;

renderTimes();

}

});

calWrap.append(cal);

function timeSlotsFor(date, busyTimes){

const start = barber?.horarios?.start || "09:00";

const end = barber?.horarios?.end || "18:00";

const step = barber?.horarios?.stepMin || 30;

const dur = service?.duracaoMin || 30;

const [sh, sm] = start.split(":").map(Number);

const [eh, em] = end.split(":").map(Number);

const day = new Date(date);

day.setHours(0,0,0,0);

const slots = [];

const d0 = new Date(day);

d0.setHours(sh, sm, 0, 0);

const dend = new Date(day);

dend.setHours(eh, em, 0, 0);

const busy = new Set((busyTimes||[]).map(String));

for(let t = new Date(d0); addMinutes(t, dur) <= dend; t = addMinutes(t, step)){

const startT = new Date(t);

const endT = addMinutes(new Date(t), dur);

const key = startT.toTimeString().slice(0,5);

const overlap = busy.has(key);

slots.push({ start: startT, end: endT, disabled: overlap || isPast(startT) });

}

return slots;

}

async function renderTimes(){

timesWrap.innerHTML = "";

if(!selectedDate){

timesWrap.append(el("div",{class:"card reveal"}, [

el("div",{class:"card__title"},"Escolha uma data no calendário."),

el("div",{class:"card__desc"},"Depois selecione um horário disponível.")

]));

mountReveal(wrap);

return;

}

const yyyy = selectedDate.getFullYear();

const mm = String(selectedDate.getMonth()+1).padStart(2,"0");

const dd = String(selectedDate.getDate()).padStart(2,"0");

const dateStr = `${yyyy}-${mm}-${dd}`;

let busyTimes = [];

try {

busyTimes = await api.getBusyTimes(barber.id, dateStr);

} catch (e) {

toast(e.message || "Não foi possível carregar os horários.");

}

if (!Array.isArray(busyTimes)) busyTimes = [];

const slots = timeSlotsFor(selectedDate, busyTimes);

timesWrap.append(

el("div",{class:"card card--tight reveal"}, [

el("div",{class:"card__title"}, fmtDate(selectedDate.toISOString())),

el("div",{class:"card__desc"}, "Horários disponíveis")

])

);

const chips = el("div",{class:"chips", style:"margin-top:12px"});

for(const s of slots){

const label = new Intl.DateTimeFormat("pt-BR",{ timeStyle:"short" }).format(s.start);

const chip = el("button",{class:`chip ${selectedTime && sameMinute(s.start, selectedTime) ? "is-selected":""} ${s.disabled?"is-disabled":""}`, type:"button"}, label);

if(s.disabled) chip.disabled = true;

chip.addEventListener("click", ()=>{

selectedTime = s.start;

[...chips.querySelectorAll(".chip")].forEach(x=>x.classList.remove("is-selected"));

chip.classList.add("is-selected");

});

chips.append(chip);

}

timesWrap.append(chips);

mountReveal(wrap);

}

const cta = el("button",{class:"btn btn--primary reveal", type:"button", onClick: ()=>{

if(!selectedDate) return toast("Escolha uma data.");

if(!selectedTime) return toast("Escolha um horário.");

const iso = selectedTime.toISOString();

ctx.wizard.datetimeISO = iso;

location.hash = "#/book/confirm";

}}, "Confirmar horário");

wrap.append(cta);

renderTimes();

mountReveal(wrap);

return wrap;

}

function addMinutes(d, m){ return new Date(d.getTime() + m*60000); }

function isPast(d){ return d.getTime() < Date.now() + 1*60000; }

function sameMinute(a,b){

return a.getFullYear()===b.getFullYear() && a.getMonth()===b.getMonth() && a.getDate()===b.getDate()

&& a.getHours()===b.getHours() && a.getMinutes()===b.getMinutes();

}

function summary(service, barber){

return el("div",{class:"card card--tight reveal", style:"margin-top:6px"}, [

row("scissors", "Serviço", service?.nome || "-", service ? money(service.preco) : ""),

el("div",{class:"hr"}),

row("user", "Barbeiro", barber?.nome || "-", barber?.especialidade || "")

]);

function row(icon, label, left, right){

return el("div",{class:"kv", style:"grid-template-columns:20px 1fr auto"}, [

el("i",{"data-lucide": mapIcon(icon)}),

el("div",{}, [el("small",{}, label), el("br"), el("strong",{}, left)]),

el("div",{class:"right"}, right)

]);

}

function money(v){

try{ return new Intl.NumberFormat("pt-BR",{style:"currency",currency:"BRL"}).format(v); }

catch{ return "R$ "+Number(v).toFixed(2).replace(".",","); }

}

}

function mapIcon(name){

const m = {scissors:"scissors",user:"user",calendar:"calendar",clock:"clock",star:"star",pin:"map-pin"};

return m[name] || name || "circle";

}

8º src\main\resources\static\js\pages\book_service.js

import * as api from "../api.js";

import { el, money, mountReveal, toast } from "../ui.js";

export async function BookServicePage(ctx){

const wrap = el("div", {});

wrap.append(

el("h1",{class:"h1 reveal"},"Escolha o Serviço"),

el("p",{class:"sub reveal"},"Selecione o que deseja fazer")

);

let services = [];

try {

services = await api.listServices();

} catch (e) {

toast(e.message || "Erro ao carregar serviços");

}

const list = el("div",{class:"section"});

wrap.append(list);

let selected = null;

let selectedCard = null;

function render(){

list.innerHTML = "";

if (services.length === 0) {

list.append(

el("div", { class: "card reveal" }, [

el("div", { class: "card__title" }, "Nenhum serviço disponível"),

el(

"div",

{ class: "card__desc" },

"Cadastre serviços no painel admin ou reinicie o servidor para carregar os dados iniciais."

)

])

);

return;

}

for(const s of services){

const card = el("button",{class:`card reveal ${selected?.id===s.id ? "card--selected":""}`, type:"button", style:"text-align:left; width:100%; cursor:pointer"});

card.append(

el("div",{class:"card__row"}, [

el("div",{}, [

el("div",{class:"card__title"}, [

el("i",{"data-lucide": (s.icon || "scissors")}),

s.nome

]),

el("div",{class:"card__desc"}, s.descricao || "")

]),

s.tag ? el("span",{class:"badge"}, s.tag) : el("span",{})

]),

el("div",{style:"margin-top:10px; display:flex; justify-content:space-between; gap:10px"}, [

el("div",{class:"helper"}, `${s.duracaoMinutos || s.duracaoMin} min`),

el("div",{style:"font-weight:700"}, fmtMoney(s.preco))

])

);

card.addEventListener("click", ()=>{

selected = s;

if (selectedCard) selectedCard.classList.remove("card--selected");

card.classList.add("card--selected");

selectedCard = card;

});

list.append(card);

}

}

const cta = el("button",{class:"btn btn--primary reveal", type:"button", onClick: ()=>{

if(!selected) return toast("Escolha um serviço para continuar.");

ctx.wizard.serviceId = selected.id;

location.hash = "#/book/barber";

}}, "Continuar");

wrap.append(cta);

render();

mountReveal(wrap);

return wrap;

}

function fmtMoney(v){

try{ return new Intl.NumberFormat("pt-BR",{style:"currency",currency:"BRL"}).format(v); }

catch{ return "R$ "+Number(v).toFixed(2).replace(".",","); }

}

9º src\main\resources\static\js\pages\home.js

import { el } from "../ui.js";

export function HomePage() {

const div = document.createElement("div");

div.innerHTML = `

<section class="section">

<h1 class="h1">Olá, Cliente 👋</h1>

<p class="sub">Bem-vindo à Bellator Barbearia. Seu agendamento em poucos cliques.</p>

</section>

<section class="section grid3">

<div class="stat">

<i data-lucide="star"></i>

<div class="stat__v">4.9</div>

<div class="stat__k">Avaliação</div>

</div>

<div class="stat">

<i data-lucide="clock"></i>

<div class="stat__v">30 min</div>

<div class="stat__k">Média</div>

</div>

<div class="stat">

<i data-lucide="map-pin"></i>

<div class="stat__v">2.0 km</div>

<div class="stat__k">Distância</div>

</div>

</section>

<section class="section">

<div class="btn-row">

<button class="btn btn--primary" id="goBook">

<i data-lucide="scissors"></i>

Agendar Agora

</button>

<button class="btn" id="goAppointments">

Ver meus agendamentos

</button>

</div>

</section>

<section class="section">

<p class="sub">Por que escolher a Bellator?</p>

<div class="card card--tight">

<div class="kv">

<i data-lucide="shield"></i>

<div>

<strong>Profissionais de Elite</strong>

<small>Barbeiros experientes e certificados</small>

</div>

</div>

</div>

<div class="card card--tight" style="margin-top:10px;">

<div class="kv">

<i data-lucide="clock"></i>

<div>

<strong>Agendamento Simples</strong>

<small>Reserve seu horário em poucos cliques</small>

</div>

</div>

</div>

<div class="card card--tight" style="margin-top:10px;">

<div class="kv">

<i data-lucide="scissors"></i>

<div>

<strong>Tradição e Excelência</strong>

<small>Experiência premium desde 2020</small>

</div>

</div>

</div>

</section>

`;

setTimeout(() => {

const goBook = div.querySelector("#goBook");

const goAppointments = div.querySelector("#goAppointments");

if (goBook) {

goBook.addEventListener("click", () => {

location.hash = "#/book/service";

});

}

if (goAppointments) {

goAppointments.addEventListener("click", () => {

location.hash = "#/appointments";

});

}

window.lucide?.createIcons?.();

}, 0);

return div;

}

10 src\main\resources\static\js\pages\profile.js

import { el, setActiveNav, toast, mountReveal } from "../ui.js";

import * as api from "../api.js";

export function ProfilePage(ctx){

setActiveNav("profile");

const { user } = ctx;

const wrap = el("div", {});

wrap.append(

el("h1",{class:"h1 reveal"},"Meu Perfil"),

el("p",{class:"sub reveal"},"Dados básicos e preferências.")

);

const card = el("div",{class:"card reveal"});

card.append(

el("div",{class:"kv"}, [

el("i",{"data-lucide":"user"}),

el("div",{}, [el("strong",{}, user.nome), el("br"), el("small",{}, user.email)]),

el("div",{class:"right"}, user.role.toUpperCase())

]),

el("div",{class:"hr"}),

el("div",{class:"kv"}, [

el("i",{"data-lucide":"map-pin"}),

el("div",{}, [el("strong",{},"Bellator Barbearia"), el("br"), el("small",{}, "R. Aristóteles Paes de Azevedo, 145 - Pau Amarelo, Paulista - PE")]),

el("div",{class:"right"},"")

]),

el("div",{class:"hr"}),

el("button",{class:"btn", type:"button", onClick: ()=>{

toast("Limpando dados demo…");

localStorage.removeItem("bellator_db_v1");

api.logout();

location.hash = "#/auth";

}}, "Resetar dados (demo)"),

el("div",{style:"height:10px"}),

el("button",{class:"btn btn--danger", type:"button", onClick: ()=>{

api.logout();

location.hash = "#/auth";

toast("Você saiu.");

}}, "Sair")

);

wrap.append(card);

mountReveal(wrap);

return wrap;

}

- src\main\resources\static\js

1º src\main\resources\static\js\api.js

const BASE_URL = "http://localhost:8080";

// ================= TOKEN =================

function getToken() {

const t = localStorage.getItem("token");

if (t == null || t === "") return null;

const s = String(t).trim();

if (s === "" || s === "undefined" || s === "null") return null;

return s;

}

// ================= REQUEST =================

async function request(url, options = {}) {

const token = getToken();

const { headers: optHeaders, ...rest } = options;

const res = await fetch(BASE_URL + url, {

...rest,

headers: {

...(optHeaders && typeof optHeaders === "object" && !(optHeaders instanceof Headers)

? optHeaders

: {}),

"Content-Type": "application/json",

...(token ? { Authorization: `Bearer ${token}` } : {})

}

});

if (!res.ok) {

const text = await res.text();

throw new Error(text);

}

return res.json();

}

// ================= AUTH =================

function normalizeRole(role) {

if (role == null) return "cliente";

return String(role).toLowerCase();

}

function persistUserFromAuth(data) {

const raw = data.usuario ?? data.user;

if (!raw) return;

const user = { ...raw, role: normalizeRole(raw.role) };

localStorage.setItem("user", JSON.stringify(user));

}

export async function login(email, senha) {

const data = await request("/auth/login", {

method: "POST",

body: JSON.stringify({ email, senha })

});

localStorage.setItem("token", data.token);

persistUserFromAuth(data);

return data;

}

export async function register(user) {

const data = await request("/auth/register", {

method: "POST",

body: JSON.stringify(user)

});

if (data.token) {

localStorage.setItem("token", data.token);

}

persistUserFromAuth(data);

return data;

}

export function logout() {

localStorage.removeItem("token");

localStorage.removeItem("user");

}

export function me() {

const token = getToken();

if (!token) return null;

const raw = localStorage.getItem("user");

let user = null;

if (raw) {

try {

const u = JSON.parse(raw);

user = { ...u, role: normalizeRole(u.role) };

} catch {

user = null;

}

}

return { token, user };

}

// ================= SERVICES =================

export function listServices() {

return request("/servicos");

}

// ================= BARBEIROS =================

export function listBarbers() {

return request("/usuarios/barbeiros");

}

// ================= CATÁLOGO (serviços / barbeiros para o fluxo de agendamento) =================

let __catalog = null;

function normalizeCatalogService(s) {

return {

...s,

duracaoMin: s.duracaoMinutos ?? s.duracaoMin ?? 30

};

}

function normalizeCatalogBarber(b) {

return {

...b,

horarios: b.horarios || { start: "09:00", end: "18:00", stepMin: 30 },

especialidade: b.especialidade || ""

};

}

export async function bootstrap() {

const [services, barbers] = await Promise.all([

listServices().catch(() => []),

listBarbers().catch(() => [])

]);

__catalog = {

services: (Array.isArray(services) ? services : []).map(normalizeCatalogService),

barbers: (Array.isArray(barbers) ? barbers : []).map(normalizeCatalogBarber)

};

}

export function ensureDB() {

if (!__catalog) return { services: [], barbers: [] };

return __catalog;

}

// ================= AGENDA PÚBLICA (horários ocupados) =================

export async function getBusyTimes(barbeiroId, dataYYYYMMDD) {

const qs = new URLSearchParams({

barbeiroId: String(barbeiroId),

data: dataYYYYMMDD

});

return request(`/agenda?${qs}`);

}

// ================= AGENDAMENTOS =================

let __appointmentsCache = [];

function statusLabel(s) {

const x = String(s || "").toUpperCase();

if (x === "AGENDADO") return "Agendado";

if (x === "CANCELADO") return "Cancelado";

if (x === "CONCLUIDO") return "Concluído";

return String(s || "");

}

function toDataHoraISO(data, horario) {

const d = data == null ? "" : String(data);

let h = horario == null ? "00:00:00" : String(horario);

if (h.length === 5) h = `${h}:00`;

return `${d}T${h}`;

}

function normalizeAgendamentoResponse(r) {

return {

id: r.id,

dataHora: toDataHoraISO(r.data, r.horario),

status: statusLabel(r.status),

servicoNome: r.servicoNome,

barbeiroNome: r.barbeiroNome,

clienteNome: r.clienteNome

};

}

function normalizeAdminAgendamento(a) {

return {

id: a.id,

dataHora: toDataHoraISO(a.data, a.horario),

status: statusLabel(a.status),

servicoNome: a.servicos?.nome,

barbeiroNome: a.barbeiro?.nome,

clienteNome: a.cliente?.nome

};

}

function todayISO() {

const t = new Date();

return `${t.getFullYear()}-${String(t.getMonth() + 1).padStart(2, "0")}-${String(t.getDate()).padStart(2, "0")}`;

}

export async function refreshAppointmentsForUser(user) {

__appointmentsCache = [];

if (!user?.role) return;

const role = user.role;

try {

if (role === "cliente") {

const rows = await myAppointments();

__appointmentsCache = (Array.isArray(rows) ? rows : []).map(normalizeAgendamentoResponse);

} else if (role === "barbeiro") {

const rows = await request(`/agendamentos/minha-agenda?data=${todayISO()}`);

__appointmentsCache = (Array.isArray(rows) ? rows : []).map(normalizeAgendamentoResponse);

} else if (role === "admin") {

const rows = await request("/admin/agendamentos");

__appointmentsCache = (Array.isArray(rows) ? rows : []).map(normalizeAdminAgendamento);

}

} catch (e) {

console.error(e);

__appointmentsCache = [];

}

}

export function listAppointmentsForUser(user) {

if (!user?.role) return [];

return __appointmentsCache;

}

export function createAppointment(data) {

return request("/agendamentos", {

method: "POST",

body: JSON.stringify(data)

});

}

export function myAppointments() {

return request("/agendamentos/me");

}

export function completeAppointment(id) {

return request(`/agendamentos/${id}/concluir`, {

method: "PUT"

});

}

export function cancelAppointment(id) {

return request(`/agendamentos/${id}/cancelar`, {

method: "PUT"

});

}

2º src\main\resources\static\js\app.js

import * as api from "./api.js";

import { routes } from "./router.js";

import { toast } from "./ui.js";

console.log("JS CARREGOU");

const view = document.getElementById("view");

const backBtn = document.getElementById("backBtn");

const menuBtn = document.getElementById("menuBtn");

const bottomNav = document.getElementById("bottomNav");

const whatsBtn = document.getElementById("whatsBtn");

let __isRendering = false;

let __pendingRender = false;

// WhatsApp

const WHATS_NUMBER = "5581994328093";

const defaultMsg = encodeURIComponent("Olá! Quero agendar um horário na Bellator Barbearia. 👊");

whatsBtn.href = `https://wa.me/${WHATS_NUMBER}?text=${defaultMsg}`;

const ctx = {

wizard: { serviceId: null, barberId: null, datetimeISO: null, __created: false }

};

function getPath() {

const raw = location.hash.replace(/^#/, "");

return raw || "/auth";

}

function setTopbar({ showBack, showMenu }) {

backBtn.style.visibility = showBack ? "visible" : "hidden";

menuBtn.style.visibility = showMenu ? "visible" : "hidden";

}

function isAuthenticated() {

return !!localStorage.getItem("token");

}

function guard(path) {

const route = routes[path];

if (!route) return { redirect: "/home" };

const me = api.me();

const hasToken = isAuthenticated();

if (route.public) return { ok: true, me };

if (!hasToken || !me) return { redirect: "/auth" };

if (!me.user) return { redirect: "/auth" };

if (route.role && me.user.role !== route.role) {

return { redirect: "/home" };

}

return { ok: true, me };

}

function resetWizardIfLeavingBook(path) {

if (!path.startsWith("/book/")) {

ctx.wizard = { serviceId: null, barberId: null, datetimeISO: null, __created: false };

}

}

async function render() {

const path = getPath();

const route = routes[path];

if (!route) {

location.hash = "#/home";

return;

}

const g = guard(path);

if (g.redirect) {

location.hash = "#" + g.redirect;

return;

}

const me = g.me || api.me();

const navOn = !!route.nav && !!me?.user;

bottomNav.style.display = navOn ? "flex" : "none";

whatsBtn.style.display = me?.user ? "grid" : "none";

setTopbar({

showBack: !route.nav && path !== "/auth" && path !== "/home",

showMenu: me?.user && route.nav,

});

if (__isRendering) {

__pendingRender = true;

return;

}

__isRendering = true;

const swap = async () => {

view.innerHTML = "";

const pageNode = await route.page({ ...ctx, ...(me || {}) });

view.appendChild(pageNode);

try {

window.lucide?.createIcons?.();

} catch (e) {}

requestAnimationFrame(() => {

view.classList.remove("is-fading");

__isRendering = false;

if (__pendingRender) {

__pendingRender = false;

render();

}

});

};

view.classList.add("is-fading");

setTimeout(swap, 170);

if (route.nav) {

const key = path.replace("/", "");

for (const a of bottomNav.querySelectorAll("[data-route]")) {

a.classList.toggle("is-active", a.getAttribute("data-route") === key);

}

}

resetWizardIfLeavingBook(path);

}

window.addEventListener("hashchange", render);

window.addEventListener("load", async () => {

try {

await api.bootstrap();

} catch (e) {}

const me = api.me();

if (!location.hash) {

location.hash = me?.user ? "#/home" : "#/auth";

} else {

render();

}

});

backBtn.addEventListener("click", () => {

history.length > 1 ? history.back() : (location.hash = "#/home");

});

menuBtn.addEventListener("click", () => {

const me = api.me();

if (!me?.user) return;

openMenu(me.user);

});

function openMenu(user) {

let backdrop = document.querySelector(".sheet-backdrop");

let sheet = document.querySelector(".sheet");

if (!backdrop) {

backdrop = document.createElement("div");

backdrop.className = "sheet-backdrop";

document.body.appendChild(backdrop);

}

if (!sheet) {

sheet = document.createElement("aside");

sheet.className = "sheet";

document.body.appendChild(sheet);

}

const roleLabel =

user.role === "admin"

? "ADMIN"

: user.role === "barbeiro"

? "BARBEIRO"

: "CLIENTE";

sheet.innerHTML = `

<div class="sheet__top">

<div>

<div class="sheet__title">MENU</div>

<div class="sheet__sub">${user.nome || "Usuário"} • ${roleLabel}</div>

</div>

<button class="icon-btn" id="sheetClose" aria-label="Fechar"><i data-lucide="x"></i></button>

</div>

<div class="sheet__list">

<button class="sheet__item" data-go="#/home"><i data-lucide="home"></i><span>Início</span></button>

<button class="sheet__item" data-go="#/book/service"><i data-lucide="scissors"></i><span>Agendar</span></button>

<button class="sheet__item" data-go="#/appointments"><i data-lucide="calendar"></i><span>Meus agendamentos</span></button>

<button class="sheet__item" data-go="#/profile"><i data-lucide="user"></i><span>Perfil</span></button>

${user.role === "admin" ? `<button class="sheet__item" data-go="#/admin"><i data-lucide="layout-dashboard"></i><span>Painel Admin</span></button>` : ""}

${user.role === "barbeiro" ? `<button class="sheet__item" data-go="#/barber"><i data-lucide="calendar-check"></i><span>Painel Barbeiro</span></button>` : ""}

</div>

<div class="sheet__spacer"></div>

<button class="sheet__item" id="sheetLogout"><i data-lucide="log-out"></i><span>Sair</span></button>

`;

function close() {

sheet.classList.remove("is-open");

backdrop.classList.remove("is-open");

document.removeEventListener("keydown", onKey);

}

function onKey(e) {

if (e.key === "Escape") close();

}

backdrop.onclick = close;

sheet.querySelector("#sheetClose").onclick = close;

sheet.querySelectorAll("[data-go]").forEach((btn) => {

btn.onclick = () => {

location.hash = btn.getAttribute("data-go");

close();

};

});

sheet.querySelector("#sheetLogout").onclick = () => {

api.logout();

location.hash = "#/auth";

close();

};

backdrop.classList.add("is-open");

sheet.classList.add("is-open");

document.addEventListener("keydown", onKey);

try {

window.lucide?.createIcons?.();

} catch (e) {}

}

async function handleLogin() {

const email = document.getElementById("email").value;

const senha = document.getElementById("senha").value;

try {

await api.login(email, senha);

location.hash = "#/home";

} catch (e) {

alert("Erro no login");

}

}

3º src\main\resources\static\js\barber.js

import { el, toast, fmtDateTime, mountReveal } from "/js/ui.js";

import * as api from "/js/api.js";

export function BarberCard(barber) {

return el("div", { class: "barber-card" }, [

el("div", { class: "barber-name" }, barber.nome),

el("div", { class: "barber-specialty" }, barber.especialidade || "Barbeiro"),

]);

}

export function BarberPanelPage(ctx) {

const wrap = document.createElement("div");

wrap.append(

el("h1", { class: "h1 reveal" }, "Painel do Barbeiro"),

el("p", { class: "sub reveal" }, "Visualize os agendamentos e marque como concluído.")

);

const db = api.ensureDB();

const services = Object.fromEntries(db.services.map((s) => [s.id, s]));

const list = el("div", { class: "section" });

wrap.append(list);

const user = ctx?.user || api.getCurrentUser?.() || {};

async function render() {

list.innerHTML = "";

await api.refreshAppointmentsForUser(user);

const appts = api.listAppointmentsForUser(user).filter((a) => a.status !== "Cancelado");

const today = new Date();

today.setHours(0, 0, 0, 0);

const todays = appts.filter((a) => {

const d = new Date(a.dataHora);

const dd = new Date(d);

dd.setHours(0, 0, 0, 0);

return dd.getTime() === today.getTime();

});

if (todays.length === 0) {

list.append(

el("div", { class: "card reveal" }, [

el("div", { class: "card__title" }, "Sem horários hoje."),

el("div", { class: "card__desc" }, "Quando um cliente agendar, aparece aqui.")

])

);

mountReveal(wrap);

return;

}

for (const a of todays) {

const s = services[a.servicoId];

const cNome = a.clienteNome || "Cliente";

const card = el("div", { class: "card reveal" });

card.append(

el("div", { class: "card__row" }, [

el("div", {}, [

el(

"div",

{ class: "card__title" },

`${s?.nome || "Serviço"} • ${fmtDateTime(a.dataHora)}`

),

el(

"div",

{ class: "card__desc" },

`Cliente: ${cNome} • Status: ${a.status}`

)

]),

el("span", { class: "badge" }, a.status)

]),

el("div", { style: "margin-top:12px; display:flex; gap:10px; flex-wrap:wrap" }, [

a.status === "Agendado"

? el(

"button",

{

class: "btn btn--primary",

type: "button",

onClick: async () => {

await api.completeAppointment(a.id);

toast("Concluído ✅");

render();

}

},

"Concluir"

)

: el("button", { class: "btn", type: "button", disabled: true }, "Concluído")

])

);

list.append(card);

}

mountReveal(wrap);

}

render();

mountReveal(wrap);

return wrap;

}

4º src\main\resources\static\js\calendar.js

import { el } from "/js/ui.js";

const DOW = ["D","S","T","Q","Q","S","S"]; // dom..sab

export function Calendar({value, onChange, minDate=new Date(), disabledDates=[]}){

const state = {

month: value ? new Date(value) : new Date(),

selected: value ? new Date(value) : null

};

state.month.setDate(1);

const root = el("div", {class:"calendar reveal"});

const head = el("div", {class:"cal-head"});

const prev = el("button", {class:"icon-btn", ariaLabel:"Mês anterior", title:"Mês anterior"});

prev.innerHTML = "<i data-lucide='arrow-left'></i>";

const next = el("button", {class:"icon-btn", ariaLabel:"Próximo mês", title:"Próximo mês"});

next.innerHTML = "<i data-lucide='arrow-right'></i>";

const title = el("div", {class:"cal-title"});

head.append(prev, title, next);

root.append(head);

const grid = el("div", {class:"cal-grid"});

root.append(grid);

function sameDay(a,b){

return a.getFullYear()===b.getFullYear() && a.getMonth()===b.getMonth() && a.getDate()===b.getDate();

}

function inDisabled(d){

return disabledDates.some(x => sameDay(new Date(x), d));

}

function isBeforeMin(d){

const md = new Date(minDate);

md.setHours(0,0,0,0);

const dd = new Date(d);

dd.setHours(0,0,0,0);

return dd < md;

}

function render(){

grid.innerHTML = "";

const m = new Date(state.month);

const monthName = new Intl.DateTimeFormat("pt-BR", { month:"long", year:"numeric" }).format(m);

title.textContent = monthName[0].toUpperCase() + monthName.slice(1);

// dow row

for(const d of DOW){

grid.appendChild(el("div", {class:"cal-dow"}, d));

}

const firstDow = m.getDay();

const daysInMonth = new Date(m.getFullYear(), m.getMonth()+1, 0).getDate();

// leading blanks

for(let i=0;i<firstDow;i++){

const blank = el("div", {class:"cal-day is-muted"}, "");

blank.style.visibility = "hidden";

grid.appendChild(blank);

}

for(let day=1; day<=daysInMonth; day++){

const d = new Date(m.getFullYear(), m.getMonth(), day);

const btn = el("button", {class:"cal-day", type:"button"}, String(day));

const disabled = isBeforeMin(d) || inDisabled(d);

if(disabled){

btn.classList.add("is-disabled");

btn.disabled = true;

}

if(state.selected && sameDay(state.selected, d)){

btn.classList.add("is-selected");

}

btn.addEventListener("click", ()=>{

state.selected = d;

onChange?.(new Date(d));

render();

});

grid.appendChild(btn);

}

}

prev.addEventListener("click", ()=>{

state.month = new Date(state.month.getFullYear(), state.month.getMonth()-1, 1);

render();

});

next.addEventListener("click", ()=>{

state.month = new Date(state.month.getFullYear(), state.month.getMonth()+1, 1);

render();

});

render();

return root;

}

5º src\main\resources\static\js\crypto.js

// Hashing for demo (client-side). In produção, o BACK-END deve hashear e armazenar com sal.

export async function sha256(text){

const enc = new TextEncoder().encode(text);

const buf = await crypto.subtle.digest("SHA-256", enc);

return [...new Uint8Array(buf)].map(b=>b.toString(16).padStart(2,"0")).join("");

}

6º src\main\resources\static\js\router.js

import { AuthPage } from "./pages/auth.js";

import { HomePage } from "./pages/home.js";

import { AppointmentsPage } from "./pages/appointments.js";

import { ProfilePage } from "./pages/profile.js";

import { BookServicePage } from "./pages/book_service.js";

import { BookBarberPage } from "./pages/book_barber.js";

import { BookDateTimePage } from "./pages/book_datetime.js";

import { BookConfirmPage } from "./pages/book_confirm.js";

import { BarberPanelPage } from "./pages/barber.js";

import { AdminPage } from "./pages/admin.js";

export const routes = {

"/auth": { page: AuthPage, public:true, nav:false },

"/home": { page: HomePage, nav:true },

"/appointments": { page: AppointmentsPage, nav:true },

"/profile": { page: ProfilePage, nav:true },

"/book/service": { page: BookServicePage, nav:false },

"/book/barber": { page: BookBarberPage, nav:false },

"/book/datetime": { page: BookDateTimePage, nav:false },

"/book/confirm": { page: BookConfirmPage, nav:false },

"/barber": { page: BarberPanelPage, nav:false, role:"barbeiro" },

"/admin": { page: AdminPage, nav:false, role:"admin" },

};

7º src\main\resources\static\js\seed.js

import { uid, nowISO } from "./storage.js";

export function makeSeed(){

// Serviços (RF04, tabela servico)

const services = [

{ id: "srv_corte", nome:"Corte Tradicional", descricao:"Corte clássico com máquina e tesoura", duracaoMin:25, preco:25.00, tag:"Popular", icon:"scissors" },

{ id: "srv_corte_barba", nome:"Corte + Barba", descricao:"Corte completo + Barba alinhada", duracaoMin:35, preco:35.00, tag:"Popular", icon:"scissors" },

{ id: "srv_barba", nome:"Barba Completa", descricao:"Aparar, alinhar e finalizar a barba", duracaoMin:15, preco:20.00, tag:"", icon:"scissors" },

{ id: "srv_acab", nome:"Acabamento", descricao:"Refino nos detalhes", duracaoMin:10, preco:7.00, tag:"", icon:"scissors" },

];

// Barbeiros (RF06)

const barbers = [

{ id:"barb_carlos", nome:"Carlos", especialidade:"Cortes e Barba", avaliacao:4.9, telefone:"", horarios:{ start:"09:00", end:"18:00", stepMin:30 } },

{ id:"barb_pablo", nome:"Pablo Yan", especialidade:"Barba e acabamento", avaliacao:4.8, telefone:"", horarios:{ start:"09:00", end:"18:00", stepMin:30 } },

{ id:"barb_joao", nome:"João", especialidade:"Cortes degradê", avaliacao:4.7, telefone:"", horarios:{ start:"10:00", end:"19:00", stepMin:30 } },

];

// Usuários (cliente/barbeiro/admin). Para demo, senha = 123456

const users = [

{ id:"adm_1", role:"admin", nome:"Administrador", email:"admin@bellator.com", telefone:"", senhaHash:"8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", createdAt: nowISO() },

{ id:"cli_demo", role:"cliente", nome:"Cliente Demo", email:"cliente@bellator.com", telefone:"81999990000", senhaHash:"8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", createdAt: nowISO() },

{ id:"barb_user_carlos", role:"barbeiro", nome:"Carlos", email:"carlos@bellator.com", telefone:"", senhaHash:"8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", barberId:"barb_carlos", createdAt: nowISO() },

];

// Agendamentos (RF03/RF07)

const appts = [

{ id: uid("ag"), clienteId:"cli_demo", barbeiroId:"barb_pablo", servicoId:"srv_corte_barba", dataHora:"2025-10-23T08:00:00.000Z", status:"Agendado", createdAt: nowISO() },

];

return {

meta: { createdAt: nowISO(), version:"1.0" },

services,

barbers,

users,

appointments: appts,

reviews: [],

payments: []

};

}

8º src\main\resources\static\js\storage.js

// Simple storage helpers (localStorage)

const KEY = "bellator_db_v1";

export function loadDB(){

const raw = localStorage.getItem(KEY);

if(!raw) return null;

try { return JSON.parse(raw); } catch { return null; }

}

export function saveDB(db){

localStorage.setItem(KEY, JSON.stringify(db));

}

export function resetDB(){

localStorage.removeItem(KEY);

}

export function nowISO(){

return new Date().toISOString();

}

export function uid(prefix="id"){

return prefix + "_" + Math.random().toString(16).slice(2) + "_" + Date.now().toString(16);

}

9º src\main\resources\static\js\ui.js

export function el(tag, attrs={}, children=[]){

const node = document.createElement(tag);

for(const [k,v] of Object.entries(attrs||{})){

if(k === "class") node.className = v;

else if(k === "html") node.innerHTML = v;

else if(k.startsWith("on") && typeof v === "function") node.addEventListener(k.slice(2).toLowerCase(), v);

else if(v === true) node.setAttribute(k, "");

else if(v !== false && v != null) node.setAttribute(k, String(v));

}

for(const ch of (Array.isArray(children) ? children : [children])){

if(ch == null) continue;

if(typeof ch === "string") node.appendChild(document.createTextNode(ch));

else node.appendChild(ch);

}

return node;

}

export function money(v){

try{

return new Intl.NumberFormat("pt-BR", { style:"currency", currency:"BRL" }).format(v);

}catch{

return "R$ " + Number(v).toFixed(2).replace(".", ",");

}

}

export function fmtDateTime(iso){

const d = new Date(iso);

return new Intl.DateTimeFormat("pt-BR", { dateStyle:"full", timeStyle:"short" }).format(d);

}

export function fmtDate(iso){

const d = new Date(iso);

return new Intl.DateTimeFormat("pt-BR", { dateStyle:"long" }).format(d);

}

export function fmtTime(iso){

const d = new Date(iso);

return new Intl.DateTimeFormat("pt-BR", { timeStyle:"short" }).format(d);

}

export function toast(msg){

const t = document.getElementById("toast");

t.textContent = msg;

t.classList.add("is-on");

clearTimeout(window.__toastTimer);

window.__toastTimer = setTimeout(()=> t.classList.remove("is-on"), 2600);

}

export function setActiveNav(routeKey){

const nav = document.getElementById("bottomNav");

if(!nav) return;

for(const a of nav.querySelectorAll(".bottom-nav__item")){

a.classList.toggle("is-active", a.getAttribute("data-route") === routeKey);

}

}

export function modal({title, body, actions=[]}){

const root = document.getElementById("modalRoot");

root.classList.add("is-on");

root.setAttribute("aria-hidden","false");

const close = ()=>{

root.classList.remove("is-on");

root.setAttribute("aria-hidden","true");

root.innerHTML = "";

};

const m = document.createElement("div");

m.className = "modal";

m.appendChild(el("h3", {}, title));

if(body) m.appendChild(el("p", {}, body));

const row = el("div", {class:"btn-row"}, actions.map(a=>{

const btn = el("button", {class:`btn ${a.variant||""}`, onClick: async ()=>{

try{

const r = await a.onClick?.(close);

if(r !== false) close();

}catch(e){

console.error(e);

}

}}, a.label);

return btn;

}));

m.appendChild(row);

root.appendChild(m);

root.addEventListener("click", (ev)=>{

if(ev.target === root) close();

}, { once:true });

return { close };

}

export function mountReveal(container){

const els = container.querySelectorAll(".reveal");

const io = new IntersectionObserver((entries)=>{

for(const e of entries){

if(e.isIntersecting){

e.target.classList.add("is-in");

io.unobserve(e.target);

}

}

}, { threshold: 0.1 });

els.forEach(x=>io.observe(x));

}

- src\main\resources\static\favicon.ico

- src\main\resources\static\index.html

<!doctype html>

<html lang="pt-BR">

<head>

<meta charset="utf-8"/>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/>

<meta name="theme-color" content="#0b0b0b"/>

<title>Bellator Barbearia • Agendamentos</title>

<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">

<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@300;400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="/styles.css"/>

</head>

<body>

<div id="app" class="app">

<header class="topbar">

<button class="icon-btn" id="backBtn" aria-label="Voltar" title="Voltar">

<i data-lucide="arrow-left"></i>

</button>

<div class="brand">

<img class="brand__logo" src="/assets/logo.png" alt="Bellator Barbearia">

<div class="brand__text">

<div class="brand__name">BELLATOR</div>

<div class="brand__sub">BARBEARIA</div>

</div>

</div>

<button class="icon-btn" id="menuBtn" aria-label="Menu" title="Menu">

<i data-lucide="menu"></i>

</button>

</header>

<main id="view" class="view" aria-live="polite"></main>

<nav id="bottomNav" class="bottom-nav" aria-label="Navegação">

<a class="bottom-nav__item" href="#/home" data-route="home">

<i data-lucide="home"></i>

<span>Início</span>

</a>

<a class="bottom-nav__item" href="#/appointments" data-route="appointments">

<i data-lucide="calendar"></i>

<span>Agenda</span>

</a>

<a class="bottom-nav__item" href="#/profile" data-route="profile">

<i data-lucide="user"></i>

<span>Perfil</span>

</a>

</nav>

<a id="whatsBtn" class="whats" target="_blank" rel="noopener" aria-label="WhatsApp" title="Chamar no WhatsApp">

<i data-lucide="message-circle"></i>

</a>

<div id="toast" class="toast" role="status" aria-live="polite"></div>

<div id="modalRoot" class="modal-root" aria-hidden="true"></div>

</div>

<script src="https://unpkg.com/lucide@latest"></script>

<script type="module" src="/js/app.js"></script>

<script type="module" src="/js/calendar.js"></script>

<script type="module" src="/js/barber.js"></script>

</body>

</html>

- src\main\resources\static\styles.css

:root{

--bg:#0e0e0e;

--bg2:#151515;

--card:#1c1c1c;

--card2:#222;

--muted:#bdbdbd;

--text:#ffffff;

--line:#333333;

--white:#ffffff;

--black:#000000;

--accent:#ffffff;

--accent2:#e5e5e5;

--danger:#ff5c5c;

--ok:#33d17a;

--shadow: 0 18px 60px rgba(0,0,0,.55);

--radius: 18px;

--radius2: 12px;

--ease: cubic-bezier(.2,.8,.2,1);

}

*{box-sizing:border-box}

html,body{height:100%}

body{

margin:0;

font-family: Inter, system-ui, -apple-system, Segoe UI, Roboto, Arial, sans-serif;

background: radial-gradient(1200px 700px at 50% -220px, rgba(255,255,255,.09), transparent 50%),

linear-gradient(180deg, var(--bg), var(--bg2));

color:var(--text);

}

a{color:inherit; text-decoration:none}

button,input,select,textarea{font:inherit}

img{max-width:100%; display:block}

.app{min-height:100%; display:flex; flex-direction:column}

.topbar{

position:sticky; top:0; z-index:30;

display:flex; align-items:center; justify-content:space-between;

padding:14px 16px;

background: linear-gradient(180deg, rgba(0,0,0,.65), rgba(0,0,0,0));

backdrop-filter: blur(10px);

}

.brand{display:flex; align-items:center; gap:10px; user-select:none}

.brand__logo{width:34px; height:34px; object-fit:contain; filter: drop-shadow(0 10px 18px rgba(0,0,0,.35))}

.brand__text{line-height:1}

.brand__name{font-weight:700; letter-spacing:.22em; font-size:14px}

.brand__sub{font-weight:500; letter-spacing:.38em; font-size:10px; opacity:.8}

.icon-btn{

width:44px; height:44px;

border-radius:14px;

border:1px solid rgba(255,255,255,.10);

background: rgba(255,255,255,.04);

color:var(--text);

display:grid; place-items:center;

cursor:pointer;

transition: transform .18s var(--ease), background .18s var(--ease), border-color .18s var(--ease);

}

.icon-btn:active{transform: translateY(1px) scale(.99)}

.icon-btn:hover{background: rgba(255,255,255,.06); border-color: rgba(255,255,255,.18)}

.view{

width:min(920px, 100%);

margin:0 auto;

padding: 8px 16px 92px;

flex:1;

transition: opacity .16s var(--ease), transform .16s var(--ease);

}

.view.is-fading{

opacity:0;

transform: translateY(6px);

}

.bottom-nav{

position:fixed;

left:50%; transform: translateX(-50%);

bottom: 14px;

width: min(520px, calc(100% - 32px));

display:flex;

gap:10px;

padding:10px;

border-radius: 22px;

border:1px solid rgba(255,255,255,.12);

background: rgba(14,14,14,.78);

backdrop-filter: blur(12px);

box-shadow: var(--shadow);

z-index:40;

}

.bottom-nav__item{

flex:1;

display:flex; flex-direction:column; align-items:center; justify-content:center;

gap:6px;

padding:10px 8px;

border-radius: 16px;

color: rgba(255,255,255,.75);

transition: background .18s var(--ease), color .18s var(--ease), transform .18s var(--ease);

}

.bottom-nav__item:hover{background: rgba(255,255,255,.05); color:#fff}

.bottom-nav__item.is-active{

background: rgba(255,255,255,.10);

color:#fff;

}

.bottom-nav__item span:last-child{font-size:12px}

.whats{

position:fixed; right:18px; bottom: 96px;

width:56px; height:56px;

border-radius: 18px;

border:1px solid rgba(255,255,255,.14);

background: rgba(255,255,255,.08);

display:grid; place-items:center;

box-shadow: var(--shadow);

transition: transform .18s var(--ease), background .18s var(--ease);

z-index:45;

}

.whats:hover{background: rgba(255,255,255,.12); transform: translateY(-1px)}

.h1{font-size:22px; margin:10px 0 6px; font-weight:700}

.sub{color:var(--muted); font-size:13px; margin:0 0 14px}

.section{margin:14px 0 18px}

.grid3{display:grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap:10px}

@media (max-width:520px){ .grid3{grid-template-columns: repeat(3, 1fr)} }

@media (max-width:380px){ .grid3{grid-template-columns: repeat(2, 1fr)} }

.stat{

background: rgba(255,255,255,.06);

border:1px solid rgba(255,255,255,.10);

border-radius: var(--radius);

padding:14px;

display:flex; flex-direction:column; align-items:center; gap:8px;

text-align:center;

}

.stat__v{font-weight:700}

.stat__k{font-size:12px; color:var(--muted)}

.card{

color: var(--text);

background: rgba(28,28,28,.92);

border:1px solid rgba(255,255,255,.14);

border-radius: var(--radius);

padding:16px;

box-shadow: 0 12px 40px rgba(0,0,0,.35);

}

.card--tight{padding:12px}

.card--ghost{background: rgba(255,255,255,.03)}

.card--selected{

background: rgba(255,255,255,.90);

color: #101010;

border-color: rgba(255,255,255,.82);

}

.card__row{display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:12px}

.card__title{display:flex; align-items:center; gap:10px; font-weight:800; color: var(--text);}

.card__desc{color: var(--muted); margin-top:4px;}

.card--selected .card__desc{color: rgba(0,0,0,.55)}

.badge{

font-size:11px;

padding:4px 8px;

border-radius: 999px;

border:1px solid rgba(255,255,255,.18);

background: rgba(0,0,0,.18);

}

.card--selected .badge{border-color: rgba(0,0,0,.15); background: rgba(0,0,0,.08)}

.btn{

width:100%;

border-radius: 16px;

border:1px solid rgba(255,255,255,.18);

background: rgba(255,255,255,.10);

color:#fff;

padding:14px 14px;

cursor:pointer;

transition: transform .18s var(--ease), background .18s var(--ease), border-color .18s var(--ease);

display:flex; align-items:center; justify-content:center; gap:10px;

font-weight:600;

}

.btn:hover{background: rgba(255,255,255,.14)}

.btn:active{transform: translateY(1px)}

.btn--primary{

background: #ffffff;

color:#000000;

border: none;

font-weight:700;

}

.btn--primary:hover{background:#f2f2f2}

.btn--outline{

background: transparent;

}

.btn--danger{

background: rgba(255,92,92,.14);

border-color: rgba(255,92,92,.28);

color: #ffd7d7;

}

.btn-row{display:grid; grid-template-columns: 1fr; gap:12px}

@media (min-width:760px){ .btn-row{grid-template-columns: 1fr 1fr} }

.field{display:flex; flex-direction:column; gap:8px; margin:10px 0}

.label{font-size:12px; color:rgba(255,255,255,.75)}

.input{

height:44px;

border-radius: 999px;

border:1px solid rgba(255,255,255,.12);

background: rgba(255,255,255,.06);

color:#fff;

padding:0 14px;

outline:none;

transition: border-color .18s var(--ease), background .18s var(--ease);

}

.input:focus{border-color: rgba(255,255,255,.28); background: rgba(255,255,255,.08)}

.helper{font-size:12px; color:var(--muted)}

.tabs{

display:flex;

background: rgba(255,255,255,.06);

border:1px solid rgba(255,255,255,.10);

border-radius: 999px;

padding:4px;

gap:4px;

}

.tab{

flex:1;

border-radius: 999px;

border:0;

background: transparent;

color: rgba(255,255,255,.76);

padding:10px 12px;

cursor:pointer;

transition: background .18s var(--ease), color .18s var(--ease);

}

.tab.is-active{

background: rgba(255,255,255,.88);

color:#101010;

}

.kv{

display:grid;

grid-template-columns: 20px 1fr auto;

gap:10px;

align-items:center;

padding:10px 12px;

border-radius: 14px;

background: rgba(255,255,255,.06);

border:1px solid rgba(255,255,255,.10);

}

.kv strong{font-size:13px}

.kv small{font-size:12px; color:var(--muted)}

.kv .right{font-weight:600}

.hr{height:1px; background: rgba(255,255,255,.10); margin:12px 0}

.chips{display:flex; flex-wrap:wrap; gap:10px}

.chip{

padding:10px 12px;

border-radius: 999px;

border:1px solid rgba(255,255,255,.12);

background: rgba(255,255,255,.06);

cursor:pointer;

transition: transform .18s var(--ease), background .18s var(--ease), border-color .18s var(--ease);

font-weight:600;

color:#ffffff;

}

.chip:hover{background: rgba(255,255,255,.08)}

.chip:active{transform: translateY(1px)}

.chip.is-selected{

background: rgba(255,255,255,.90);

color:#101010;

border-color: rgba(255,255,255,.82);

}

.chip.is-disabled{

opacity:.35;

cursor:not-allowed;

color: rgba(255,255,255,.7);

}

.calendar{

background: rgba(255,255,255,.06);

border:1px solid rgba(255,255,255,.10);

border-radius: var(--radius);

padding:14px;

}

.cal-head{display:flex; justify-content:space-between; align-items:center; gap:10px; margin-bottom:10px}

.cal-title{font-weight:700}

.cal-grid{display:grid; grid-template-columns: repeat(7, 1fr); gap:8px}

.cal-dow{font-size:11px; color:var(--muted); text-align:center}

.cal-day{

aspect-ratio: 1/1;

border-radius: 14px;

border:1px solid rgba(255,255,255,.18);

background: rgba(255,255,255,.06);

color:#fff;

display:grid; place-items:center;

cursor:pointer;

transition: background .18s var(--ease), transform .18s var(--ease), border-color .18s var(--ease);

}

.cal-day:hover{background: rgba(255,255,255,.10)}

.cal-day:active{transform: translateY(1px)}

.cal-day.is-muted{opacity:.35; cursor:default}

.cal-day.is-selected{

background: #ffffff;

color:#000000;

border-color: rgba(255,255,255,.82);

font-weight:700;

}

.cal-day.is-disabled{

opacity:.22;

cursor:not-allowed;

}

.toast{

position:fixed;

left:50%; transform: translateX(-50%);

bottom: 22px;

width:min(520px, calc(100% - 32px));

background: rgba(20,20,20,.86);

border:1px solid rgba(255,255,255,.12);

border-radius: 18px;

padding:12px 14px;

box-shadow: var(--shadow);

opacity:0;

pointer-events:none;

transition: opacity .18s var(--ease), transform .18s var(--ease);

z-index:60;

}

.toast.is-on{

opacity:1;

transform: translateX(-50%) translateY(-6px);

}

.modal-root{

position:fixed; inset:0;

display:none;

place-items:center;

background: rgba(0,0,0,.52);

backdrop-filter: blur(6px);

z-index:80;

}

.modal-root.is-on{display:grid}

.modal{

width: min(520px, calc(100% - 32px));

background: rgba(22,22,22,.98);

border:1px solid rgba(255,255,255,.12);

border-radius: 22px;

box-shadow: var(--shadow);

padding:16px;

animation: pop .18s var(--ease);

}

@keyframes pop{

from{opacity:0; transform: translateY(10px) scale(.98)}

to{opacity:1; transform: translateY(0) scale(1)}

}

.modal h3{margin:6px 0 6px; font-size:18px}

.modal p{margin:0 0 14px; color:var(--muted); font-size:13px; line-height:1.35}

.reveal{

opacity:0; transform: translateY(10px);

transition: opacity .45s var(--ease), transform .45s var(--ease);

}

.reveal.is-in{opacity:1; transform: translateY(0)}

/* icons (inline via mask) */

.icon{

width:22px; height:22px;

display:inline-block;

background: currentColor;

-webkit-mask-size: contain;

-webkit-mask-repeat: no-repeat;

-webkit-mask-position: center;

mask-size: contain;

mask-repeat: no-repeat;

mask-position: center;

}

.icon[data-icon="menu"]{-webkit-mask-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24' fill='none'%3E%3Cpath stroke='%23fff' stroke-width='2' stroke-linecap='round' d='M4 7h16M4 12h16M4 17h16'/%3E%3C/svg%3E");}

.icon[data-icon="back"]{-webkit-mask-image: url(\"data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24' fill='none'%3E%3Cpath stroke='%23fff' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' d='M15 18l-6-6 6-6'/%3E%3C/svg%3E\");}

.icon[data-icon="home"]{-webkit-mask-image:url(\"data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24' fill='none'%3E%3Cpath stroke='%23fff' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' d='M4 10.5 12 4l8 6.5V20a1 1 0 0 1-1 1h-5v-6H10v6H5a1 1 0 0 1-1-1v-9.5Z'/%3E%3C/svg%3E\");}

.icon[data-icon="calendar"]{-webkit-mask-image:url(\"data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24' fill='none'%3E%3Cpath stroke='%23fff' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' d='M7 3v3M17 3v3M4 9h16M6 5h12a2 2 0 0 1 2 2v14a2 2 0 0 1-2 2H6a2 2 0 0 1-2-2V7a2 2 0 0 1 2-2Z'/%3E%3C/svg%3E\");}

.icon[data-icon="user"]{-webkit-mask-image:url(\"data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24' fill='none'%3E%3Cpath stroke='%23fff' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' d='M20 21a8 8 0 1 0-16 0'/%3E%3Cpath stroke='%23fff' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' d='M12 13a4 4 0 1 0 0-8 4 4 0 0 0 0 8Z'/%3E%3C/svg%3E\");}

.icon[data-icon="whatsapp"]{-webkit-mask-image:url(\"data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24'%3E%3Cpath fill='%23fff' d='M19.1 4.9A9.9 9.9 0 0 0 3.4 16.6L2 22l5.5-1.4A10 10 0 1 0 19.1 4.9Zm-7.2 16a8.1 8.1 0 0 1-4.1-1.1l-.3-.2-3.2.8.9-3.1-.2-.3a8.1 8.1 0 1 1 6.9 3.9Zm4.7-6.5c-.3-.2-1.7-.9-2-1s-.5-.2-.7.2-.8 1-.9 1.1-.3.2-.6 0a6.6 6.6 0 0 1-1.9-1.1 7.3 7.3 0 0 1-1.3-1.7c-.1-.3 0-.5.1-.6l.4-.5c.1-.2.2-.3.3-.5.1-.2 0-.4 0-.6s-.7-1.7-1-2.3c-.3-.6-.6-.5-.7-.5h-.6c-.2 0-.6.1-.9.4s-1.2 1.1-1.2 2.7 1.2 3.2 1.4 3.4c.2.2 2.4 3.7 5.9 5.1.8.4 1.5.6 2 .7.8.3 1.6.3 2.2.2.7-.1 1.7-.7 1.9-1.3.2-.6.2-1.2.2-1.3 0-.2-.2-.2-.5-.4Z'/%3E%3C/svg%3E\");}

.icon[data-icon="star"]{-webkit-mask-image:url(\"data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24' fill='none'%3E%3Cpath stroke='%23fff' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' d='m12 3 2.7 5.7 6.3.9-4.6 4.5 1.1 6.4L12 17.9 6.5 20.5l1.1-6.4L3 9.6l6.3-.9L12 3Z'/%3E%3C/svg%3E\");}

.icon[data-icon="clock"]{-webkit-mask-image:url(\"data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24' fill='none'%3E%3Cpath stroke='%23fff' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' d='M12 22a10 10 0 1 0 0-20 10 10 0 0 0 0 20Z'/%3E%3Cpath stroke='%23fff' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' d='M12 6v6l4 2'/%3E%3C/svg%3E\");}

.icon[data-icon="pin"]{-webkit-mask-image:url(\"data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24' fill='none'%3E%3Cpath stroke='%23fff' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' d='M12 21s7-4.4 7-11a7 7 0 1 0-14 0c0 6.6 7 11 7 11Z'/%3E%3Cpath stroke='%23fff' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' d='M12 10a2 2 0 1 0 0-4 2 2 0 0 0 0 4Z'/%3E%3C/svg%3E\");}

.icon[data-icon="scissors"]{-webkit-mask-image:url(\"data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24' fill='none'%3E%3Cpath stroke='%23fff' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' d='M4 20a3 3 0 1 0 0-6 3 3 0 0 0 0 6ZM20 20a3 3 0 1 1 0-6 3 3 0 0 1 0 6ZM8 15l4-3-4-3M16 15l-4-3 4-7'/%3E%3C/svg%3E\");}

.icon[data-icon="shield"]{-webkit-mask-image:url(\"data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24' fill='none'%3E%3Cpath stroke='%23fff' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' d='M12 22s8-4 8-10V5l-8-3-8 3v7c0 6 8 10 8 10Z'/%3E%3C/svg%3E\");}

.icon[data-icon="check"]{-webkit-mask-image:url(\"data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24' fill='none'%3E%3Cpath stroke='%23fff' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' d='m20 6-11 11-5-5'/%3E%3C/svg%3E\");}

/* Lucide icons */

i[data-lucide]{

width:22px;

height:22px;

stroke: currentColor;

color: inherit;

}

.icon-btn i[data-lucide]{ width:22px; height:22px; }

.stat i[data-lucide]{ width:22px; height:22px; opacity:.95; }

.whats i[data-lucide]{ width:26px; height:26px; }

/* Side menu */

.sheet-backdrop{

position:fixed; inset:0;

background: rgba(0,0,0,.55);

backdrop-filter: blur(6px);

opacity:0; pointer-events:none;

transition: opacity .22s var(--ease);

z-index: 50;

}

.sheet{

position:fixed; top:0; right:0;

height:100%; width:min(360px, 92vw);

background: rgba(24,24,24,.96);

border-left:1px solid rgba(255,255,255,.14);

box-shadow: var(--shadow);

transform: translateX(110%);

transition: transform .28s var(--ease);

z-index: 51;

display:flex; flex-direction:column;

padding: 16px;

}

.sheet.is-open{ transform: translateX(0); }

.sheet-backdrop.is-open{ opacity:1; pointer-events:auto; }

.sheet__top{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:10px; margin-bottom:12px; }

.sheet__title{ font-weight:800; letter-spacing:.06em; }

.sheet__sub{ color: var(--muted); font-size:.9rem; }

.sheet__list{ display:flex; flex-direction:column; gap:10px; margin-top:12px; }

.sheet__item{

display:flex; align-items:center; gap:12px;

padding: 12px 12px;

border-radius: 14px;

background: rgba(255,255,255,.06);

border:1px solid rgba(255,255,255,.12);

color: var(--text);

cursor:pointer;

transition: background .18s var(--ease), transform .18s var(--ease);

}

.sheet__item:hover{ background: rgba(255,255,255,.10); }

.sheet__item:active{ transform: translateY(1px); }

.sheet__spacer{ flex:1; }

- src\main\resources\application.properties

spring.application.name=system_barbearia

#server.port=8081

# JWT

app.jwt.secret=bellator-barbearia-super-secret-key-2026

app.jwt.expiration=86400000

app.jwt.issuer=bellator-api

# CORS

app.cors.allowedOrigins=http://localhost:3000,http://localhost:5173,http://localhost:8080,http://127.0.0.1:8080

# Banco H2

spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:barbearia_db

spring.datasource.driverClassName=org.h2.Driver

spring.datasource.username=bellator

spring.datasource.password=segura!6022

# JPA / Hibernate

#spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.H2Dialect

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update

spring.jpa.show-sql=true

spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true

spring.jpa.open-in-view=false

# Console H2

spring.h2.console.enabled=true

spring.h2.console.path=/h2-console

spring.sql.init.mode=never

- src\main\resources\schema.sql

CREATE TABLE usuarios (

ID_USUARIOS BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

EMAIL VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,

NOME VARCHAR(150) NOT NULL,

CPF VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,

TELEFONE VARCHAR(20),

DATA_NASCIMENTO DATE,

ENDERECO VARCHAR(255),

CEP VARCHAR(10),

BAIRRO VARCHAR(100),

CIDADE VARCHAR(100),

SENHA_HASH VARCHAR(255) NOT NULL,

ROLE VARCHAR(20) NOT NULL,

DATA_CRIACAO TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

DATA_ATUALIZACAO TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

CREATE TABLE servicos (

ID_SERVICOS BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

NOME VARCHAR(150) NOT NULL,

DESCRICAO VARCHAR(255),

DURACAO_MINUTOS INT NOT NULL,

PRECO DECIMAL(10,2) NOT NULL

);

CREATE TABLE barbeiro_servicos (

ID_BARBEIRO BIGINT NOT NULL,

ID_SERVICOS BIGINT NOT NULL,

PRIMARY KEY (ID_BARBEIRO, ID_SERVICOS),

CONSTRAINT FK_BS_BARBEIRO FOREIGN KEY (ID_BARBEIRO)

REFERENCES USUARIO(ID_USUARIOS),

CONSTRAINT FK_BS_SERVICO FOREIGN KEY (ID_SERVICOS)

REFERENCES SERVICO(ID_SERVICOS)

);

CREATE TABLE agendamentos (

ID_AGENDAMENTOS BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

ID_CLIENTE BIGINT NOT NULL,

ID_BARBEIROS BIGINT NOT NULL,

ID_SERVICOS BIGINT NOT NULL,

DATA_HORA TIMESTAMP NOT NULL,

CONSTRAINT FK_AG_CLIENTE FOREIGN KEY (ID_CLIENTE)

REFERENCES USUARIO(ID_USUARIOS),

CONSTRAINT FK_AG_BARBEIRO FOREIGN KEY (ID_BARBEIRO)

REFERENCES USUARIO(ID_USUARIOS),

CONSTRAINT FK_AG_SERVICO FOREIGN KEY (ID_SERVICOS)

REFERENCES SERVICO(ID_SERVICOS)

);

- target\generated-sources\annotations

- target\generated-test-sources\test-annotations

- target\test-classes\com\bellator\bellator_barbearia

1º target\test-classes\com\bellator\bellator_barbearia\SystemBarbeariaApplicationTests.class

// Source code is decompiled from a .class file using FernFlower decompiler (from Intellij IDEA).

package com.bellator.bellator_barbearia;

import org.junit.jupiter.api.Test;

import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;

@SpringBootTest

class SystemBarbeariaApplicationTests {

SystemBarbeariaApplicationTests() {

}

@Test

void contextLoads() {

}

}

- .gitattributes

/mvnw text eol=lf

*.cmd text eol=crlf

- .gitignore

HELP.md

target/

.mvn/wrapper/maven-wrapper.jar

!**/src/main/**/target/

!**/src/test/**/target/

### STS ###

.apt_generated

.classpath

.factorypath

.project

.settings

.springBeans

.sts4-cache

### IntelliJ IDEA ###

.idea

*.iws

*.iml

*.ipr

### NetBeans ###

/nbproject/private/

/nbbuild/

/dist/

/nbdist/

/.nb-gradle/

build/

!**/src/main/**/build/

!**/src/test/**/build/

### VS Code ###

.vscode/

- Mvnw

#!/bin/sh

# ----------------------------------------------------------------------------

# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one

# or more contributor license agreements.  See the NOTICE file

# distributed with this work for additional information

# regarding copyright ownership.  The ASF licenses this file

# to you under the Apache License, Version 2.0 (the

# "License"); you may not use this file except in compliance

# with the License.  You may obtain a copy of the License at

#

#    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

#

# Unless required by applicable law or agreed to in writing,

# software distributed under the License is distributed on an

# "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY

# KIND, either express or implied.  See the License for the

# specific language governing permissions and limitations

# under the License.

# ----------------------------------------------------------------------------

# ----------------------------------------------------------------------------

# Apache Maven Wrapper startup batch script, version 3.3.4

#

# Optional ENV vars

# -----------------

#   JAVA_HOME - location of a JDK home dir, required when download maven via java source

#   MVNW_REPOURL - repo url base for downloading maven distribution

#   MVNW_USERNAME/MVNW_PASSWORD - user and password for downloading maven

#   MVNW_VERBOSE - true: enable verbose log; debug: trace the mvnw script; others: silence the output

# ----------------------------------------------------------------------------

set -euf

[ "${MVNW_VERBOSE-}" != debug ] || set -x

# OS specific support.

native_path() { printf %s\\n "$1"; }

case "$(uname)" in

CYGWIN* | MINGW*)

[ -z "${JAVA_HOME-}" ] || JAVA_HOME="$(cygpath --unix "$JAVA_HOME")"

native_path() { cygpath --path --windows "$1"; }

;;

esac

# set JAVACMD and JAVACCMD

set_java_home() {

# For Cygwin and MinGW, ensure paths are in Unix format before anything is touched

if [ -n "${JAVA_HOME-}" ]; then

if [ -x "$JAVA_HOME/jre/sh/java" ]; then

# IBM's JDK on AIX uses strange locations for the executables

JAVACMD="$JAVA_HOME/jre/sh/java"

JAVACCMD="$JAVA_HOME/jre/sh/javac"

else

JAVACMD="$JAVA_HOME/bin/java"

JAVACCMD="$JAVA_HOME/bin/javac"

if [ ! -x "$JAVACMD" ] || [ ! -x "$JAVACCMD" ]; then

echo "The JAVA_HOME environment variable is not defined correctly, so mvnw cannot run." >&2

echo "JAVA_HOME is set to \"$JAVA_HOME\", but \"\$JAVA_HOME/bin/java\" or \"\$JAVA_HOME/bin/javac\" does not exist." >&2

return 1

fi

fi

else

JAVACMD="$(

'set' +e

'unset' -f command 2>/dev/null

'command' -v java

)" || :

JAVACCMD="$(

'set' +e

'unset' -f command 2>/dev/null

'command' -v javac

)" || :

if [ ! -x "${JAVACMD-}" ] || [ ! -x "${JAVACCMD-}" ]; then

echo "The java/javac command does not exist in PATH nor is JAVA_HOME set, so mvnw cannot run." >&2

return 1

fi

fi

}

# hash string like Java String::hashCode

hash_string() {

str="${1:-}" h=0

while [ -n "$str" ]; do

char="${str%"${str#?}"}"

h=$(((h * 31 + $(LC_CTYPE=C printf %d "'$char")) % 4294967296))

str="${str#?}"

done

printf %x\\n $h

}

verbose() { :; }

[ "${MVNW_VERBOSE-}" != true ] || verbose() { printf %s\\n "${1-}"; }

die() {

printf %s\\n "$1" >&2

exit 1

}

trim() {

# MWRAPPER-139:

#   Trims trailing and leading whitespace, carriage returns, tabs, and linefeeds.

#   Needed for removing poorly interpreted newline sequences when running in more

#   exotic environments such as mingw bash on Windows.

printf "%s" "${1}" | tr -d '[:space:]'

}

scriptDir="$(dirname "$0")"

scriptName="$(basename "$0")"

# parse distributionUrl and optional distributionSha256Sum, requires .mvn/wrapper/maven-wrapper.properties

while IFS="=" read -r key value; do

case "${key-}" in

distributionUrl) distributionUrl=$(trim "${value-}") ;;

distributionSha256Sum) distributionSha256Sum=$(trim "${value-}") ;;

esac

done <"$scriptDir/.mvn/wrapper/maven-wrapper.properties"

[ -n "${distributionUrl-}" ] || die "cannot read distributionUrl property in $scriptDir/.mvn/wrapper/maven-wrapper.properties"

case "${distributionUrl##*/}" in

maven-mvnd-*bin.*)

MVN_CMD=mvnd.sh _MVNW_REPO_PATTERN=/maven/mvnd/

case "${PROCESSOR_ARCHITECTURE-}${PROCESSOR_ARCHITEW6432-}:$(uname -a)" in

*AMD64:CYGWIN* | *AMD64:MINGW*) distributionPlatform=windows-amd64 ;;

:Darwin*x86_64) distributionPlatform=darwin-amd64 ;;

:Darwin*arm64) distributionPlatform=darwin-aarch64 ;;

:Linux*x86_64*) distributionPlatform=linux-amd64 ;;

*)

echo "Cannot detect native platform for mvnd on $(uname)-$(uname -m), use pure java version" >&2

distributionPlatform=linux-amd64

;;

esac

distributionUrl="${distributionUrl%-bin.*}-$distributionPlatform.zip"

;;

maven-mvnd-*) MVN_CMD=mvnd.sh _MVNW_REPO_PATTERN=/maven/mvnd/ ;;

*) MVN_CMD="mvn${scriptName#mvnw}" _MVNW_REPO_PATTERN=/org/apache/maven/ ;;

esac

# apply MVNW_REPOURL and calculate MAVEN_HOME

# maven home pattern: ~/.m2/wrapper/dists/{apache-maven-<version>,maven-mvnd-<version>-<platform>}/<hash>

[ -z "${MVNW_REPOURL-}" ] || distributionUrl="$MVNW_REPOURL$_MVNW_REPO_PATTERN${distributionUrl#*"$_MVNW_REPO_PATTERN"}"

distributionUrlName="${distributionUrl##*/}"

distributionUrlNameMain="${distributionUrlName%.*}"

distributionUrlNameMain="${distributionUrlNameMain%-bin}"

MAVEN_USER_HOME="${MAVEN_USER_HOME:-${HOME}/.m2}"

MAVEN_HOME="${MAVEN_USER_HOME}/wrapper/dists/${distributionUrlNameMain-}/$(hash_string "$distributionUrl")"

exec_maven() {

unset MVNW_VERBOSE MVNW_USERNAME MVNW_PASSWORD MVNW_REPOURL || :

exec "$MAVEN_HOME/bin/$MVN_CMD" "$@" || die "cannot exec $MAVEN_HOME/bin/$MVN_CMD"

}

if [ -d "$MAVEN_HOME" ]; then

verbose "found existing MAVEN_HOME at $MAVEN_HOME"

exec_maven "$@"

fi

case "${distributionUrl-}" in

*?-bin.zip | *?maven-mvnd-?*-?*.zip) ;;

*) die "distributionUrl is not valid, must match *-bin.zip or maven-mvnd-*.zip, but found '${distributionUrl-}'" ;;

esac

# prepare tmp dir

if TMP_DOWNLOAD_DIR="$(mktemp -d)" && [ -d "$TMP_DOWNLOAD_DIR" ]; then

clean() { rm -rf -- "$TMP_DOWNLOAD_DIR"; }

trap clean HUP INT TERM EXIT

else

die "cannot create temp dir"

fi

mkdir -p -- "${MAVEN_HOME%/*}"

# Download and Install Apache Maven

verbose "Couldn't find MAVEN_HOME, downloading and installing it ..."

verbose "Downloading from: $distributionUrl"

verbose "Downloading to: $TMP_DOWNLOAD_DIR/$distributionUrlName"

# select .zip or .tar.gz

if ! command -v unzip >/dev/null; then

distributionUrl="${distributionUrl%.zip}.tar.gz"

distributionUrlName="${distributionUrl##*/}"

fi

# verbose opt

__MVNW_QUIET_WGET=--quiet __MVNW_QUIET_CURL=--silent __MVNW_QUIET_UNZIP=-q __MVNW_QUIET_TAR=''

[ "${MVNW_VERBOSE-}" != true ] || __MVNW_QUIET_WGET='' __MVNW_QUIET_CURL='' __MVNW_QUIET_UNZIP='' __MVNW_QUIET_TAR=v

# normalize http auth

case "${MVNW_PASSWORD:+has-password}" in

'') MVNW_USERNAME='' MVNW_PASSWORD='' ;;

has-password) [ -n "${MVNW_USERNAME-}" ] || MVNW_USERNAME='' MVNW_PASSWORD='' ;;

esac

if [ -z "${MVNW_USERNAME-}" ] && command -v wget >/dev/null; then

verbose "Found wget ... using wget"

wget ${__MVNW_QUIET_WGET:+"$__MVNW_QUIET_WGET"} "$distributionUrl" -O "$TMP_DOWNLOAD_DIR/$distributionUrlName" || die "wget: Failed to fetch $distributionUrl"

elif [ -z "${MVNW_USERNAME-}" ] && command -v curl >/dev/null; then

verbose "Found curl ... using curl"

curl ${__MVNW_QUIET_CURL:+"$__MVNW_QUIET_CURL"} -f -L -o "$TMP_DOWNLOAD_DIR/$distributionUrlName" "$distributionUrl" || die "curl: Failed to fetch $distributionUrl"

elif set_java_home; then

verbose "Falling back to use Java to download"

javaSource="$TMP_DOWNLOAD_DIR/Downloader.java"

targetZip="$TMP_DOWNLOAD_DIR/$distributionUrlName"

cat >"$javaSource" <<-END

public class Downloader extends java.net.Authenticator

{

protected java.net.PasswordAuthentication getPasswordAuthentication()

{

return new java.net.PasswordAuthentication( System.getenv( "MVNW_USERNAME" ), System.getenv( "MVNW_PASSWORD" ).toCharArray() );

}

public static void main( String[] args ) throws Exception

{

setDefault( new Downloader() );

java.nio.file.Files.copy( java.net.URI.create( args[0] ).toURL().openStream(), java.nio.file.Paths.get( args[1] ).toAbsolutePath().normalize() );

}

}

END

# For Cygwin/MinGW, switch paths to Windows format before running javac and java

verbose " - Compiling Downloader.java ..."

"$(native_path "$JAVACCMD")" "$(native_path "$javaSource")" || die "Failed to compile Downloader.java"

verbose " - Running Downloader.java ..."

"$(native_path "$JAVACMD")" -cp "$(native_path "$TMP_DOWNLOAD_DIR")" Downloader "$distributionUrl" "$(native_path "$targetZip")"

fi

# If specified, validate the SHA-256 sum of the Maven distribution zip file

if [ -n "${distributionSha256Sum-}" ]; then

distributionSha256Result=false

if [ "$MVN_CMD" = mvnd.sh ]; then

echo "Checksum validation is not supported for maven-mvnd." >&2

echo "Please disable validation by removing 'distributionSha256Sum' from your maven-wrapper.properties." >&2

exit 1

elif command -v sha256sum >/dev/null; then

if echo "$distributionSha256Sum  $TMP_DOWNLOAD_DIR/$distributionUrlName" | sha256sum -c - >/dev/null 2>&1; then

distributionSha256Result=true

fi

elif command -v shasum >/dev/null; then

if echo "$distributionSha256Sum  $TMP_DOWNLOAD_DIR/$distributionUrlName" | shasum -a 256 -c >/dev/null 2>&1; then

distributionSha256Result=true

fi

else

echo "Checksum validation was requested but neither 'sha256sum' or 'shasum' are available." >&2

echo "Please install either command, or disable validation by removing 'distributionSha256Sum' from your maven-wrapper.properties." >&2

exit 1

fi

if [ $distributionSha256Result = false ]; then

echo "Error: Failed to validate Maven distribution SHA-256, your Maven distribution might be compromised." >&2

echo "If you updated your Maven version, you need to update the specified distributionSha256Sum property." >&2

exit 1

fi

fi

# unzip and move

if command -v unzip >/dev/null; then

unzip ${__MVNW_QUIET_UNZIP:+"$__MVNW_QUIET_UNZIP"} "$TMP_DOWNLOAD_DIR/$distributionUrlName" -d "$TMP_DOWNLOAD_DIR" || die "failed to unzip"

else

tar xzf${__MVNW_QUIET_TAR:+"$__MVNW_QUIET_TAR"} "$TMP_DOWNLOAD_DIR/$distributionUrlName" -C "$TMP_DOWNLOAD_DIR" || die "failed to untar"

fi

# Find the actual extracted directory name (handles snapshots where filename != directory name)

actualDistributionDir=""

# First try the expected directory name (for regular distributions)

if [ -d "$TMP_DOWNLOAD_DIR/$distributionUrlNameMain" ]; then

if [ -f "$TMP_DOWNLOAD_DIR/$distributionUrlNameMain/bin/$MVN_CMD" ]; then

actualDistributionDir="$distributionUrlNameMain"

fi

fi

# If not found, search for any directory with the Maven executable (for snapshots)

if [ -z "$actualDistributionDir" ]; then

# enable globbing to iterate over items

set +f

for dir in "$TMP_DOWNLOAD_DIR"/*; do

if [ -d "$dir" ]; then

if [ -f "$dir/bin/$MVN_CMD" ]; then

actualDistributionDir="$(basename "$dir")"

break

fi

fi

done

set -f

fi

if [ -z "$actualDistributionDir" ]; then

verbose "Contents of $TMP_DOWNLOAD_DIR:"

verbose "$(ls -la "$TMP_DOWNLOAD_DIR")"

die "Could not find Maven distribution directory in extracted archive"

fi

verbose "Found extracted Maven distribution directory: $actualDistributionDir"

printf %s\\n "$distributionUrl" >"$TMP_DOWNLOAD_DIR/$actualDistributionDir/mvnw.url"

mv -- "$TMP_DOWNLOAD_DIR/$actualDistributionDir" "$MAVEN_HOME" || [ -d "$MAVEN_HOME" ] || die "fail to move MAVEN_HOME"

clean || :

exec_maven "$@"

- mvnw.cmd

<# : batch portion

@REM ----------------------------------------------------------------------------

@REM Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one

@REM or more contributor license agreements.  See the NOTICE file

@REM distributed with this work for additional information

@REM regarding copyright ownership.  The ASF licenses this file

@REM to you under the Apache License, Version 2.0 (the

@REM "License"); you may not use this file except in compliance

@REM with the License.  You may obtain a copy of the License at

@REM

@REM    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

@REM

@REM Unless required by applicable law or agreed to in writing,

@REM software distributed under the License is distributed on an

@REM "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY

@REM KIND, either express or implied.  See the License for the

@REM specific language governing permissions and limitations

@REM under the License.

@REM ----------------------------------------------------------------------------

@REM ----------------------------------------------------------------------------

@REM Apache Maven Wrapper startup batch script, version 3.3.4

@REM

@REM Optional ENV vars

@REM   MVNW_REPOURL - repo url base for downloading maven distribution

@REM   MVNW_USERNAME/MVNW_PASSWORD - user and password for downloading maven

@REM   MVNW_VERBOSE - true: enable verbose log; others: silence the output

@REM ----------------------------------------------------------------------------

@IF "%__MVNW_ARG0_NAME__%"=="" (SET __MVNW_ARG0_NAME__=%~nx0)

@SET __MVNW_CMD__=

@SET __MVNW_ERROR__=

@SET __MVNW_PSMODULEP_SAVE=%PSModulePath%

@SET PSModulePath=

@FOR /F "usebackq tokens=1* delims==" %%A IN (`powershell -noprofile "& {$scriptDir='%~dp0'; $script='%__MVNW_ARG0_NAME__%'; icm -ScriptBlock ([Scriptblock]::Create((Get-Content -Raw '%~f0'))) -NoNewScope}"`) DO @(

IF "%%A"=="MVN_CMD" (set __MVNW_CMD__=%%B) ELSE IF "%%B"=="" (echo %%A) ELSE (echo %%A=%%B)

)

@SET PSModulePath=%__MVNW_PSMODULEP_SAVE%

@SET __MVNW_PSMODULEP_SAVE=

@SET __MVNW_ARG0_NAME__=

@SET MVNW_USERNAME=

@SET MVNW_PASSWORD=

@IF NOT "%__MVNW_CMD__%"=="" ("%__MVNW_CMD__%" %*)

@echo Cannot start maven from wrapper >&2 && exit /b 1

@GOTO :EOF

: end batch / begin powershell #>

$ErrorActionPreference = "Stop"

if ($env:MVNW_VERBOSE -eq "true") {

$VerbosePreference = "Continue"

}

# calculate distributionUrl, requires .mvn/wrapper/maven-wrapper.properties

$distributionUrl = (Get-Content -Raw "$scriptDir/.mvn/wrapper/maven-wrapper.properties" | ConvertFrom-StringData).distributionUrl

if (!$distributionUrl) {

Write-Error "cannot read distributionUrl property in $scriptDir/.mvn/wrapper/maven-wrapper.properties"

}

switch -wildcard -casesensitive ( $($distributionUrl -replace '^.*/','') ) {

"maven-mvnd-*" {

$USE_MVND = $true

$distributionUrl = $distributionUrl -replace '-bin\.[^.]*$',"-windows-amd64.zip"

$MVN_CMD = "mvnd.cmd"

break

}

default {

$USE_MVND = $false

$MVN_CMD = $script -replace '^mvnw','mvn'

break

}

}

# apply MVNW_REPOURL and calculate MAVEN_HOME

# maven home pattern: ~/.m2/wrapper/dists/{apache-maven-<version>,maven-mvnd-<version>-<platform>}/<hash>

if ($env:MVNW_REPOURL) {

$MVNW_REPO_PATTERN = if ($USE_MVND -eq $False) { "/org/apache/maven/" } else { "/maven/mvnd/" }

$distributionUrl = "$env:MVNW_REPOURL$MVNW_REPO_PATTERN$($distributionUrl -replace "^.*$MVNW_REPO_PATTERN",'')"

}

$distributionUrlName = $distributionUrl -replace '^.*/',''

$distributionUrlNameMain = $distributionUrlName -replace '\.[^.]*$','' -replace '-bin$',''

$MAVEN_M2_PATH = "$HOME/.m2"

if ($env:MAVEN_USER_HOME) {

$MAVEN_M2_PATH = "$env:MAVEN_USER_HOME"

}

if (-not (Test-Path -Path $MAVEN_M2_PATH)) {

New-Item -Path $MAVEN_M2_PATH -ItemType Directory | Out-Null

}

$MAVEN_WRAPPER_DISTS = $null

if ((Get-Item $MAVEN_M2_PATH).Target[0] -eq $null) {

$MAVEN_WRAPPER_DISTS = "$MAVEN_M2_PATH/wrapper/dists"

} else {

$MAVEN_WRAPPER_DISTS = (Get-Item $MAVEN_M2_PATH).Target[0] + "/wrapper/dists"

}

$MAVEN_HOME_PARENT = "$MAVEN_WRAPPER_DISTS/$distributionUrlNameMain"

$MAVEN_HOME_NAME = ([System.Security.Cryptography.SHA256]::Create().ComputeHash([byte[]][char[]]$distributionUrl) | ForEach-Object {$_.ToString("x2")}) -join ''

$MAVEN_HOME = "$MAVEN_HOME_PARENT/$MAVEN_HOME_NAME"

if (Test-Path -Path "$MAVEN_HOME" -PathType Container) {

Write-Verbose "found existing MAVEN_HOME at $MAVEN_HOME"

Write-Output "MVN_CMD=$MAVEN_HOME/bin/$MVN_CMD"

exit $?

}

if (! $distributionUrlNameMain -or ($distributionUrlName -eq $distributionUrlNameMain)) {

Write-Error "distributionUrl is not valid, must end with *-bin.zip, but found $distributionUrl"

}

# prepare tmp dir

$TMP_DOWNLOAD_DIR_HOLDER = New-TemporaryFile

$TMP_DOWNLOAD_DIR = New-Item -Itemtype Directory -Path "$TMP_DOWNLOAD_DIR_HOLDER.dir"

$TMP_DOWNLOAD_DIR_HOLDER.Delete() | Out-Null

trap {

if ($TMP_DOWNLOAD_DIR.Exists) {

try { Remove-Item $TMP_DOWNLOAD_DIR -Recurse -Force | Out-Null }

catch { Write-Warning "Cannot remove $TMP_DOWNLOAD_DIR" }

}

}

New-Item -Itemtype Directory -Path "$MAVEN_HOME_PARENT" -Force | Out-Null

# Download and Install Apache Maven

Write-Verbose "Couldn't find MAVEN_HOME, downloading and installing it ..."

Write-Verbose "Downloading from: $distributionUrl"

Write-Verbose "Downloading to: $TMP_DOWNLOAD_DIR/$distributionUrlName"

$webclient = New-Object System.Net.WebClient

if ($env:MVNW_USERNAME -and $env:MVNW_PASSWORD) {

$webclient.Credentials = New-Object System.Net.NetworkCredential($env:MVNW_USERNAME, $env:MVNW_PASSWORD)

}

[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12

$webclient.DownloadFile($distributionUrl, "$TMP_DOWNLOAD_DIR/$distributionUrlName") | Out-Null

# If specified, validate the SHA-256 sum of the Maven distribution zip file

$distributionSha256Sum = (Get-Content -Raw "$scriptDir/.mvn/wrapper/maven-wrapper.properties" | ConvertFrom-StringData).distributionSha256Sum

if ($distributionSha256Sum) {

if ($USE_MVND) {

Write-Error "Checksum validation is not supported for maven-mvnd. `nPlease disable validation by removing 'distributionSha256Sum' from your maven-wrapper.properties."

}

Import-Module $PSHOME\Modules\Microsoft.PowerShell.Utility -Function Get-FileHash

if ((Get-FileHash "$TMP_DOWNLOAD_DIR/$distributionUrlName" -Algorithm SHA256).Hash.ToLower() -ne $distributionSha256Sum) {

Write-Error "Error: Failed to validate Maven distribution SHA-256, your Maven distribution might be compromised. If you updated your Maven version, you need to update the specified distributionSha256Sum property."

}

}

# unzip and move

Expand-Archive "$TMP_DOWNLOAD_DIR/$distributionUrlName" -DestinationPath "$TMP_DOWNLOAD_DIR" | Out-Null

# Find the actual extracted directory name (handles snapshots where filename != directory name)

$actualDistributionDir = ""

# First try the expected directory name (for regular distributions)

$expectedPath = Join-Path "$TMP_DOWNLOAD_DIR" "$distributionUrlNameMain"

$expectedMvnPath = Join-Path "$expectedPath" "bin/$MVN_CMD"

if ((Test-Path -Path $expectedPath -PathType Container) -and (Test-Path -Path $expectedMvnPath -PathType Leaf)) {

$actualDistributionDir = $distributionUrlNameMain

}

# If not found, search for any directory with the Maven executable (for snapshots)

if (!$actualDistributionDir) {

Get-ChildItem -Path "$TMP_DOWNLOAD_DIR" -Directory | ForEach-Object {

$testPath = Join-Path $_.FullName "bin/$MVN_CMD"

if (Test-Path -Path $testPath -PathType Leaf) {

$actualDistributionDir = $_.Name

}

}

}

if (!$actualDistributionDir) {

Write-Error "Could not find Maven distribution directory in extracted archive"

}

Write-Verbose "Found extracted Maven distribution directory: $actualDistributionDir"

Rename-Item -Path "$TMP_DOWNLOAD_DIR/$actualDistributionDir" -NewName $MAVEN_HOME_NAME | Out-Null

try {

Move-Item -Path "$TMP_DOWNLOAD_DIR/$MAVEN_HOME_NAME" -Destination $MAVEN_HOME_PARENT | Out-Null

} catch {

if (! (Test-Path -Path "$MAVEN_HOME" -PathType Container)) {

Write-Error "fail to move MAVEN_HOME"

}

} finally {

try { Remove-Item $TMP_DOWNLOAD_DIR -Recurse -Force | Out-Null }

catch { Write-Warning "Cannot remove $TMP_DOWNLOAD_DIR" }

}

Write-Output "MVN_CMD=$MAVEN_HOME/bin/$MVN_CMD"

- pom.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

<modelVersion>4.0.0</modelVersion>

<parent>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>

<version>4.0.3</version>

<relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->

</parent>

<groupId>com.bellator</groupId>

<artifactId>bellator_barbearia</artifactId>

<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>

<name>system_barbearia</name>

<description>Sistema de gerenciamento de barbearia</description>

<url/>

<licenses>

<license/>

</licenses>

<developers>

<developer/>

</developers>

<scm>

<connection/>

<developerConnection/>

<tag/>

<url/>

</scm>

<properties>

<java.version>21</java.version>

</properties>

<dependencies>

<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-h2console</artifactId>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-starter-webmvc</artifactId>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>

<scope>runtime</scope>

<optional>true</optional>

</dependency>

<dependency>

<groupId>com.h2database</groupId>

<artifactId>h2</artifactId>

<scope>runtime</scope>

</dependency>

<!-- API -->

<dependency>

<groupId>io.jsonwebtoken</groupId>

<artifactId>jjwt-api</artifactId>

<version>0.11.5</version>

</dependency>

<!-- Implementação -->

<dependency>

<groupId>io.jsonwebtoken</groupId>

<artifactId>jjwt-impl</artifactId>

<version>0.11.5</version>

<scope>runtime</scope>

</dependency>

<!-- Parser JSON -->

<dependency>

<groupId>io.jsonwebtoken</groupId>

<artifactId>jjwt-jackson</artifactId>

<version>0.11.5</version>

<scope>runtime</scope>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.projectlombok</groupId>

<artifactId>lombok</artifactId>

<version>1.18.30</version>

<scope>provided</scope>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-starter-data-jpa-test</artifactId>

<scope>test</scope>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-starter-validation</artifactId>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-starter-webmvc-test</artifactId>

<scope>test</scope>

</dependency>

</dependencies>

<build>

<plugins>

<plugin>

<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>

<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>

<configuration>

<annotationProcessorPaths>

<path>

<groupId>org.projectlombok</groupId>

<artifactId>lombok</artifactId>

</path>

</annotationProcessorPaths>

</configuration>

</plugin>

<plugin>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>

<configuration>

<excludes>

<exclude>

<groupId>org.projectlombok</groupId>

<artifactId>lombok</artifactId>

</exclude>

</excludes>

</configuration>

</plugin>

</plugins>

</build>

</project>

REFERÊNCIAS

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de Informação Gerenciais. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2014.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

TAURION, Cezar. Cloud Computing. Rio de Janeiro: Brasport, 2009.

NIELSEN, Jakob. Usability Engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.

NIELSEN, Jakob. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group, 2020. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. Acesso em: 12 abr. 2026.

GARRETT, Jesse James. The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond. 2. ed. Berkeley: New Riders, 2011.

KRUG, Steve. Don’t Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability. 3. ed. Berkeley: New Riders, 2014.

W3C – World Wide Web Consortium. HTML5 Specification. Disponível em: https://www.w3.org/TR/html5/. Acesso em: 12 abr. 2026.

W3C – World Wide Web Consortium. CSS3 Specification. Disponível em: https://www.w3.org/Style/CSS/. Acesso em: 12 abr. 2026.

MDN Web Docs. HTML: HyperText Markup Language. Mozilla. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML. Acesso em: 12 abr. 2026.

MDN Web Docs. CSS: Cascading Style Sheets. Mozilla. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS. Acesso em: 12 abr. 2026.

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10 - 2021. Disponível em: https://owasp.org/www-project-top-10/

Spring Security Documentation. Disponível em: https://spring.io/projects/spring-security

JWT.IO. JSON Web Tokens - jwt.io. Disponível em: https://jwt.io/